Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2021                                           № 234                              р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в поста-новление Администрации Каме-ноломненского городского посе-ления от 11.01.2021 № 20 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» на 2021 год»

В целях корректировки объёмов финансирования плана реализации муници-пальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» утвержденного постановлением Ад-министрации Каменоломненского городского поселения от 11.01.2020 № 20 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Камено-ломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» на 2020 год», руководствуясь частью 9, статьи 46 Устава муниципального образования «Каменоломненское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 11.01.2021 № 20 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения     						             М.С.Симисенко

Постановление вносит заместитель главы

Администрации по ЖКХ, строительству  и благоустройству

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 06.07.2021 № 234

План

реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района

«Развитие транспортной системы» на 2021 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2021 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | Федеральный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | - | - | 19802,4 | 19802,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на содержание, ремонт дорог Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 18738,4 | 18738,4 | - | - |
|  | Контрольное событие 1.1 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | весь период | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Расходы на Капитальный ремонт автомобильных дорог Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Капитально отремонтировать 10% внутрипоселковых автомобильных дорог | весь период | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Расходы на проектно-сметную документацию на строительство, на капитальный ремонт дорог Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | весь период | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | содержание сети автомобильных дорог местного значения; ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения | весь период | 1064,0 | 1064,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5. Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | ремонт сети авто-мобильных дорог | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.2 Заключение и исполнение муниципального контракта | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключение муниципального контракта, выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Крупская | весь период | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками и светофорами | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | повышение уровня безопасности дорожного движения, информирование о дорожной обстановке участников дорожного движения | весь период | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.1 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | весь период | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Расходы на устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | повышение уровня безопасности дорожного движения, информирование о дорожной обстановке участников дорожного движения | весь период | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В | повышение уровня безопасности дорожного движения, информирование о дорожной обстановке участников дорожного движения | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Контрольное событие 2.3 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | весь период | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. |  | весь период | 19802,4 | 19802,4 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству				                А.В. Блажко