Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2016                                        	          № 13		                  р. п.  Каменоломни

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство Каменоломненского городского поселения» на 2015 год по итогам 2015 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 246 от 19.08.2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство Каменоломненского городского поселения» по итогам 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского  поселения Колиниченко Б. А.

Глава Каменоломненского

городского поселения 						 В.П. Каколевский

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 22.01.2016 № 13

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство Каменоломненского городского поселения» по итогам 2015 года»

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  «Благоустройство Каменоломненского городского поселения» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 № 335 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 35647,2 тыс. рублей.

Заключено контрактов на общую сумму 33547,2 тыс. рублей или 94% от утвержденных бюджетных ассигнований. Обязательства по муниципальным контрактам исполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность отсутствует.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство» (далее  –  Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» (далее –  Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 – «Охрана окружающей среды» (далее –  Подпрограмма 3).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2015 году было  предусмотрено 34984,9тыс. рублей, сумма кассовых расходов составила 32884,9 тыс. руб.  По состоянию на 01.01.2016 заключено 35 муниципальных контракта на сумму 32884,9 тыс. рублей. Кредиторская задолженность отсутствует. Неисполнение лимитов бюджетных обязательств обусловлено тем, что премия Правительства по итогам конкурса на лучшее поселение Ростовской области не была использована в 2015 году в виду отсутствия положительного заключения по  смете.

Подпрограмма 1 включает 4 мероприятия:

1.1 «Содержание зелёных насаждений» - увеличены площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении. При плане 7751,1 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 7751,1 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

1.2. «Содержание и ремонт уличного освещения» - восстановлено уличное освещение с установкой светильников, обеспечено освещение улиц; при плане 9400,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 9400,0 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

1.3. «Ремонт архитектурно - скульптурной композиции (книга памяти) по адресу: площадь 50-летия Победы, р.п.Каменоломни Октябрьского района Ростовской области» - при плане 13818,4 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 13818,4 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

1.4 «Прочие мероприятия по благоустройству» - улучшено санитарное  и эстетическое состояние поселка, при плане 4011,4 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 1911,4 тыс. рублей или 46,9% от планового показателя. Не освоена премия, полученная по итогам конкурса «Лучшее поселение Ростовской области»

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2015 году было предусмотрено 239,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 заключено 8 муниципальных контрактов на сумму 239,3 тыс. рублей, денежные средства освоены в полном объеме. Мероприятие Подпрограммы 2 исполнено в полном объеме:

2.1 «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» - увеличена доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2015 году было предусмотрено 423 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 заключено 3 муниципальных контракта на сумму 423,0 тыс. рублей. Освоение денежных средств - 100%, кредиторская задолженность отсутствует.

Мероприятие Подпрограммы 3 исполнено в полном объеме:

3.1 «Ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов» - сокращено количество несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов.

Отчет об исполнении муниципальной программы «Благоустройство Каменоломненского городского поселения» по итогам 2015 года (Приложение № 1)

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы за 2015 год (Приложение № 2)

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (Приложение №3).

II. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного и областного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля содержания зелёных насаждений  к общей площади зеленых насаждений;

2. Доля фактически освещенных улиц к общей протяженности улиц.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые назначения которые достигнуты, представлены в приложениях 4.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении 5.

III.	Дальнейшая реализация Программы

Основные цели муниципальной Программы:

-улучшение социально-бытовых  условий проживания  населения;

-формирование благоприятного микроклимата территории поселения.

Для достижения основных целей необходимо решить следующие задачи:

- повысить надежность и долговечность работ сетей наружного освещения;

- привести сети уличного освещения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми СНиП 23-05-9;

- развивать системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние объектов благоустройства.

В 2016 году Администрацией поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

- Приложение № 1

Отчет

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  Октябрьского района «Благоустройство Каменоломненского городского поселения» по итогам  2015 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактичес-кая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено государственной программой |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство» | ЗаместительГлавы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б. А. | Х |  | Х |  | Х |  | 34984,9 |  | 34984,9 |  | 32884,9 | 35 |
| 1.1 | Основное мероприятие: Содержание зелёных насаждений | ЗаместительГлавы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б. А. | Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 7755,1 |  | 7755,1 |  | 7755,1 | 5 |
| 1.2 | Основное мероприятие: Содержание и ремонт уличного освещения | ЗаместительГлавы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б. А. | Восстановление уличного освещения с установкой светильников, обеспечение освещения улиц |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 9400,0 |  | 9400,0 |  | 9400,0 | 4 |
| 1.3 | Основное мероприятие: «Ремонт архитектурно - скульптурной композиции (книга памяти) по адресу: площадь 50-летия Победы, р.п.Каменоломни Октябрьского района Ростовской области» | ЗаместительГлавы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б. А. | Х |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 13818,4 |  | 13818,4 |  | 13818,4 | 1 |
| 1.4 | Основное мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству | ЗаместительГлавы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б. А. | Улучшено санитарное и эстетическое состояние поселка |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 4011,4 |  | 4011,4 |  | 1911,4 | 25 |
| 2. | Подпрограмма 2. Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | ЗаместительГлавы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б. А. | Х |  | Х |  | Х |  | 239,3 |  | 239,3 |  | 239,3 | 8 |
| 2.1 | Основное мероприятие: Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | ЗаместительГлавы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б. А. | увеличена доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 239,3 |  | 239,3 |  | 239,3 | 8 |
| 3. | Подпрограмма 3. «Охрана окружающей среды» | ЗаместительГлавы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б. А. | Х |  | Х |  | Х |  | 423,0 |  | 423,0 |  | 423,0 | 3 |
| 3.1 | Ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов | ЗаместительГлавы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б. А. | сокращено количество несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 423,0 |  | 423,0 |  | 423,0 | 3 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х |  | Х |  | Х |  | 35647,2 |  | 35647,2 |  | 33547,2 | 46 |

| Приложение 2 ПЕРЕЧЕНЬ нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству | ЗаместительГлавы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б. А. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 4011,4 | 1911,4 | Денежные средства целевые в размере 2100,0 тыс.руб., премия по итогам года «Лучшее поселение РО». Направлены на ремонт памятника и прилегающей территории. В связи с тем, что не получено заключение экспертизы о достоверности сметной стоимости. |

Приложение 3

| СВЕДЕНИЯ об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2015 г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» | всего | 35647,2 | 35647,2 | 33547,2 |
|  | Бюджет поселения | 26039,4 | 26039,4 | 26039,4 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 9607,8 | 9607,8 | 9607,8 |
|  | В том числе за счет средств: | 9607,8 | 9607,8 | 9607,8 |
|  | Областного бюджета | 2100,0 | 2100,0 | - |
|  | Бюджета района | 7507,8 | 7507,8 | 7507,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» | всего | 34984,9 | 34984,9 | 32884,9 |
|  | Бюджет поселения | 25377,1 | 25377,1 | 25377,1 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 9607,8 | 9607,8 | 7507,8 |
|  | В том числе за счет средств: | 9607,8 | 9607,8 | 7507,8 |
|  | Областного бюджета | 2100,0 | 2100,0 | - |
|  | Бюджета района | 7507,8 | 7507,8 | 7507,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие: Содержание зелёных насаждений | всего | 7755,1 | 7755,1 | 7755,1 |
|  | Бюджет поселения | 7755,1 | 7755,1 | 7755,1 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - |
|  | Бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие: Содержание и ремонт уличного освещения | всего | 9400,0 | 9400,0 | 9400,0 |
|  | Бюджет поселения | 9400,0 | 9400,0 | 9400,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - |
|  | Бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие: «Ремонт архитектурно - скульптурной композиции (книга памяти) по адресу: площадь 50-летия Победы, р. п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области» | всего | 13818,4 | 13818,4 | 13818,4 |
|  | Бюджет поселения | 6310,6 | 6310,6 | 6310,6 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 7507,8 | 7507,8 | 7507,8 |
|  | В том числе за счет средств: | 7507,8 | 7507,8 | 7507,8 |
|  | Областного бюджета | - | - | - |
|  | Бюджета района | 7507,8 | 7507,8 | 7507,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 4011,4 | 4011,4 | 1911,4 |
|  | Бюджет поселения | 1911,4 | 1911,4 | 1911,4 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 2100,0 | 2100,0 | - |
|  | В том числе за счет средств: | 2100,0 | 2100,0 | - |
|  | Областного бюджета | 2100,0 | 2100,0 | - |
|  | Бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» | всего | 239,3 | 239,3 | 239,3 |
|  | Бюджет поселения | 239,3 | 239,3 | 239,3 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - |
|  | Бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды» | всего | 423,0 | 423,0 | 423,0 |
|  | Бюджет поселения | 423,0 | 423,0 | 423,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - |
|  | Бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Приложение 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная Программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля содержания зелёных насаждений к общей площади зеленых насаждений |  | процент | 50,7 | 50,8 | 50,8 | - |
| 2. | Доля фактически освещенных улиц к общей протяженности улиц |  | тыс. руб. | 47,35 | 47,35 | 47,35 | - |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате уличного освещения |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 90%. |  | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2. «Проведение топографогеодезических, картографических и землеустроительных работ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | доля перспективных земельных участков |  | процент | 25 | 26 | 26 |  |
| Подпрограмма 3. «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | количество проведенных мероприятий по безопасному обращению с отходами производства и потребления; |  | процент | 2 | 2 | 2 | - |
| 3.2. | снижение площадей земель под несанкционированными свалками |  | процент | 60 | 55 | 55 | - |

- <1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 5

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения

«Благоустройство Каменоломненского городского поселения»

за 2015 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Благоустройство Каменоломненского городского поселения»  Данная программа насчитывает 7 целевой показатель (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=50,8/50,8=1.

S2 = Rф2  / RП2=47,35/47,35=1.

S3 = Rф3  / RП3=1/1=1.

S4 = Rф4  / RП4=100/100=1.

S5 = Rф5  / RП5=26/26=1.

S6 = Rф6  / RП6=2/2=1.

S7 = R75  / RП7=55/55=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 7=0,14.

IР= 1х0,14+ 1х0,14+1х0,14+1х0,14+1х0,14+1х0,14+1х0,14=1.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым  затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Благоустройство Каменоломненского городского поселения»:

IЭ  = 33547,2 х1/35647,2=0,94

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  программы «Благоустройство Каменоломненского городского поселения» данная программа имеет нормальный уровень эффективности