Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020г.                	      №544                р.п. Каменоломни

Об утверждении плана организационных мероприятий по благоустройству территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2021 – 2022 годы

- В целях сохранения благоприятной окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Каменоломненского городского поселения, в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева от 04.03.2015 №93 «О некоторых мерах по сохранению благоприятной окружающей среды и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения»,  в соответствии с Уставом  муниципального образования «Каменоломненское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

1.1. План организационных мероприятий по благоустройству территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2021 – 2022 годы согласно приложению № 1.

1.2. Состав  штаба  по благоустройству Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2021 – 2022 годы согласно приложению № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения.

3.Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                                  М.С. Симисенко

Постановление вносит

главный специалист по вопросам ЖКХ,

архитектуры, строительства, транспорта,

связи, природных ресурсов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Каменоломненского городского поселения

от  30.12.2020  № 544

План

организационных мероприятий по благоустройству территории Каменоломненского городского поселения

Октябрьского района на 2021 – 2022 годы

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Контроль исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Организовать круглогодичный порядок работы штабов по благоустройству в р.п. Каменоломни с учетом мероприятий, определенных настоящим планом. | Постоянно | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 1.2. | Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территорий района в четыре этапа: - первый этап (весенний), - второй этап (летний), - третий этап (осенний), - четвертый этап (зимний). Проведение мероприятий 3-го и 4-го этапов допускается корректировать по фактическому состоянию погодных условий. | 18.03 – 31.05 01.06 – 31.08 01.09 – 31.10 01.11 – 28.02 | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 1.3. | Организовать предоставление на региональном этапе заявок для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» за 2021 год. | до 28.04.2021 | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 1.4. | Организовать работу по выявлению и предупреждению нарушений Правил благоустройства Каменоломненского городского поселения | Постоянно | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, старший инспектор по благоустройству | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 1.5. | Организовать ликвидацию выявленных несанкционированных свалочных очагов на территории р.п. Каменоломни. | Постоянно | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, старший инспектор по благоустройству | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 1.6. | Организовать надлежащее содержание мест воинских захоронений, мемориалов воинской славы. | Постоянно | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, казачьи дружины | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 1.7. | Организовать смыв с фасадов зданий, остановочных комплексов, опор уличного освещения от несанкционированной расклейки объявлений и граффити. | Постоянно | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, старший инспектор по благоустройству | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 1.8. | Организовать мониторинг территории поселения на предмет выявления нарушений выгула домашних животных. | Постоянно | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, старший инспектор по благоустройству | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 1.9. | При проектировании и реализации проектов по благоустройству, застройке, перспективному развитию территорий, развитию улично-дородной сети, транспортной инфраструктуры учитывать потребности маломобильных групп населения. | Постоянно | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, руководители бюджетных учреждений | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 1.10. | Организовать праздничное оформление территории поселения к проведению празднований новогодних праздников, майских праздников, Дня России, даты образования муниципального образования. | Период проведения мероприятий | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 1.11. | Разработать и утвердить регламент действий в зимний период 2021-2022 организаций, обслуживающих жилищный фонд, с учетом обеспечения нормативной численности дворников, уборочной техники, противогололедных материалов. | до 01.06.2021 | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, главный специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 1.12. | Организовать проверку (осмотр) наличия и технического состояния специализированной коммунальной техники предприятий ЖКХ. | до 02.09.2021 | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 1.13. | Подготовить отчет о ходе мероприятий и дорожную карту по устранению выявленных нарушений в сфере благоустройства в 2021 году. | до 25.12.2021 | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, старший инспектор по благоустройству | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 2. Мероприятия I этапа (весеннего) с 18.03.2021 по 31.05.2021 |  |  |  |  |
| 2.1. | Организовать проведение: - весеннего месячника чистоты, - Дня древонасаждения, - еженедельных субботников. | 18.03.2021- 25.04.2022 11.04.2021 11.04.2021 | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, старший инспектор по благоустройству, руководители бюджетных учреждений поселения | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 2.2. | Представить организационный план проведения Дня древонасаждения, с указанием объектов, балансовой принадлежности, количестве посадочного материала, планируемом числе участников. | до 20.03.2021 | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, старший инспектор по благоустройству | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 2.3. | Представить организационный план проведения субботников, с указанием объектов, их балансовой принадлежности, видов планируемых работ, числе участников, числе привлеченной техники. | до 30.03.2021 | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, старший инспектор по благоустройству | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 3. Мероприятия II этапа (летнего) с 01.06.2021 по 31.08.2021 |  |  |  |  |
| 3.1. | Завершить работы по цветочному оформлению. | 15.06.2021 | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, старший инспектор по благоустройству, хозяйствующие субъекты всех форм собственности | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 3.2. | Организовать мероприятия по надлежащему санитарному содержанию объектов благоустройства. | В течение всего периода | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, старший инспектор по благоустройству | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 3.3. | Организовать проведение конкурсов по благоустройству в поселениях по номинациям «Лучший объект озеленения» «Лучший двор», «Лучшая улица», «Лучший дом» и т.д. Подвести итоги конкурсов, определить победителей. | 31.08.2021 | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, старший инспектор по благоустройству, главный специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 4. Мероприятия III этапа (осеннего) с 01.09.2021 по 31.10.2021 |  |  |  |  |
| 4.1. | Организовать проведение «Месячника чистоты» (уборка опавшей листвы, высадка зеленых насаждений, санитарная очистка территории). | до 13.10.2021 | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, старший инспектор по благоустройству, руководители бюджетных учреждений | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 4.2. | Организовать проведение: - осеннего месячника чистоты, - Дня древонасаждения, - еженедельных субботников. | 10.09.2021 – 13.10.2021 17.10.2021 17.10.2021 | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, старший инспектор по благоустройству, руководители бюджетных учреждений Октябрьского района | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 4.3. | Разработать и утвердить план работы коммунальных служб в зимний период 2021 – 2022 года, с указанием ответственных должностных лиц. | до 31.10.2021 | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, главный специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 4.4. | Обеспечить закупку противогололедных реагентов в необходимом количестве для обеспечения бесперебойного движения транспорта. | до 30.09.2021 | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, главный специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 4.5. | Утвердить перечень основных улиц, подъездных путей к социально-значимым объектам, подлежащим расчистке от снега в первую очередь. | До 31.10.2021 | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, главный специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 5. Мероприятия IV этапа (зимнего) с 01.11.2021 по 28.02.2022 |  |  |  |  |
| 5.1. | По мере выпадения атмосферных осадков (снег, ледяной дождь и т.п.) организовать уборку территории поселения и проведение антигололедных мероприятий. | В течение всего периода | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, старший инспектор по благоустройству, главный специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 5.2. | Обеспечить вывоз снежной массы и складирование строго в отведенных местах. | В течение всего периода | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, старший инспектор по благоустройству, главный специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |
| 5.3. | Организовать взаимодействие с руководителями организаций и предприятий по привлечению дополнительной техники для расчистки дорог и тротуаров. | В течение всего периода | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, старший инспектор по благоустройству, главный специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | Штаб по благоустройству Каменоломненского городского поселения |

Заведующий сектором

по управлению делами,

связью с общественностью

и социальным вопросам		                                                                                                               Т.А.Кузнецова

Приложение №2

к постановлению Администрации

Каменоломненского городского поселения

от  30.12.2020  №544

СОСТАВ

штаба по  благоустройству Каменоломненского городского поселения на 2021 – 2022  годы

| Блажко А.В. | - Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству, председатель штаба; |
| --- | --- |
| Никитенко Ю.А. | - Главный специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов, заместитель председателя штаба; |
| Гладкова Л.В. | - Старший инспектор по благоустройству, секретарь штаба; |
|  | Члены штаба: |
| Кузнецова Т.А. | - Заведующий сектором по управлению делами, связью с общественностью и социальным вопросам; |
| Здоровцев А.А. | - Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работе; |
| Чантемирова Е.А. | - Заведующий сектором земельно-имущественных отношений, бытового обслуживания и торговли; |
|  | - инспектор по взаимодействию с предприятиями бытового обслуживания и торговли; |
|  | - Главный специалист по работе с молодежью; |
|  | - Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. |

Заведующий сектором

по управлению делами,

связью с общественностью

и социальным вопросам		                                               Т.А.Кузнецова