Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2017                 	                      №  	55		           р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по итогам 2016 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 246 от 19.08.2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по итогам 2016 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения						      М.С. Симисенко

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 01.02.2017 № 55

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  по итогам 2016 года»

- Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по итогам 2016 года утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 № 336 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2016 году в бюджете поселения предусмотрено – 9631,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2016 заключено муниципальных контрактов на сумму 8464,3 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 9272,3 тыс. рублей или 96,3 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области» (далее – Подпрограмма 1) на 2016 год в бюджете поселения предусмотрено – 90,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2016 заключено муниципальных контрактов на сумму 90,5 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 90,5 тыс. рублей или 100 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» (далее – Подпрограмма 2) на 2016 год в бюджете поселения предусмотрено – 9541,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2016 заключено муниципальных контрактов на сумму 9181,8 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 9181,8 тыс. рублей или 96,2 %.

Основное мероприятие:

2.1.1 Ликвидация аварийной ситуации на канализационной сети по пер. Луганский. При плане 58,1 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 58,1 тыс. рублей или 100% от планового показателя. Это способствует повышению качества обслуживания населения поселения уровнем коммунального обслуживания;

2.1.2. Динамическая прочистка канализационных коллекторов и смотровых колодцев. При плане 97,8 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 97,8 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

2.1.3 Ремонт участка водопроводной сети по ул. Свердлова (от ул. Дружелюбная до ул. Поваренкина):

При плане 141,4 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 141,3 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

2.1.4. Строительный контроль за ремонтом водопровода по ул. Свердлова. При плане 2,3 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 2,3 тыс. рублей или 100% от планового показателя. Это мероприятие позволило повышению качества обслуживания населения поселения уровнем коммунального обслуживания;

2.1.5. Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги. При плане 8158,0 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 7798,7 тыс. рублей или 96 % от планового показателя. Это мероприятие позволило повышению удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания;

2.1.6. Транспортный налог. При плане 23,6 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 23,6 тыс. рублей или 100 % от планового показателя;

2.1.7. Увеличение уставного капитала МП «Благоустроитель». При плане 1060,0  тыс. рублей фактическое освоение средств составило 1060,0 тыс. рублей или 100 % от планового показателя. Это мероприятие позволило повышению удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по итогам 2016 года установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач не требуется.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлены в отчете о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по итогам 2016 года (приложении №1)

II.Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий программы способствует снижению потерь в сетях (водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения) и количества аварийных ситуаций.

При определении эффективности используются следующие целевые индикаторы:

- «Доля многоквартирных домов в целом по Каменоломненскому городскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья» - план, установленный на 2016 год   20,9%, факт – 7%, выполнение –33%.

- «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» - при плане на 2016 год 49,0 % факт составил 49,5%, выполнение 101%. Перевыполнение показателя связано с ремонтом инфраструктуры поселений – ремонт водопровода п. Каменоломни;

- «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района – план на 2016 год 100 %, по факту данный показатель на 01.12.2016 г. составил 100%;

- «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований района» - план на 2016 год 47,35%, по факту данный показатель на 01.12.2016 г. составил 47,35%;

- «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» - план на 2016 год 100%, факт 59%.

Реализация мероприятий программы в 2016 году привела к достижению следующих результатов:

- улучшено техническое состояние многоквартирных домов, условия проживания граждан;

- обеспечено надежное и устойчивое обслуживание потребителей коммунальными услугами.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые назначения которых не достигнуты представлены в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении 3.

III.	Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 г. № 336 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» объем ассигнований на 2016 год составляет 9631,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 7545,9 тыс. рублей, бюджета поселения – 2085,8 тыс. рублей.

Приложение №1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  по итогам 2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении | Специалист по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | Х | Х | Х | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Оплата за муниципальные квартиры | Специалист по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | Оплата за муниципальные квартиры произведена в полном объеме | 01 января 2016г. | 31 декабря 2016 г. | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Изготовление технической документации по муниципальным квартирам | Специалист по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | Выполнены технические тех.паспорта по муниципальным квартирам | 01 января 2016г. | 31 декабря 2016 г. | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
|  | Подпрограмма 2. Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения | Специалист по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | X | X | X | 9541,2 | 9541,2 | 9181,8 | 9181,8 |
|  | Мероприятие 2.1.1. Ликвидация аварийной ситуации на канализационной сети по пер. Луганский. |  | Повышению качества обслуживания населения поселения уровнем коммунального обслуживания | 01 января 2016г. | 31 декабря 2016 г. | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
|  | Мероприятие 2.1.2. Динамическая прочистка канализационных коллекторов и смотровых колодцев |  | Повышению качества обслуживания населения поселения уровнем коммунального обслуживания | 01 января 2016г. | 31 декабря 2016 г. | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
|  | Мероприятие 2.1.3. Ремонт участка водопроводной сети по ул. Свердлова (от ул. Дружелюбная до ул. Поваренкина) |  | Повышению качества обслуживания населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | 01 января 2016г. | 31 декабря 2016 г. | 141,4 | 141,4 | 141,3 | 141,3 |
|  | Мероприятие 2.1.4 Строительный контроль за ремонтом водопровода по ул. Свердлова |  | Улучшение качества выполненных работ | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Мероприятие 2.1.5 Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги |  | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 8158,0 | 8158,0 | 7798,7 | 7798,7 |
|  | Мероприятие 2.1.6 Транспортный налог |  |  | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
|  | Мероприятие 2.1.7. Увеличение уставного капитала МП «Благоустроитель». |  | Повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь | 01 января 2015 г. | 31 декабря 2015 г. | 1060,0 | 1060,0 | 1060,0 | 1060,0 |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2. Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 2.1.5 Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | Специалист по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 8158,0 | 7798,7 | По итогам 2016 года сложилась экономия по объему потребления холодной воды |

Приложение №3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2016 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Каменоломни городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Всего | 9631,7 | 9631,7 | 9272,3 |
|  | бюджет поселения | 1944,4 | 1944,4 | 1917,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | 7545,9 | 7545,9 | 7213,6 |
|  | бюджета района | 141,4 | 141,4 | 141,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении | Всего | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
|  | бюджет поселения | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Оплата за муниципальные квартиры | Всего, | 83,8 | 83,8 | 83,8 |
| Основное мероприятие 1.2. Изготовление технической документации по муниципальным квартирам |  | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 9541,2 | 9541,2 | 9181,8 |
|  | бюджет поселения | 1853,9 | 1853,9 | 1826,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | 7545,9 | 7545,9 | 7213,6 |
|  | бюджета района | 141,4 | 141,4 | 141,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Ликвидация аварийной ситуации на канализационной сети по пер. Луганский | Всего | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
| Основное мероприятие 2.2. Динамическая прочистка канализационных коллекторов и смотровых колодцев |  | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Основное мероприятие 2.3. Ремонт участка водопроводной сети по ул. Свердлова (от ул. Дружелюбная до ул. Поваренкина) |  | 141,4 | 141,4 | 141,3 |
| Основное мероприятие 2.4. Строительный контроль за ремонтом водопровода по ул. Свердлова |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Основное мероприятие 2.5. Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги |  | 8158,0 | 8158,0 | 7798,7 |
| Основное мероприятие 2.6. Транспортный налог |  | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| Основное мероприятие 2.7. Увеличение уставного капитала МП «Благоустроитель». |  | 1060,0 | 1060,0 | 1060,0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Приложение №4

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении значений показателей (индикаторов)

| - № п/п | - Номер и наименование | - Единица - измерения |  | - Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | - Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - год, - предшествующий отчетному <1> | - отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | - план | - факт |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
|  | - Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов |  | 20,9 | 35,6 | - 6,4 | - Уменьшение связано с ликвидацией части ТСЖ на территории Каменоломненского городского поселения |
| - 2 | - Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов |  | 49,0 | 68 | 58,1 | - Перевыполнение показателя связано с ремонтом инфраструктуры поселений – |
|  | - Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт - количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | Ед. |  | - | - | - |  |
| - 4 | - количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | - Ед. |  | 1 | 1 | - 1 |  |
|  | - Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | - процент |  | 100 | 100 | - 100 |  |
| - 6 | - доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | - процент |  | 49,9 | 51,1 | - 51,1 |  |
| - 7 | - доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц | - процент |  | 47,35 | 47,35 | - 47,35 |  |
| - 8 | - уровень газификации | - процент |  | 98 | 98 | - 99,6 |  |

Приложение №5

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАМЕНОЛОМНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  по итогам 2015 года

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Каменоломненского городского поселения» Данная программа насчитывает 8 целевых показателей (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=35,6/37=0,96.

S2 = Rф2  / RП2=58,1/68=0,85.

S3 = Rф3  / RП3=4/4=1.

S4 = Rф4  / RП4=1/1=1.

S5 = Rф5  / RП5=100/100=1.

S6 = Rф6  / RП6=51,1/51,1=1.

S7 = Rф7  / RП7=47,35/47,35=1.

S8 = Rф8  / RП8=98/98=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 8=0,125.

IР=0,96х0,125+0,85х0,125+1х0,125+1х0,125+1х0,125+1х0,125+1х0,125+1х0,125=0,98.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым  затратам подпрограммы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности программы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности программы;

IР - индекс результативности программы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Каменоломненского городского поселения»:

IЭ  = 9631,7 х0,98/9272,3=1,01

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Каменоломненского городского поселения» данная программа имеет высокий уровень эффективности.