Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2013                  	                      № 25 		                 р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2012 год

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 70 от 27.03.2012 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б.А.

Глава

Каменоломненского городского		                                 В. П. Каколевский

поселения

Приложение к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения № 25 от 01.02.2013 г.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ КАМЕНОЛОМНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  НА 2011-2014 ГОДЫ"

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" января 2013 ГОДА

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 43754,02 | - | 27246,52 | 16507,5 | - | 43754,02 | - | 27246,52 | 16507,5 | - | 43101,62 | - | 27147,04 | 15954,58 | - | 116,03 |
|  | Всего по подпрограмме | 43754,02 | - | 27246,52 | 16507,5 | - | 43754,02 | - | 27246,52 | 16507,5 | - | 43101,62 | - | 27147,04 | 15954,58 | - | 116,03 |
| 1 | Капитальный ремонт дороги по ул.Крупской | 25234,52 | - | 25234,52 | - | - | 25234,52 | - | 25234,52 | - | - | 25135,04 | - | 25135,04 | - | - | 99,48 |
| 2 | Капитальный ремонт дороги по ул.Крупской | 4142,18 | - | - | 4142,18 | - | 4142,18 | - | - | 4142,18 | - | 4125,78 | - | - | 4125,78 | - | 16,4 |
| 3 | Содержание дорог | 2012 | - | 2012 | - | - | 2012 | - | 2012 | - | - | 2012 | - | 2012 | - | - | - |
| 4 | Содержание дорог | 1900,5 | - | - | 1900,5 | - | 1900,5 | - | - | 1900,5 | - | 1900,5 | - | - | 1900,5 | - | 0 |
| 5 | Содержание дорог | 97,26 | - | - | 97,26 | - | 97,26 | - | - | 97,26 | - | 97,26 | - | - | 97,26 | - | - |
| 6 | Ямочный ремонт по пер.Шоссейный | 228,3 | - | - | 228,3 | - | 228,3 | - | - | 228,3 | - | 228,3 | - | - | 228,3 | - | 0 |
| 7 | Ямочный ремонт дороги по пер. Садовый (ДРСУ) | 99,32 | - | - | 99,32 | - | 99,32 | - | - | 99,32 | - | 99,32 | - | - | 99,32 | - | - |
| 8 | Содержание дорог | 99,48 | - | - | 99,48 | - | 99,48 | - | - | 99,48 | - | 99,48 | - | - | 99,48 | - | - |
| 9 | Ремонт дороги по пер.Садовый | 4750,2 | - | - | 4750,2 | - | 4750,2 | - | - | 4750,2 | - | 4750,1 | - | - | 4750,1 | - | 0,1 |
| 10 | Нанесение дорожной разметки | 91,7 | - | - | 91,7 | - | 91,7 | - | - | 91,7 | - | 91,7 | - | - | 91,7 |  | 0 |
| 11 | Разработка сметн док на рем дороги по ул.Комсомольская в районе ж/д моста | 4,22 | - | - | 4,22 | - | 4,22 | - | - | 4,22 | - | 4,22 | - | - | 4,22 | - | 0 |
| 12 | Разраб сметн док на рем дороги по ул.Комсомольская в районе часовни | 4,68 | - | - | 4,68 | - | 4,68 | - | - | 4,68 | - | 4,68 | - | - | 4,68 | - | 0 |
| 13 | Строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту дороги по ул.Крупской | 199,2 | - | - | 199,2 | - | 199,2 | - | - | 199,2 | - | 199,2 | - | - | 199,2 | - | - |
| 14 | Сметная документация на ремонт дороги по ул.Мокроусова, Железнодорожная | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - |
| 15 | Дорожные знаки | 111,8 | - | - | 111,8 | - | 111,8 | - | - | 111,8 | - | 111,8 | - | - | 111,8 | - | - |
| 16 | Содержание дорог | 950,0 | - | - | 950,0 | - | 950,0 | - | - | 950,0 | - | 950,0 | - | - | 950,0 | - | - |
| 17 | Монтаж УЗДП на 2-х стойках по пер. Садовый | 19,6 | - | - | 19,6 | - | 19,6 | - | - | 19,6 | - | 19,6 | - | - | 19,6 | - | - |
| 18 | Разметка дороги | 95,5 | - | - | 95,5 | - | 95,5 | - | - | 95,5 | - | 95,5 | - | - | 95,5 | - | - |
| 19 | Ремонт дороги по ул.Мокроусова, Железнодорожная | 2323,5 | - | - | 2323,5 | - | 2323,5 | - | - | 2323,5 | - | 2323,5 | - | - | 2323,5 | - | - |
| 20 | Разметка дороги пластичными формами | 615,4 | - | - | 615,4 | - | 615,4 | - | - | 615,4 | - | 615,4 | - | - | 615,4 | - | - |
| 21 | Разборка тротуарных плит | 53,2 | - | - | 53,2 | - | 53,2 | - | - | 53,2 | - | 53,2 | - | - | 53,2 | - | - |
| 22 | Сметная документация | 8,4 | - | - | 8,4 | - | 8,4 | - | - | 8,4 | - | 8,4 | - | - | 8,4 | - | - |
| 23 | Строительный контроль за выполнением работ по ремонту дороги по ул.Мокроусова | 32,5 | - | - | 32,5 | - | 32,5 | - | - | 32,5 | - | 32,5 | - | - | 32,5 | - | - |
| 24 | Строительный контроль за выполнением работ по ремонту дороги по пер. Садовый000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 56,4 | - | - | 56,4 | - | 56,4 | - | - | 56,4 | - | 56,4 | - | - | 56,4 | - | - |
| 25 | Строительный контроль за выполнением работ по ремонту дороги по пер. Шоссейный | 1,4 | - | - | 1,4 | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - |
| 26 | Проект моста через р. Грушевка | 15,6 | - | - | 15,6 | - | 15,6 | - | - | 15,6 | - | 15,6 | - | - | 15,6 | - | - |
| 27 | Приобретение лежачих полицейских | 50,8 | - | - | 50,8 | - | 50,8 | - | - | 50,8 | - | 50,8 | - | - | 50,8 | - | - |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

на 01.07.2012 года

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 11.08.2010. № 199

Общий  объем финансирования  программы в 2012г. составил 43754,02 тыс.руб., из них:

- средства областного бюджета 27246,52 тыс.руб.,

- средства местного бюджета  16507,5 тыс.руб.

Исполнение программы в целом составило 99,7%

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» в 2012 г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Капитальный ремонт дороги по ул.Крупской:

Плановые показатели составили: всего – 29376,70 тыс.руб., из них 25234,520 тыс.руб. средства областного бюджета; 4142,180 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 29260,8 тыс.руб.

Исполнение  составило 99,6 %

2. Содержание дорог:

Плановые показатели составили: всего – 5059,3 тыс.руб., из них 2012,0 тыс.руб. средства областного бюджета, 3047,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 5059,3 тыс.руб., из них 2012,0 тыс.руб. средства областного бюджета, 3047,3 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100% .

3. Ямочный  ремонт по пер.Шоссейный:

Плановые показатели составили: всего – 228,3 тыс.руб., из них 228,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 228,3 тыс.руб.

Исполнение  составило 100%.

    - Ямочный  ремонт дороги по пер.Садовый (ДРСУ):

Плановые показатели составили: всего – 99,32 тыс.руб., из них 99,32 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 99,32 тыс.руб.

Исполнение  составило 100%.

5. Ремонт дороги по пер.Садовый:

Плановые показатели составили: всего – 4750,2 тыс.руб., из них 4750,2  тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 4750,1 тыс.руб., из них 4750,1  тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

6. Нанесение дорожной разметки:

Плановые показатели составили: всего – 91,7 тыс.руб., из них 91,7 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 91,7 тыс.руб.

Исполнение  составило 100%.

7. Разработка сметной документации на ремонт дороги по ул.Комсомоль  	   	ская в районе ж/д моста:

Плановые показатели составили: всего – 4,22 тыс.руб., из них 4,22 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 4,22 тыс.руб.

Исполнение  составило 100%.

8. Разработка сметной документации на ремонт дороги по ул.Комсомоль  	   	ская в районе часовни:

Плановые показатели составили: всего – 4,68 тыс.руб., из них 4,68 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 4,68 тыс.руб.

Исполнение  составило 100%.

9. Строительный контроль за выполнением работ по капитальному ре  	монту дороги по ул. Крупской:

Плановые показатели составили: всего – 199,2 тыс.руб., из них 199,2 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 199,2 тыс.руб.

Исполнение  составило 100%

10. Сметная документация на ремонт дороги по ул.Мокроусова, Железнодо	рожная:

Плановые показатели составили: всего – 20 тыс.руб., из них 20 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 20,0 тыс.руб.

Исполнение  составило 100%

11. Дорожные знаки:

Плановые показатели составили: всего – 111,8 тыс.руб., из них 111,8 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 111,8 тыс.руб.

Исполнение  составило 100% .

12. Монтаж УЗДП на 2-х стойках по пер. Садовый:

Плановые показатели составили: всего – 19,6 тыс.руб., из них 19,6 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 19,6 тыс.руб.

Исполнение  составило 100% .

13. Разметка дороги:

Плановые показатели составили: всего – 95,5 тыс.руб., из них 95,5 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 95,5 тыс.руб.

Исполнение  составило 100% .

14. Ремонт дороги по ул.Мокроусова, Железнодорожная:

Плановые показатели составили: всего – 2323,5 тыс.руб., из них 2323,5 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 2323,5тыс.руб.

Исполнение  составило 100% .

15. Разметка дороги пластичными формами:

Плановые показатели составили: всего – 615,4 тыс.руб., из них 615,4 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 615,4 тыс.руб.

Исполнение  составило 100% .

16. Разборка тротуарных плит:

Плановые показатели составили: всего – 53,2 тыс.руб., из них 53,2 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 53,2 тыс.руб.

Исполнение  составило 100% .

17. Сметная документация:

Плановые показатели составили: всего – 8,4 тыс.руб., из них 8,4 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 8,4 тыс.руб.

Исполнение  составило 100% .

18. Строительный контроль за выполнением работ по ремонту дороги по ул.Мокроусова:

Плановые показатели составили: всего – 32,5 тыс.руб., из них 32,5 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 32,5 тыс.руб.

Исполнение  составило 100% .

19. Строительный контроль за выполнением работ по ремонту дороги по пер. Садовый:

Плановые показатели составили: всего – 56,4 тыс.руб., из них 56,4 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 56,4 тыс.руб.

Исполнение  составило 100% .

20. Строительный контроль за выполнением работ по ремонту дороги по пер. Шоссейный:

Плановые показатели составили: всего – 1,4 тыс.руб., из них 1,4 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 1,4 тыс.руб.

Исполнение  составило 100% .

21. Проект моста через р. Грушевка:

Плановые показатели составили: всего – 15,6 тыс.руб., из них 15,6 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 15,6 тыс.руб.

Исполнение  составило 100% .

22. Приобретение лежачих полицейских:

Плановые показатели составили: всего – 50,8 тыс.руб., из них 50,8 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 50,8 тыс.руб.

Исполнение  составило 100% .

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАМЕНОЛОМНЕСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2012 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год реали- зации про- граммы | 2012 год реали- зации прог- раммы | 2013 год реали- зации про- граммы | 2014 год реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Снижение существующего уровня износа автомобильных дорог. | % | 70 | 65 | 55 | 55 | 70 | - | 80 | 71% |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Рост доли средств внебюджетных источников | 1% | 35 | 55 | 65 |  | 25 | 71% | 55 | - |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3: Повышение качества и надежности дорог. | Ш % | 65 | 75 | 80 |  | 65 | - | 75 | - |  |  |  |