Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2012                  	                      № 14		                 р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2011 год

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 210 от 23.09.2011 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б.А.

Глава

Каменоломненского городского		                                 В. П. Каколевский

поселения

Приложение к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения № 95 от 12.04.2012 г.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ     "РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ КАМЕНОЛОМНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

НА 2011-2014 ГОДЫ"

______________________________________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" января 2012 ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 8864,1 | - | - | 8864,1 | - | 8864,1 | - | - | 8864,1 | - | 8864,1 | - | - | 8864,1 | - | - |
|  | Всего по подпрограмме | 8864,1 | - | - | 8864,1 | - | 8864,1 | - | - | 8864,1 | - | 8864,1 | - | - | 8864,1 | - | - |
| 1 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 3798,9 | - | - | 3798,9 | - | 3798,9 | - | - | 3798,9 | - | 3798,9 | - | - | 3798,9 | - | - |
| 2 | Техническая инвентаризация тротуаров и дорог | 142,0 | - | - | 142,0 | - | 142,0 | - | - | 142,0 | - | 142,0 | - | - | 142,0 | - | - |
| 3 | Разработка ПСД на капитальный ремонт дороги по ул. Крупской | 120,0 | - | - | 120,0 | - | 120,0 | - | - | 120,0 | - | 120,0 | - | - | 120,0 | - | - |
| 5 | Изготовление сметной документации на ремонт дорог | 83,6 | - | - | 83,6 | - | 83,6 | - | - | 83,6 | - | 83,6 | - | - | 83,6 | - | - |
| 6 | Строительный контроль за ремонтом дорог | 65,4 | - | - | 65,4 | - | 65,4 | - | - | 65,4 | - | 65,4 | - | - | 65,4 | - | - |
| 7 | Разработка схем дислокации тех. средств дорожного движения | 77,6 | - | - | 77,6 | - | 77,6 | - | - | 77,6 | - | 77,6 | - | - | 77,6 | - | - |
| 8 | Капитальный ремонт автодороги по ул.Пионерская | 648,8 | - | - | 648,8 | - | 648,8 | - | - | 648,8 | - | 648,8 | - | - | 648,8 | - | - |
| 9 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт по ул. Пионерская | 35,0 | - | - | 35,0 | - | 35,0 | - | - | 35,0 | - | 35,0 | - | - | 35,0 | - | - |
| 10 | Ямочный ремонт дорог | 1257,9 | - | - | 1257,9 | - | 1257,9 | - | - | 1257,9 | - | 1257,9 | - | - | 1257,9 | - | - |
| 11 | Разметка дороги | 98,0 | - | - | 98,0 | - | 98,0 | - | - | 98,0 | - | 98,0 | - | - | 98,0 | - | - |
| 12 | Ремонт дороги по ул. Садовая | 2536,9 | - | - | 2536,9 | - | 2536,9 | - | - | 2536,9 | - | 2536,8 | - | - | 2536,8 | - | 0,1 |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

за 2011 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 11.08.2010. № 195

Общий  объем финансирования  программы в 2011г. составил 8864,1тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  8864,1тыс тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» в 2011 г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них:

Плановые показатели составили: всего – 3798,9 тыс.руб., из них 3798,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 3798,9 тыс.руб., из них 3798,9 1 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

2. Капитальный ремонт автодороги по ул.Пионерская:

Плановые показатели составили: всего – 648,8 тыс.руб., из них 648,8 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 648,8 тыс.руб., из них 648,8 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

3. Ямочный  ремонт дорог:

Плановые показатели составили: всего – 1257,9 тыс.руб., из них 1257,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 1257,9 тыс.руб., из них 1257,9 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

4. Ремонт дороги по ул. Садовая:

Плановые показатели составили: всего – 2536,9 тыс.руб., из них 2536,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 2536,9 тыс.руб., из них 2536,9 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАМЕНОЛОМНЕСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2011 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год реали- зации про- граммы | 2012 год реали- зации прог- раммы | 2013 год реали- зации про- граммы | 2014 год реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Снижение существующего уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. | % | 70 | 65 | 55 | 55 | 70 | - |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры | 1% | 35 | 55 | 65 |  | 25 | 71% |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3: Повышение качества и надежности коммунальных услуг. | Ш % | 65 | 75 | 80 |  | 65 | - |  |  |  |  |  |