Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2012                  	                      № 12 		                 р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2011 год

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 210 от 23.09.2011 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б.А.

Глава

Каменоломненского городского		                                 В. П. Каколевский

поселения

Приложение к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения № 94 от 12.04.2012 г.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ     «БЛАГОУСТРОЙСТВО,  СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  КАМЕНОЛОМНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2011-2014 ГОДЫ»

____________________________________________________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" января 2012 ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 18918,9 | - | - | 18918,9 | - | 18918,9 | - | - | 18918,9 | - | 18720,9 | - | - | 18720,9 | - | 198,0 |
|  | Всего по подпрограмме | 18918,9 | - | - | 18918,9 | - | 18918,9 | - | - | 18918,9 | - | 18720,9 | - | - | 18720,9 | - | 198,0 |
| 1 | Уличное освещение (коммунальные услуги) | 3 207,2 | - | - | 3 207,2 | - | 3 207,2 | - | - | 3 207,2 | - | 3 207,2 | - | - | 3 207,2 | - | - |
| 2 | Услуги по содержанию сетей уличного освещения | 5 616,7 | - | - | 5 616,7 | - | 5 616,7 | - | - | 5 616,7 | - | 5 616,7 | - | - | 5 616,7 | - | - |
| 3 | Содержание зеленых насаждений | 7 639,6 | - | - | 7 639,6 | - | 7 639,6 | - | - | 7 639,6 | - | 7 639,6 | - | - | 7 639,6 | - | - |
| 4 | Спиливание аварийных деревьев | 491,7 | - | - | 491,7 | - | 491,7 | - | - | 491,7 | - | 491,7 | - | - | 491,7 | - | - |
| 5 | Приобретение саженцев | 69,4 | - | - | 69,4 | - | 69,4 | - | - | 69,4 | - | 69,4 | - | - | 69,4 | - | - |
| 6 | Вечный огонь (коомунальные услуги) за газ | 88,1 | - | - | 88,1 | - | 88,1 | - | - | 88,1 | - | 88,1 | - | - | 88,1 | - | - |
| 7 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан | 30,6 | - | - | 30,6 | - | 30,6 | - | - | 30,6 | - | 30,6 | - | - | 30,6 | - | - |
| 8 | Уборка стихийных свалок | 366,9 | - | - | 366,9 | - | 366,9 | - | - | 366,9 | - | 366,9 | - | - | 366,9 | - | - |
| 9 | Ремонт памятника Ленина | 30,3 | - | - | 30,3 | - | 30,3 | - | - | 30,3 | - | 30,3 | - | - | 30,3 | - | - |
| 10 | Ремонт площади победы | 40,8 | - | - | 40,8 | - | 40,8 | - | - | 40,8 | - | 40,8 | - | - | 40,8 | - | - |
| 11 | обработка водоемов от комаров | 4,9 | - | - | 4,9 | - | 4,9 | - | - | 4,9 | - | 4,9 | - | - | 4,9 | - | - |
| 12 | Заливка трещин в асфальтовом покрытии на площади победы | 198,0 | - | - | 198,0 | - | 198,0 | - | - | 198,0 | - | - | - | - | - | - | 198,0 |
| 13 | Техническая инвентаризация скверов | 10,7 | - | - | 10,7 | - | 10,7 | - | - | 10,7 | - | 10,7 | - | - | 10,7 | - | - |
| 14 | Сметная документация на устройство покрытия тротуарной плитки на пл. Победы | 30,5 | - | - | 30,5 | - | 30,5 | - | - | 30,5 | - | 30,5 | - | - | 30,5 | - | - |
| 15 | составление сметной документации на текущий ремонт площади победы | 0,8 | - | - | 0,8 | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - |
| 16 | строительный контроль по текущему ремонту площади победы | 0,6 | - | - | 0,6 | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - |
| 17 | Приобретение флажков на пер. Садовый и пер. Шоссейный | 42, 8 | - | - | 42, 8 | - | 42, 8 | - | - | 42, 8 | - | 42, 8 | - | - | 42, 8 | - | - |
| 18 | Сметная документация на текущий ремонт часовни памяти и скорби | 0,4 | - | - | 0,4 | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - |
| 19 | Отлов собак | 29,3 | - | - | 29,3 | - | 29,3 | - | - | 29,3 | - | 29,3 | - | - | 29,3 | - | - |
| 20 | Исследование на наличие клещей | 1,4 | - | - | 1,4 | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - |
| 21 | Строительный контроль за работами по заливке трещин асфальтового покрытия на пл. Победы | 1,4 | - | - | 1,4 | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - |
| 22 | Строительный контроль за работами по заливке трещин асфальтового покрытия подъезда ко Дворцу Культуры | 1,4 | - | - | 1,4 | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - |
| 23 | предоставление коммунальной техники (Стройсервис +) | 42,7 | - | - | 42,7 | - | 42,7 | - | - | 42,7 | - | 42,7 | - | - | 42,7 | - | - |
| 24 | Приобретение уличных цветочных клумб | 21,7 | - | - | 21,7 | - | 21,7 | - | - | 21,7 | - | 21,7 | - | - | 21,7 | - | - |
| 25 | Приобретение уличных урн | 46,0 | - | - | 46,0 | - | 46,0 | - | - | 46,0 | - | 46,0 | - | - | 46,0 | - | - |
| 26 | Приобретение уличных скамеек | 24,0 | - | - | 24,0 | - | 24,0 | - | - | 24,0 | - | 24,0 | - | - | 24,0 | - | - |
| 27 | приобретение баннеров | 12,5 | - | - | 12,5 | - | 12,5 | - | - | 12,5 | - | 12,5 | - | - | 12,5 | - | - |
| 28 | Приобретение елочных украшений | 85,9 | - | - | 85,9 | - | 85,9 | - | - | 85,9 | - | 85,9 | - | - | 85,9 | - | - |
| 29 | Приобретение гербицидов | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - |
| 30 | Ремонт крыши ул. 40 лет Октября | 36,7 | - | - | 36,7 | - | 36,7 | - | - | 36,7 | - | 36,7 | - | - | 36,7 | - | - |
| 31 | ремонт кровли гаражных боксов | 99,7 | - | - | 99,7 | - | 99,7 | - | - | 99,7 | - | 99,7 | - | - | 99,7 | - | - |
| 32 | Строительный контроль по ремонту кровли гаража | 1,4 | - | - | 1,4 | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - |
| 33 | оценка столярных мастерских | 10,5 | - | - | 10,5 | - | 10,5 | - | - | 10,5 | - | 10,5 | - | - | 10,5 | - | - |
| 34 | оценка административных помещений и гаража | 21,0 | - | - | 21,0 | - | 21,0 | - | - | 21,0 | - | 21,0 | - | - | 21,0 | - | - |
| 35 | оценка участков по ул Гвардейской | 26,0 | - | - | 26,0 | - | 26,0 | - | - | 26,0 | - | 26,0 | - | - | 26,0 | - | - |
| 36 | оценка участка под строительство офисного здания пер.Винроградный | 5, 5 | - | - | 5, 5 | - | 5, 5 | - | - | 5, 5 | - | 5, 5 | - | - | 5, 5 | - | - |
| 37 | оценка гаражей | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - |
| 38 | определение рыночной стоимости земельных участков | 41, 5 | - | - | 41, 5 | - | 41, 5 | - | - | 41, 5 | - | 41, 5 | - | - | 41, 5 | - | - |
| 39 | техническая инвентаризация многоквартирного дома по ул. Мира 10 | 4,6 | - | - | 4,6 | - | 4,6 | - | - | 4,6 | - | 4,6 | - | - | 4,6 | - | - |
| 40 | Приобретение насоса | 99,5 | - | - | 99,5 | - | 99,5 | - | - | 99,5 | - | 99,5 | - | - | 99,5 | - | - |
| 41 | Определение величины рыночной стоимости годовой арендной платы земельного участка под торговый павильон | 8,0 | - | - | 8,0 | - | 8,0 | - | - | 8,0 | - | 8,0 | - | - | 8,0 | - | - |
| 42 | Топографическая съемка земельного участка за зданием магазина Магнит | 8,0 | - | - | 8,0 | - | 8,0 | - | - | 8,0 | - | 8,0 | - | - | 8,0 | - | - |
| 43 | Топографическая съемка земельного участка в районе налоговой и сквера им. Ленина | 55,7 | - | - | 55,7 | - | 55,7 | - | - | 55,7 | - | 55,7 | - | - | 55,7 | - | - |
| 44 | топографическая съемка трех участков | 37,6 | - | - | 37,6 | - | 37,6 | - | - | 37,6 | - | 37,6 | - | - | 37,6 | - | - |
| 45 | Топографическая съемка земельного участка по ул. Восточная | 83,0 | - | - | 83,0 | - | 83,0 | - | - | 83,0 | - | 83,0 | - | - | 83,0 | - | - |
| 46 | Определение рыночной стоимости арендной платы (машина вакуумная, мусоровоз) | 6,0 | - | - | 6,0 | - | 6,0 | - | - | 6,0 | - | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - |
| 47 | эксперт.ПСД системы охраного видеонаблюдения | 13,4 | - | - | 13,4 | - | 13,4 | - | - | 13,4 | - | 13,4 | - | - | 13,4 | - | - |
| 48 | Определение величины рыночной стоимости здания котельной | 15,6 | - | - | 15,6 | - | 15,6 | - | - | 15,6 | - | 15,6 | - | - | 15,6 | - | - |
| 49 | Разработка ПСД на систему охранного видеонаблюдения ВНС | 94,8 | - | - | 94,8 | - | 94,8 | - | - | 94,8 | - | 94,8 | - | - | 94,8 | - | - |
| 50 | Инвентаризация тепловых сетей | 6,8 | - | - | 6,8 | - | 6,8 | - | - | 6,8 | - | 6,8 | - | - | 6,8 | - | - |
| 51 | Определение рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование канализационными сетями | 59,6 | - | - | 59,6 | - | 59,6 | - | - | 59,6 | - | 59,6 | - | - | 59,6 | - | - |
| 52 | Определение величины рыночной стоимости автогидроподъемника | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.".

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

за 2011 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 06.10.2010. № 234

Общий  объем финансирования  программы в 2011г. составил 18918,9 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  18918,9  тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» в 2011 г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Услуги по содержанию сетей уличного освещения:

Плановые показатели составили: всего – 5 616,7 тыс.руб., из них 5 616,7 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 5 616,7  тыс.руб., из них 5 616,7 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

2. Содержание зеленых насаждений:

Плановые показатели составили: всего – 7 639,6 тыс.руб., из них 7 639,6 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 7 639,6 тыс.руб., из них 7 639,6 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

3. Уборка стихийных свалок:

Плановые показатели составили: всего – 366,9 тыс.руб., из них 366,9   тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 366,9   тыс.руб., из них 366,9   тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

4. Отлов собак:

Плановые показатели составили: всего – 29,3 тыс.руб., из них 29,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 29,3 тыс.руб., из них 29,3 тыс.руб. - средства местного бюджета.

5. Приобретение уличных цветочных клумб, приобретение уличных урн, приобретение уличных скамеек, приобретение баннеров, приобретение елочных украшений:

Плановые показатели составили: всего – 190,1 тыс.руб., из них 190,1 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 190,1 тыс.руб., из них 190,1 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

6. Разработка ПСД на систему охранного видеонаблюдения  ВНС:

Плановые показатели составили: всего – 94,8 тыс.руб., из них 94,8 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 94,8 тыс.руб., из них 94,8 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

7. Определение рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование канализационными сетями:

Плановые показатели составили: всего – 59,6 тыс.руб., из них 59,6 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 59,6 тыс.руб., из них 59,6 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАМЕНОЛОМНЕСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2011 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год реали- зации про- граммы | 2012 год реали- зации прог- раммы | 2013 год реали- зации про- граммы | 2014 год реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Снижение уровня износа сетей уличного освещения | % | 70 | 65 | 55 | 55 | 70 | - |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию благоустройства, содержания и обслуживания объектов муниципальной собственности | % | 35 | 55 | 65 |  | 25 | 71% |  |  |  |  |  |