Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2014                  	                      № 16 		                 р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2013 год

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 70 от 27.03.2012 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б.А.

Глава

Каменоломненского городского		                                 В. П. Каколевский

поселения

Приложение к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения № 16 от 14.01.2014 г.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ     «БЛАГОУСТРОЙСТВО,  СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  КАМЕНОЛОМНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2011-2014 ГОДЫ»

____________________________________________________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" января 2014 ГОДА

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | област- ной бюджет | районный бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | област- ной бюджет | районный бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | област- ной бюджет | районный бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 32425,5 | - | 14464,6 | 17960,9 | - | 32425,5 | - | 14464,6 | 17960,9 | - | 32425,5 | - | 14464,6 | 17960,9 | - | - |
|  | Всего по подпрограмме | 32425,5 | - | 14464,6 | 17960,9 | - | 32425,5 | - | 14464,6 | 17960,9 | - | 32425,5 | - | 14464,6 | 17960,9 | - | - |
| 1 | Изготовление технической и тех планов на дороги ул. Крупской, пер. Шоссейный | 56,6 | - | - | 56,6 | - | 56,6 | - | - | 56,6 | - | 56,6 | - | - | 56,6 | - | - |
| 2 | Вынос точек на местности(участки для многодетных семей) | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - |
| 3 | Оценка земельного участка РСУ | 12,0 | - | - | 12,0 | - | 12,0 | - | - | 12,0 | - | 12,0 | - | - | 12,0 | - | - |
| 4 | Оценка земельного участка Гвардейская 6 | 4,5 | - | - | 4,5 | - | 4,5 | - | - | 4,5 | - | 4,5 | - | - | 4,5 | - | - |
| 5 | Формирование земельного участка под гараж | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - |
| 6 | Кадастровые работы пер. Советский ( м-н "магнит") | 9,6 | - | - | 9,6 | - | 9,6 | - | - | 9,6 | - | 9,6 | - | - | 9,6 | - | - |
| 7 | Оценка земельного участка под детский сад ул. Свердлова | 10,5 | - | - | 10,5 | - | 10,5 | - | - | 10,5 | - | 10,5 | - | - | 10,5 | - | - |
| 8 | Кадастровые работы ул. Мира | 22,7 | - | - | 22,7 | - | 22,7 | - | - | 22,7 | - | 22,7 | - | - | 22,7 | - | - |
| 9 | Топографическая съемка земельного участка в районе гаражей ветстанции | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - |
| 10 | Оценка 5-ти земельных участков под гаражи | 25,0 | - | - | 25,0 | - | 25,0 | - | - | 25,0 | - | 25,0 | - | - | 25,0 | - | - |
| 11 | Рыночная стоимость объекта | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - |
| 12 | Работы по описанию местоположения и установления на местности границ населенного пункта | 25,9 | - | - | 25,9 | - | 25,9 | - | - | 25,9 | - | 25,9 | - | - | 25,9 | - | - |
| 13 | Уличное освещение | 3762,5 | - | - | 3762,5 | - | 3762,5 | - | - | 3762,5 | - | 3762,5 | - | - | 3762,5 | - | - |
| 14 | вечный огонь | 687,9 | - | - | 687,9 | - | 687,9 | - | - | 687,9 | - | 687,9 | - | - | 687,9 | - | - |
| 15 | Содержание сетей уличного освещения | 5322,3 | - | - | 5322,3 | - | 5322,3 | - | - | 5322,3 | - | 5322,3 | - | - | 5322,3 | - | - |
| 16 | Содержание сетей уличного освещения | 99,8 | - | - | 99,8 | - | 99,8 | - | - | 99,8 | - | 99,8 | - | - | 99,8 | - | - |
| 17 | Устройство уличного освещения на территории п. каменломни | 96,8 | - | - | 96,8 | - | 96,8 | - | - | 96,8 | - | 96,8 | - | - | 96,8 | - | - |
| 18 | Содержание зеленых насаждений | 1725,0 | - | - | 1725,0 | - | 1725,0 | - | - | 1725,0 | - | 1725,0 | - | - | 1725,0 | - | - |
| 19 | Содержание зеленых насаждений | 99,8 | - | - | 99,8 | - | 99,8 | - | - | 99,8 | - | 99,8 | - | - | 99,8 | - | - |
| 20 | Содержание зеленых насаждений | 99,9 | - | - | 99,9 | - | 99,9 | - | - | 99,9 | - | 99,9 | - | - | 99,9 | - | - |
| 21 | Спиливание сухих и аварийных деревьев | 398,0 | - | - | 398,0 | - | 398,0 | - | - | 398,0 | - | 398,0 | - | - | 398,0 | - | - |
| 22 | Покос сорной растительности механизированным способом | 97,1 | - | - | 97,1 | - | 97,1 | - | - | 97,1 | - | 97,1 | - | - | 97,1 | - | - |
| 23 | Покос сорной растительности механизированным способом | 99,6 | - | - | 99,6 | - | 99,6 | - | - | 99,6 | - | 99,6 | - | - | 99,6 | - | - |
| 24 | Противоклещевая обработка | 10,9 | - | - | 10,9 | - | 10,9 | - | - | 10,9 | - | 10,9 | - | - | 10,9 | - | - |
| 25 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан | 37,1 | - | - | 37,1 | - | 37,1 | - | - | 37,1 | - | 37,1 | - | - | 37,1 | - | - |
| 26 | Дезинсекционные услуги по борьбе с комарами | 4,9 | - | - | 4,9 | - | 4,9 | - | - | 4,9 | - | 4,9 | - | - | 4,9 | - | - |
| 27 | Монтаж светодиодного оборудования и щита управления для наружного освещения с дистанционным управлением по электрической сети | 265,7 | - | 265,7 | - | - | 265,7 | - | 265,7 | - | - | 265,7 | - | 265,7 | - | - | - |
| 28 | Ремонт сквера у памятника «Вечный огонь» в п. Каменоломни | 11352,8 | - | 11352,8 | - | - | 11352,8 | - | 11352,8 | - | - | 11352,8 | - | 11352,8 | - | - |  |
| 29 | Монтаж елки | 99,0 | - | - | 99,0 | - | 99,0 | - | - | 99,0 | - | 99,0 | - | - | 99,0 | - | - |
| 30 | Строительный контроль за ремонтом сквера у памятника "вечный огонь" | 103,6 | - | - | 103,6 | - | 103,6 | - | - | 103,6 | - | 103,6 | - | - | 103,6 | - | - |
| 31 | Разработка «эскизного проекта архитектурно-скульптурной композиции с объемным компьютерным решением и скульптурой в сквере у памятника «Вечный огонь» в п. Каменоломни» | 270,0 | - | 270,0 | - | - | 270,0 | - | 270,0 | - | - | 270,0 | - | 270,0 | - | - | - |
| 32 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Ремонт сквера у памятника «Вечный огонь» в п. Каменоломни | 1350,0 | - | 1350,0 | - | - | 1350,0 | - | 1350,0 | - | - | 1350,0 | - | 1350,0 | - | - | - |
| 33 | Разработка проектно-сметной документации на архитектурно-скульптурную композицию с изысканиями проекта электроосвещения, обследования соответствующих конструкций стелы, и экспертизой» | 650,0 | - | 446,0 | 204,0 | - | 650,0 | - | 446,0 | 204,0 | - | 650,0 | - | 446,0 | 204,0 | - | - |
| 34 | уборка стихийных свалок | 285,1 | - | - | 285,1 | - | 285,1 | - | - | 285,1 | - | 285,1 | - | - | 285,1 | - | - |
| 35 | Отлов бесхозных животных | 114,5 | - | - | 114,5 | - | 114,5 | - | - | 114,5 | - | 114,5 | - | - | 114,5 | - | - |
| 36 | Приобретение светодиодного осветительного оборудования для наружного освещения с дистанционным управлением по электрической сети | 627,1 | - | 627,1 | - | - | 627,1 | - | 627,1 | - | - | 627,1 | - | 627,1 | - | - | - |
| 37 | Приобретение щита управления светодиодным осветительным оборудованием для наружного освещения с дистанционным управлением по электрической сети | 67 | - | 67,0 | - | - | 67 | - | 67,0 | - | - | 67 | - | 67,0 | - | - | - |
| 38 | Приобретение вазонов для цветов | 10,9 | - | - | 10,9 | - | 10,9 | - | - | 10,9 | - | 10,9 | - | - | 10,9 | - | - |
| 39 | Приобретение елки | 99,9 | - | - | 99,9 | - | 99,9 | - | - | 99,9 | - | 99,9 | - | - | 99,9 | - | - |
| 40 | Приобретение информационного блока | 279,5 | - | - | 279,5 | - | 279,5 | - | - | 279,5 | - | 279,5 | - | - | 279,5 | - | - |
| 41 | Приобретение декоративного светоосвещения | 393,5 | - | - | 393,5 | - | 393,5 | - | - | 393,5 | - | 393,5 | - | - | 393,5 | - | - |
| 42 | Приобретение цветов | 18,5 | - | - | 18,5 | - | 18,5 | - | - | 18,5 | - | 18,5 | - | - | 18,5 | - | - |
| 43 | Приобретение рассады цветов | 24,0 | - | - | 24,0 | - | 24,0 | - | - | 24,0 | - | 24,0 | - | - | 24,0 | - | - |
| 44 | Декоративное светооборудование | 107,5 | - | - | 107,5 | - | 107,5 | - | - | 107,5 | - | 107,5 | - | - | 107,5 | - | - |
| 45 | Приобретение саженцев | 64,0 | - | - | 64,0 | - | 64,0 | - | - | 64,0 | - | 64,0 | - | - | 64,0 | - | - |
| 46 | Информационные баннеры | 19,9 | - | - | 19,9 | - | 19,9 | - | - | 19,9 | - | 19,9 | - | - | 19,9 | - | - |
| 47 | Банеры к 75-летию района | 41,3 | - | - | 41,3 | - | 41,3 | - | - | 41,3 | - | 41,3 | - | - | 41,3 | - | - |
| 48 | Муниципальное задание, содержание зеленых насаждений | 3122,4 | - | - | 3122,4 | - | 3122,4 | - | - | 3122,4 | - | 3122,4 | - | - | 3122,4 | - | - |
| 49 | Оценка машины РСУ | 3,0 | - | - | 3,00 | - | 3,0 | - | - | 3,00 | - | 3,0 | - | - | 3,00 | - | - |
| 50 | Составление энергопаспортов на котельные | 71,0 | - | - | 71,0 | - | 71,0 | - | - | 71,0 | - | 71,0 | - | - | 71,0 | - | - |
| 51 | Изготовление тех. плана линий электропередач | 8,8 | - | - | 8,8 | - | 8,8 | - | - | 8,8 | - | 8,8 | - | - | 8,8 | - | - |
| 52 | Изготовление тех. плана линий электропередач | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - |
| 53 | Определение стоимости арендной платы помещений РСУ | 8,1 | - | - | 8,1 | - | 8,1 | - | - | 8,1 | - | 8,1 | - | - | 8,1 | - | - |
| 54 | Определение стоимости арендной платы для концессии | 99,7 | - | - | 99,7 | - | 99,7 | - | - | 99,7 | - | 99,7 | - | - | 99,7 | - | - |
| 55 | Оценка опор линий электропередач | 6,3 | - | - | 6,3 | - | 6,3 | - | - | 6,3 | - | 6,3 | - | - | 6,3 | - | - |
| 56 | Проведение мероприятий по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения | 86,0 | - | 86,0 | - | - | 86,0 | - | 86,0 | - | - | 86,0 | - | 86,0 | - | - | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

за 2013 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 06.10.2010. № 234

Общий  объем финансирования  программы в 2013г. составил 32425,5 тыс.руб., из них:

- средства районного бюджета 14464,6 тыс.руб.

- средства местного бюджета  17960,9 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» в 2013 г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Услуги по содержанию сетей уличного освещения:

Плановые показатели составили: всего – 9281,4 тыс.руб., из них 9281,4 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 9281,4  тыс.руб., из них 9281,4 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

2. Содержание зеленых насаждений:

Плановые показатели составили: всего – 5641,8 тыс.руб., из них 5641,8 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 5641,8 тыс.руб., из них 5641,8 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

3. Уборка стихийных свалок:

Плановые показатели составили: всего – 285,1 тыс.руб., из них 285,1   тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 285,1   тыс.руб., из них 285,1   тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

4. Отлов собак:

Плановые показатели составили: всего – 114,5 тыс.руб., из них 114,5 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 114,5 тыс.руб., из них 114,5 тыс.руб. - средства местного бюджета.

5. Оценка земельных участков:

Плановые показатели составили: всего – 52,0 тыс.руб., из них 52,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 52,0 тыс.руб., из них 52,0 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

6. Изготовление технической и тех планов на дороги ул. Крупской, пер. Шоссейный:

Плановые показатели составили: всего – 56,6 тыс.руб., из них 56,6 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 56,6 тыс.руб., из них 56,6 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

7. Вынос точек на местности(участки для многодетных семей):

Плановые показатели составили: всего – 40,0 тыс.руб., из них 40,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 40,0 тыс.руб., из них 40,0 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

8. Формирование земельных участков под гараж:

Плановые показатели составили: всего – 5,0 тыс.руб., из них 5,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 5,0 тыс.руб., из них 5,0 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

9. Кадастровые работы и топографическая сьемка:

Плановые показатели составили: всего – 35,3 тыс.руб., из них 35,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 35,3 тыс.руб., из них 35,3 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

10. Работы по описанию местоположения и установления на местности границ населенного пункта:

Плановые показатели составили: всего – 35,9 тыс.руб., из них 35,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 35,9 тыс.руб., из них 35,9 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

11. Дезинсекционные услуги по борьбе с комарами противоклещевая обработка:

Плановые показатели составили: всего – 15,8 тыс.руб., из них 15,8 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 15,8 тыс.руб., из них 15,8 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

12. Монтаж светодиодного оборудования и щита управления для наружного освещения с дистанционным управлением по электрической сети:

Плановые показатели составили: всего – 265,7 тыс.руб., из них 265,7 тыс.руб. средства районного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 265,7 тыс.руб., из них 265,7 тыс.руб. - средства районного бюджета.

Исполнение  составило 100%

13. Трудоустройство несовершеннолетних граждан:

Плановые показатели составили: всего – 37,1 тыс.руб., из них 37,1 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 37,1 тыс.руб., из них 37,1 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

14. Ремонт сквера у памятника «Вечный огонь» в п. Каменоломни:

Плановые показатели составили: всего –13076,4 тыс.руб., из них 12972,8 тыс.руб. средства районного бюджета, 103,6 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 13076,4 тыс.руб., из них 12972,8 тыс.руб. средства районного бюджета, 103,6 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

15. Обслуживание вечного огня:

Плановые показатели составили: всего – 687,9 тыс.руб., из них 687,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 687,9 тыс.руб., из них 687,9 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

16. Разработка «эскизного проекта архитектурно-скульптурной композиции с объемным компьютерным решением и скульптурой в сквере у памятника «Вечный огонь» в п. Каменоломни»:

Плановые показатели составили: всего – 650,0 тыс.руб., из них 446,0 тыс.руб. средства районного бюджета, 204,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 650,0 тыс.руб., из них 446,0 тыс.руб. средства районного бюджета, 204,0 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

17. Приобретение и монтаж елки:

Плановые показатели составили: всего – 198,9 тыс.руб., из них 198,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 198,9 тыс.руб., из них 198,9 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

18. Приобретение светодиодного осветительного оборудования для наружного освещения с дистанционным управлением по электрической сети:

Плановые показатели составили: всего – 627,1 тыс.руб., из них 627,1 тыс.руб. средства районного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 627,1 тыс.руб., из них 627,1 тыс.руб. - средства районного бюджета.

Исполнение  составило 100%

18. Приобретение щита управления светодиодным осветительным оборудованием для наружного освещения с дистанционным управлением по электрической сети:

Плановые показатели составили: всего – 67,01 тыс.руб., из них 67,0 тыс.руб. средства районного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 67,0 тыс.руб., из них 67,0 тыс.руб. - средства районного бюджета.

Исполнение  составило 100%

19. Приобретение вазонов для цветов, рассады, цветов:

Плановые показатели составили: всего – 117,4 тыс.руб., из них 117,4 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 117,4 тыс.руб., из них 117,4 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

20. Приобретение информационного блока:

Плановые показатели составили: всего – 279,5 тыс.руб., из них 279,5 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 279,5 тыс.руб., из них 279,5 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

21. Приобретение декоративного светоосвещения:

Плановые показатели составили: всего – 501,0 тыс.руб., из них 501,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 501,0 тыс.руб., из них 501,0 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

22. Приобретение информационных баннеров:

Плановые показатели составили: всего – 61,2 тыс.руб., из них 61,2 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 61,2 тыс.руб., из них 61,2 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

22. Приобретение информационных баннеров:

Плановые показатели составили: всего – 61,2 тыс.руб., из них 61,2 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 61,2 тыс.руб., из них 61,2 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

23. Оценка машины РСУ:

Плановые показатели составили: всего – 3,0 тыс.руб., из них 3,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 3,0 тыс.руб., из них 3,0 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

24. Составление энергопаспортов на котельные:

Плановые показатели составили: всего – 71,0 тыс.руб., из них 71,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 71,0 тыс.руб., из них 71,0 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

25. Изготовление тех. плана линий электропередач:

Плановые показатели составили: всего – 18,8 тыс.руб., из них 18,8 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 18,8 тыс.руб., из них 18,8 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

26. Определение стоимости арендной платы помещений РСУ, концессии:

Плановые показатели составили: всего – 107,8 тыс.руб., из них 107,8 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 107,8 тыс.руб., из них 107,8 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

27. Оценка опор линий электропередач:

Плановые показатели составили: всего – 6,3 тыс.руб., из них 6,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 6,3 тыс.руб., из них 6,3 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

28. Проведение мероприятий по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения:

Плановые показатели составили: всего – 86,0 тыс.руб., из них 86,0 тыс.руб. средства районного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 86,0 тыс.руб., из них 86,0 тыс.руб. - средства районного бюджета.

Исполнение  составило 100%

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАМЕНОЛОМНЕСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2013 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год реали- зации про- граммы | 2012 год реали- зации прог- раммы | 2013 год реали- зации про- граммы | 2014 год реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Снижение уровня износа сетей уличного освещения | % | 70 | 65 | 55 | 55 | 70 | - | 65 | - |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию благоустройства, содержания и обслуживания объектов муниципальной собственности | % | 35 | 55 | 65 |  | 25 | 71% | 55 | - |  |  |  |