Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2019                                        № 121	                р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» по итогам 2018 года

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» по итогам 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству А.В. Блажко.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                             М.С. Симисенко

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 05.04.2019 № 121

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы»  по итогам 2018 года»

- Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 № 334 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено бюджетных ассигнований – 107 092,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 106 786,8 тыс. рублей или 99,7% от утвержденных бюджетных ассигнований.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной системы» (далее  –  Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» (далее –  Подпрограмма 2).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2018 году было  предусмотрено 107 092,8  тыс. рублей. На реализацию мероприятий фактически направлено  106 786,8 тыс. рублей. Величина неисполненных бюджетных ассигнований  306,0 рублей.

Перечень  основных мероприятий Подпрограммы 1:

1.1. «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» - обеспечено 100% содержание 51,3 км сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, при плане 99 892,2 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 99 589,1 тыс. рублей или 99,7 % от планового показателя.

По данному мероприятию были выполнены работы по ремонту  4-х автодорог, с наиболее высокой интенсивностью дорожного движения, общей протяженностью 10,9 км,  а так же  восстановлено 4 тротуара вдоль данных дорог общей протяженностью более 10 км., по улицам: Дзерджинского, ул. Железнодорожная, ул. Мокроусова и пер. Шоссейный. Сумма контрактов по всем объектам 98,0 млн. рублей  (из них 49,0 млн. рублей – федеральный бюджет, 45,3 млн. рублей – областной бюджет, 3,6  млн. рублей – районный бюджет)

Ремонт автодороги и тротуара по ул. Дзержинского в р.п. Каменоломни– сумма контракта 27,1 млн. руб.

−	 Ремонт автодороги и тротуара по ул. Железнодорожная в р.п Каменоломни – сумма контракта 12,6 млн. рублей

−	 Ремонт автодороги и тротуара по ул. Мокроусова в р.п. Каменоломни – сумма контракта 40,9 млн. руб.

−	 Ремонт автодороги и тротуара по пер. Шоссейный – 17,4 млн.руб.

1.2 «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  «Развитие транспортной системы»». При плане 1393,7 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 1393,3 тыс. рублей или 99,9 % от планового показателя.

1.3 «Расходы на содержание, ремонт дорог Каменоломненского городского поселения» - При плане 5 806,9 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 5 804,5 тыс. рублей, что составило 99,9%.

1.4. «Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры» - финансирование не предусмотрено.

1.5. «Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» - финансирование не предусмотрено.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2:

2.1. «Расходы на устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам»

2.2 «Расходы на оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками и светофорами»

2.3. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы»

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г. (Приложение № 1).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г (Приложение № 2)

II.Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Каменоломненского городского поселения.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 32%.

2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

3. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших).

4. Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения

5. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)представлены в приложении 3.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении 4.

III.	Дальнейшая реализация Программы

Разработано и утверждено постановление Администрации Каменоломненского городского поселения № 391 от 02.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы»» со сроком реализации 2019 - 2030 годы, ассигнований на 2019 год составляет 5 732,5 тыс. рублей.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 05.04.2019 №121

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Блажко А.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Блажко А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Отремонтировать автомобильные дороги поселения | Выполнены мероприятия по ремонту автодорог поселения и приведению их в нормативное состояние | - |
|  | Контрольное событие 1.1 Контрольное событие подпрограмма «Развитие транспортной системы» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Блажко А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4 Расходы на содержание, ремонт дорог Каменоломненского городского поселения | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Блажко А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Выполнено содержание сети автомобильных дорог поселения в полном объеме | - |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Блажко А.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2 Расходы на оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками и светофорами | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Блажко А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | Снижено количество пешеходов, погибших в результате ДТП на дорогах местного значения | - |
|  | Контрольное событие «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Блажко А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Снижено количество пешеходов, погибших в результате ДТП на дорогах местного значения | - |
|  | Основное мероприятие 2.3 Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Блажко А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах местного значения, сокращение ДТП по причинам несоответствия УДС требованиям | Значительно увеличен уровень безопасности дорожного движения. Снижен уровень ДТП по причине несоответствия УДС требованиям | - |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 05.04.2019 №121

| СВЕДЕНИЯ об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г |
| --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 107 092,8 | 107 092,8 | 106 786,8 |
|  | Бюджет поселения | 5 152,4 | 5 152,4 | 5 151,3 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 101 940,4 | 101 940,4 | 101 635,5 |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | Федерального бюджета | 49 168,6 | 49 168,6 | 49 017,2 |
|  | Областного бюджета | 46 919,0 | 46 919,0 | 46 778,8 |
|  | Бюджета района | 5 852,8 | 5 852,8 | 5 839,5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» | всего | 107 092,8 | 107 092,8 | 106 786,8 |
|  | Бюджет поселения | 5 152,4 | 5 152,4 | 5 151,3 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 101 940,4 | 101 940,4 | 101 635,5 |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | Федерального бюджета | 49 168,6 | 49 168,6 | 49 017,2 |
|  | Областного бюджета | 46 919,0 | 46 919,0 | 46 778,8 |
|  | Бюджета района | 5 852,8 | 5 852,8 | 5 839,5 |
| Основное мероприятие: Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 99 892,2 | 99 892,2 | 99 589,1 |
| Основное мероприятие: Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | всего | 1 393,7 | 1 393,7 | 1 393,3 |
| Основное мероприятие: Расходы на содержание, ремонт дорог Каменоломненского городского поселения | всего | 5 806,9 | 5 806,9 | 5 804,6 |
| Основное мероприятие: Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» | всего | - | - | - |
|  | Бюджет поселения | - | - | - |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | Федерального бюджета | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - |
|  | Бюджета района | - | - | - |
| Основное мероприятие: Расходы на устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие: Расходы на оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками и светофорами | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие: Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | всего | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Приложение № 3

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 05.04.2019 №121

### СВЕДЕНИЯ

### о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 1.2. | процентов | 33 | 32 | 32 |  |
| 2 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условных единиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» |
| 4 | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 1.1. | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» |
| 5 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 2.1. | чел. | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение №5

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 05.04.2019 №121

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы»

за 2018 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Развитие транспортной системы» Данная программа насчитывает 5 целевых показателей (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=32/32=1.

S2 = Rф2  / RП2=0/0=0.

S3 = Rф3  / RП3=0/0=0.

S4 = Rф4  / RП4=0/0=0.

S5 = Rф5  / RП5=0/0=0.

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 1х1+1х1+1х1+1х1+1х1=5

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым  затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности программы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности программы;

IР - индекс результативности программы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности программы «Развитие транспортной системы»:

IЭ  = 106 786,8 х5 /107 092,8 = 4,98

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  программы «Развитие транспортной системы» данная программа имеет высокий уровень эффективности.