Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2019                                        	   № 124	                             р. п.  Каменоломни

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство Каменоломненского городского поселения» по итогам 2018 года

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство Каменоломненского городского поселения» по итогам 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Каменоломненского городского  поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству А.В. Блажко.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                                  М.С. Симисенко

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство Каменоломненского городского поселения» по итогам 2018 года»

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  «Благоустройство Каменоломненского городского поселения» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 № 335 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 21 520,5 тыс. рублей.

Заключено контрактов на общую сумму 21 118,1 тыс. рублей или 98,1% от утвержденных бюджетных ассигнований. Обязательства по муниципальным контрактам исполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность отсутствует.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство» (далее  –  Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» (далее –  Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 – «Охрана окружающей среды» (далее –  Подпрограмма 3).

- На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2018 году было  предусмотрено 20 767,5 тыс. рублей, сумма кассовых расходов составила 20 664,2 тыс. рублей. Неисполнение лимитов бюджетных обязательств обусловлено сложившейся экономией в результате выполнения работ.

Подпрограмма 1 включает 6 мероприятий:

1.1 «Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений Каменоломненского городского поселения» - увеличены площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении. При плане 7 855,3 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 7 854,6 тыс. рублей или 99,9% от планового показателя ввиду фактического выполнения работ.

1.2. «Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения» - восстановлено уличное освещение с установкой светильников, обеспечено освещение улиц; при плане 9 098,7 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 9 098,5 тыс. рублей или 99,9% от планового показателя.

1.3. «Ремонт памятников и благоустройство прилегающей территории» - не финансируется.

1.4 «Мероприятия по благоустройству в п. Каменоломни» - не финансируется.

1.5. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района   «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» - на реализацию мероприятия было предусмотрено 3 813,5 тыс. рублей, реализовано 3 711,1 тыс. рублей или 97,3 % от планового показателя.

1.6. Мероприятия по благоустройству пл. Комсомольская в п. Каменоломни в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» - не финансируется.

2. На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2018 году было предусмотрено 454,0 тыс. рублей, освоение средств составило 454,0 тыс. рублей,  что составляет 100 % от плана.

Подпрограмма 2 включает 2 мероприятия:

2.1. «Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» - увеличена доля перспективных земельных участков, на которых планируется осуществлять мероприятия по благоустройству территории, разработаны местные нормативы градостроительного проектирования. План составил 454,0 тыс. рублей, освоение средств составило 454,0 тыс. рублей, или 100 % от плана.

2.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» - не финансируется.

3. На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2018 году было предусмотрено 299,0 тыс. рублей. Освоение денежных средств составило 298,9 тыс. рублей, или 99,9 % от плана.

Подпрограмма 3 включает 2 мероприятия:

3.1 «Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов» - сокращено количество несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов. При плане 299,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 298,9 тыс. рублей, или 99,9% от плана.

3.2. «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» - не финансируется.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г. (Приложение № 1).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г (Приложение № 2)

II. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного и областного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Процент содержания зеленых насаждений к общей площади зеленых насаждений поселения;

2. Процент содержания сетей уличного освещения к общей протяженности улиц.

3. Доля перспективных земельных участков.

4. Количество проведенных мероприятий по безопасному обращению с отходами производства и потребления.

5. Снижение площадей земель под несанкционированными    свалками

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)представлены в приложении 3.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении 4.

III.	Дальнейшая реализация Программы

Разработано и утверждено постановление Администрации Каменоломненского городского поселения № 380 от 02.11.2018 «Об   утверждении муниципальной  программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения»» со сроком реализации 2019 - 2030 годы, ассигнований на 2019 год составляет 16386,3 тыс. рублей.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 05.04.2019 №124

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Блажко А.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений Каменоломненского городского поселения | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Блажко А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении | Увеличена площадь благоустроенных зелёных насаждений в поселении | - |
|  | Контрольное событие программы подпрограммы «Благоустройство» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Блажко А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Увеличена площадь благоустроенных зелёных насаждений в поселении |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Блажко А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Восстановлениеи реконструкция уличного освещения с установкой светильников | Восстановлено неисправное уличное освещение на территории поселения. Дополнительно установлены 24 светильника | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Блажко А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Комплексное благоустройство территории поселения | Обеспечено выполнение мероприятий по благородству территории поселения на 100% | - |
|  | Подпрограмма 2 Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Блажко А.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие2.1 Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Блажко А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктур | Проведены мероприятия по обеспечению условий для определения и образования перспективных земельных участков для жилищного строительства | - |
|  | Основное мероприятие2.2 Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Блажко А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполненить работ по межеванию,топографической съемке, проведению картаграфическх работ | Заключение контрактов на выполнение работ по межеванию,топографической съемке, проведению картаграфическх работ | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы «Проведение топографо-геодезических, картогра-фических и землеустроительных работ» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Блажко А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Заключение контрактов на выполнение работ по межеванию,топографической съемке, проведению картаграфическх работ | - |
|  | Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Блажко А.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Блажко А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | сокращение количества несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов | Заключено 3 муниципальных контра по вывозу (ликвидации) несанкционированных свалок. | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы «Охрана окружающей среды» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Блажко А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Заключено 3 муниципальных контра по вывозу (ликвидации) несанкционированных свалок. | - |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 05.04.2019 №124

| СВЕДЕНИЯ об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г |
| --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» | всего | 21 520,5 | 21 520,5 | 21 118,1 |
|  | Бюджет поселения | 21 120,5 | 21 120,5 | 20 818,1 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 400,0 | 400,0 | 300,0 |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - |
|  | Бюджета района | 400,0 | 400,0 | 300,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» | всего | 20 767,5 | 20 767,5 | 20 664,2 |
|  | Бюджет поселения | 20 367,5 | 20 367,5 | 20 364,2 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 400,0 | 400,0 | 300,0 |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - |
|  | Бюджета района | 400,0 | 400,0 | 300,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений Каменоломненского городского поселения | всего | 7 855,3 | 7 855,3 | 7854,6 |
| Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения | всего | 9 098,7 | 9 098,7 | 9 098,5 |
| Основное мероприятие 1.3 Ремонт памятников и благоустройство прилегающей территории | всего | - | - | - |
| 1.3.1 Мероприятие Ремонт памятников и благоустройство прилегающей территории | всего | - | - | - |
| 1.3.2 Мероприятие Ремонт архитектурно-скульптурной композиции (Книга памяти) по адресу: площадь 50-летия Победы, р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области | всего | - | - | - |
| 1.3.3.Мероприятие Капитальный ремонт архитектурно-скульптурной композиции в п.Каменоломни Октябрьского района Ростовской области | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по благоустройству в п. Каменоломни | всего | - | - | - |
| 1.4.1 Мероприятия «Благоустройство части территории площади имени 50-летия Победы р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области» | всего | - | - | - |
| 1.4.2 Мероприятия «Приобретение посадочного материала ели колючей "Хупси"» | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» | всего | 3 813,5 | 3 813,5 | 3 711,1 |
| Основное мероприятие 1.6 Мероприятия по благоустройству пл. Комсомольская в п. Каменоломни в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» | всего | - | - | - |
| 1.6.1 Мероприятия «Ремонт памятника В.И.Ленину, 1974г. Расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, р.п.Каменоломни, пл.Комсомольская» | всего | - | - | - |
| 1.6.2 Мероприятия «Выполнение работ по благоустройству пл.Комсомольская расположенной по адресу:346480, Ростовская область, Октябрьский район, р.п.Каменоломни» | всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2 Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | всего | 454,0 | 454,0 | 454,0 |
| Основное мероприятие2.1 Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие2.2 Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» | всего | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды» | всего | 299,0 | 299,0 | 298,9 |
|  | Бюджет поселения | 299,0 | 299,0 | 298,9 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - |
|  | Бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» | всего | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Приложение № 3

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 05.04.2019 №124

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» Подпрограмма 1. «Благоустройство» |
| 1. | Процент содержания зеленых насаждений к общей площади зеленых насаждений поселения | процент | 60 | 60,2 | 60,2 | - |
| 2. | Процент содержания сетей уличного освещения к общей протяженности улиц | процент | 47,4 | 47,41 | 47,41 | - |
| Подпрограмма 2. «Проведение топографогеодезических, картографических и землеустроительных работ» |
| 2.1. | доля перспективных земельных участков | процент | 28,5 | 29,8 | 29,8 |  |
| Подпрограмма 3. «Охрана окружающей среды» |
| 3.1. | количество проведенных мероприятий по безопасному обращению с отходами производства и потребления; | процент | 2 | 2 | 2 | - |
| 3.2. | снижение площадей земель под несанкционированными свалками | процент | 45 | 40 | 40 | - |

### <1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №4

к постановлению

Администрации Каменоломненскго

городского поселения

от 05.04.2019 № 124

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство Каменоломненского городского поселения»

за 2018 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Развитие транспортной системы» Данная программа насчитывает 5 целевых показателей (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=60,2/60,2=1.

S2 = Rф2  / RП2=47,41/47,41=1.

S3 = Rф3  / RП3=29,8/29,8=1.

S4 = Rф4  / RП4=2/2=1.

S5 = Rф5  / RП5=40/40=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 1х1+1х1+1х1+1х1+1х1=5

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым  затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности программы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности программы;

IР - индекс результативности программы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности программы «Развитие транспортной системы»:

IЭ  = 21 118,1 х5 /21 520,5 = 4,90

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  программы «Развитие транспортной системы» данная программа имеет высокий уровень эффективности.