Проект

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНОЛОМНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД 2022-2031 ГОДЫ

р.п. Каменоломни

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ	3

2.	ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ	3

3.	СРОКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ	4

4.	ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА	4

5.	РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА	5

6.	ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	8

7.	ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА	8

8.	ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	9

9.	ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ПРАВА И ОБАЗАННОСТИ СУБЪЕКА РФ	9

10.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА	11

11.	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОГЛАШЕНИЮ	11

12.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	12

13. ПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ	13

14.	ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ	13

15.	ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ	14

16.	ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ	15

17.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	16

18.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	16

19.	ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ	16

20.	АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН	17

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	18

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	21

ПРИЛОЖЕНИЕ 3	22

ПРИЛОЖЕНИЕ 4	24

ПРИЛОЖЕНИЕ 5	26

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1	27

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2	28

ПРИЛОЖЕНИЕ 7	30

ПРИЛОЖЕНИЕ 8	31

ПРИЛОЖЕНИЕ 9	33

ПРИЛОЖЕНИЕ 10	34

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.1	35

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.2	36

ПРИЛОЖЕНИЕ 12	38

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение», именуемое в дальнейшем «Концедент», в лице главы Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, в соответствии с решением собрания депутатов Каменоломненского городского поселения от 27.09.2021 года №8 «О назначении на должность главы Администрации Каменоломненского городского поселения», с одной стороны;

__________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

при участии субъекта Российской Федерации – Ростовской области, именуемого в дальнейшем «Ростовская область», в лице ___________________, действующего на основании ___________,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Концессионное соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

  - Концессионер обязуется:

- за свой счет реконструировать недвижимое имущество (далее – Объект Соглашения) и технологически связанное с ним движимое имущество (далее – объекты имущества в составе Объекта Соглашения), состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения, право собственности на которое принадлежит Концеденту;

- осуществлять водоотведение (в том числе очистку сточных вод, обращение с осадком сточных вод, прием и транспортировку сточных вод) с использованием Объекта Соглашения, объектов имущества в составе Объекта Соглашения и имущества, образующего единое целое с Объектом Соглашения и (или) предназначенного для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности (Иное имущество, технологически неразрывно связанное с объектом соглашения), предусмотренной предметом настоящего Соглашения (далее – Иное имущество).

Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашение, права владения и пользования Объектом Соглашения, объектами имущества в составе Объекта Соглашения и Иным имуществом.

ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

  - Объектом Соглашения являются объекты водоотведения муниципального образования «Каменоломненское городское поселение» Ростовской области, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

  - Состав и описание объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе технико-экономические показатели передаваемого имущества приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

  - Концедент несет ответственность за достоверность информации, указанной в Приложении № 1.

  - Объекты имущества в составе Объекта Соглашения принадлежат Концеденту на праве собственности. Концедент подтверждает, что право собственности Концедента на существующие объекты недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения зарегистрировано в установленном действующим законодательством порядке.

  - Существующие на момент заключения Соглашения объекты имущества в составе Объекта Соглашения и Иного имущества передаются Концедентом Концессионеру по подписываемому сторонами акту/актам приема-передачи в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения.

СРОКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ

  - Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2031 г.

  - Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения, прекращается с момента подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.2 настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и Иного имущества.

  - Срок реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения определяется в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.

  - Срок передачи существующих на момент заключения Соглашения объектов имущества в составе Объекта Соглашения и Иного имущества – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего Соглашения.

  - Срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения – с даты подписания акта (актов) приема-передачи последнего из объектов имущества в составе Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, до даты прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

  - Срок использования (эксплуатации) отдельных объектов капитального строительства в составе Объекта Соглашения, подлежащих реконструкции в соответствии с условиями Соглашения, – с даты окончания мероприятий по реконструкции до даты прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

  - Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты имущества, входящие в состав Объекта Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в разделе 3 настоящего Соглашения. Передача Концедентом Концессионеру объектов имущества, входящих в состав Объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. Обязанность Концедента по передаче объектов имущества, входящих в состав Объекта Соглашения считается исполненной после принятия объектов Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи. Концедент передает Концессионеру по перечню согласно приложению № 9 документы, относящиеся к передаваемым объектам имущества, входящим в состав Объекта Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующих объектов. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

  - Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в течение 14 календарных дней, с даты подписания настоящего Соглашения.

  - Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4.2 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

  - В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения бесхозяйных объектов, предназначенных для организации водоотведения на территории муниципального образования «Каменоломненское городское поселение», и технологически связанных с Объектом Соглашения либо являющихся его частью (далее – Бесхозяйное имущество), и при условии, что оценка стоимости данных объектов в совокупности не превышает десять процентов от определенной на дату заключения настоящего Соглашения балансовой стоимости Объекта Соглашения, после оформления на эти объекты в установленном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Концедента порядке прав муниципальной собственности, они передаются Концессионеру по акту/актам приема-передачи одновременно с передачей Концессионеру прав владения и пользования таким имуществом. С момента получения Концессионером статуса гарантирующего поставщика по водоотведению указанное выше ограничение по стоимости передаваемого Бесхозяйного имущества не применяется.

  - Оценка стоимости имущества, указанного в пункте 4.4 настоящего Соглашения, при его передаче осуществляется на основании отчета об оценке в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. Оценка осуществляется за счет средств Концедента.

  - Права владения и пользования Концессионера на объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие созданию, возникают в порядке, предусмотренном разделом 5. настоящего Соглашения.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

  - Концессионер обязан реконструировать Объект Концессионного соглашения в соответствии с условиями настоящего Концессионного соглашения, Производственной программой и/или Инвестиционной программой (если применимо), а также законодательством Российской Федерации.

  - Концессионер обязан:

а) за свой счет выполнить необходимые инженерные изыскания и подготовку проектной документации, необходимой для реконструкции, объектов, входящих в состав Объекта Соглашения. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента заключении настоящего Соглашения.

б) обеспечить получение положительных заключений государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации.

в) обеспечить ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, с установленными технико-экономическими показателями, указанными в приложении № ___, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в разделе 3 настоящего Соглашения.

г) обеспечить государственную регистрацию прав на созданные объекты недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения;

д) осуществлять водоотведение в соответствии с условиями настоящего Соглашения, а также оказывать услуги по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к Объекту Соглашения

е) приступить к использованию (эксплуатации) объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, в срок, указанный в разделе 3 настоящего Соглашения.

  - Обязательства Концессионера по реконструкции Объекта Концессионного соглашения изложены в Приложении № 3 к настоящему Концессионному соглашению.

  - Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером в течение всего срока действия Соглашения, равен 4 806 тыс. руб. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объектов, входящих в состав Объекта Соглашения в объемах, указанных в приложении № 7 к настоящему Соглашению. Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона "О концессионных соглашениях", с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении № 3 к настоящему Соглашению. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит.

  - Концессионер вправе, привлекать к выполнению работ по реконструкции, объектов, входящих в состав Объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

Реконструкция Объекта Концессионного соглашения должна быть завершена в сроки, указанные в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.

Завершение Концессионером работ по реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Соглашению

  - Порядок осуществления реконструкции Иного имущества:

    - Концессионер может осуществить работы по реконструкции, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества объектов, входящих в состав Иного имущества, самостоятельно и/или силами привлеченных третьих лиц, при этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

    - Оборудование, приобретенное взамен морально устаревшего и физически изношенного, является собственностью Концедента.

  - Осуществление нового строительства Концессионером.

5.7.1. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не входит в состав иного передаваемого Концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, является собственностью концессионера. Недвижимое имущество, которое создано концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не относится к объекту концессионного соглашения, и не входит в состав иного передаваемого Концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, является собственностью концессионера.

5.7.2. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, и не относится к Объекту Концессионного соглашения и не входит в состав Иного имущества, является собственностью Концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

5.8. Содействие Концедента:

а) Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции, объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

б) Концедент вправе предоставлять Концессионеру муниципальные гарантии в порядке, установленном муниципальными нормативно правовыми актами.

5.9. Устранение допущенных нарушений, дефектов и аварий.

5.9.1. В случае, если при реконструкции Объекта Концессионного соглашения Концессионером было допущено нарушение требований, установленных настоящим Концессионным соглашением, техническими регламентами или иными обязательными требованиями к качеству Объекта Концессионного соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушениями, возникшими по вине Концессионера.

5.9.2. Размер и порядок возмещения убытков, указанных в п. 5.8.1. определяется в судебном порядке на основании действующего законодательства.

5.10. Риски.

5.10.1. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта и Иного имущества Концессионного соглашения с даты приема до даты его возврата Концеденту по Акту возврата. Концессионер обязан осуществить либо обеспечить осуществление страхования риска случайной гибели или случайного повреждения Объекта и Иного имущества Концессионного соглашения с даты приема до даты возврата Концеденту.

5.10.2. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ, а также используемых материалов. Концессионер обязан осуществить либо обеспечить осуществление страхования риска случайной гибели или случайного повреждения результатов работ, а также используемых материалов.

5.11. Охранные мероприятия.

5.11.1. В случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также иным применимым законодательством, Концессионер обязан обеспечить охрану объектов Соглашения.

5.12. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

5.13. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения и Иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашения и Иного имущества в течение всего срока действия Соглашения в объеме, сроки и порядке, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Концессионер осуществляет ремонт объектов имущества в составе Объекта Соглашения и Иного имущества в рамках затрат на ремонт основных средств, которые согласованы уполномоченным органом, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в сфере водоотведения, при расчете необходимой валовой выручки Концессионера.

5.14. Концессионер обязан в рамках средств, составляющих необходимую валовую выручку при установлении тарифов, принимать разумные меры по обеспечению безопасности, сохранности Объекта Соглашения и Иного имущества, направленные на их защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, последствий случайной гибели или случайного повреждения, возмещению вреда причиненного Объекту Соглашения и Иному имуществу, в том числе путем осуществления обязательного и добровольного страхования.

5.15. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в подпункте «б» пункта 1.1 настоящего Соглашения. Концессионер обязан обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг и заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

6.1. В отношении земель или земельных участков (находящихся в собственности муниципального образования «Каменоломненское городское  поселение», либо государственная собственность на которые не разграничена), на которых расположены объекты, входящие в состав Объекта Соглашения, Концедент обязуется заключить с Концессионером договора аренды, установить сервитуты, выдать разрешение на использование земельных участков Концессионером без их предоставления либо иным способом, предусмотренным действующим законодательством, в зависимости от характера мероприятий, проводимых Концессионером.

Описание вышеуказанных земель и (или) земельных участков приведено в приложении № 2 к настоящему Соглашению.

6.2. Договора, указанные в пункте 6.1 настоящего Соглашения, заключаются на срок действия Соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации. Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концессионера.

6.3. Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, предоставленный для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, лицу, с которым заключено концессионное соглашение, определяется в процентах от кадастровой стоимости земельного участка в соответствии со ставками арендной платы, установленными Решением Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения №155 от 26.07.2019 «Об арендной плате за использование земельных участков находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Каменоломненское городское поселение».

В случае, если ставки арендной платы не установлены, размер ежегодной арендной платы определяется по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

6.4. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды (субаренды) земельных участков третьим лицам и сдавать их в субаренду, если иное не предусмотрено соответствующим договором аренды (субаренды) земельного участка.

6.5. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды (субаренды) указанных земельных участков.

6.6. Расходы по арендной плате за предоставленные Концессионеру земельные участки учитываются при формировании тарифов на услуги Концессионера в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов).

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) в срок, указанный в пункте 3.4 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения) должен соответствовать технико-экономическим показателям, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не должны быть обременены правами третьих лиц.

7.2. Передача Концессионером Концеденту Объекта Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

7.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, входящим в состав объекта Соглашения, в том числе проектную документацию на объект Соглашения, если подготовка такой документации Концессионером предусмотрена условиями настоящего Соглашения, одновременно с передачей Объекта Соглашения Концеденту.

7.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи. При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения, считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по подготовке документов для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами, а именно:

1)	составил акт приема-передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения;

2)	явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи и в порядке, которые установлены настоящим Соглашением;

3)	при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи направил Концеденту уведомление о готовности указанного документа к подписанию по почте ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

7.5. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами, входящим в состав объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  - В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в результате исполнения настоящего концессионного соглашения. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные концессионером за свой счет при исполнении концессионного соглашения, принадлежат концессионеру.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ПРАВА И ОБАЗАННОСТИ СУБЪЕКА РФ

  - Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1настоящего Соглашения, выполнению задания и основных мероприятий, указанных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, а также иных условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

  - Ежегодно не позднее 15 апреля Концессионер направляет Концеденту отчет об исполнении обязательств по Соглашению за предшествующий год, а также с указанием сведений об исполнении инвестиционной программы Концессионера нарастающим итогом за прошедшие периоды действия настоящего Соглашения. Примерная форма отчета об исполнении обязательств Концессионера по Соглашению приведена в Приложении № 11.1 к настоящему Соглашению.

  - Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

  - Концедент вправе предпринимать следующие действия с целью контроля за реализацией Соглашения:

- проверки, включающие осмотр Объекта Соглашения; график проведения регулярных проверок на очередной год согласовывается ежегодно до 1 декабря года, предшествующего проверкам и подлежит согласованию Сторонами в течение 1 (одного) месяца;

- запрашивать у Концессионера информацию в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению; предоставление указанной информации Концессионером Концеденту может осуществляться в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов);

- осуществлять внеплановые проверки Объектов Соглашения с целью их осмотра на предмет соблюдения условий Соглашения. Осмотр может производиться в согласованное время при уведомлении за пять рабочих дней, до планируемой даты осмотра.

- привлекать специалистов и иных экспертов для проведения соответствующих проверок (осмотров, опросов и пр.);

- принимать участие в проверке и испытании Объектов Соглашения.

  - Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения.

  - Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, при условии соблюдения в отношении данных лиц требований действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.

  - При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений.

  - По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт о результатах проверки, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера.

  - Акт о результатах проверки подлежит размещению Концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

  - В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, либо плановым значениям показателей деятельности Концессионера, указанным в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, акт должен содержать указания на причины указанных несоответствий.

  - Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки, а также отказаться от подписания и представить письменные возражения позже. В таком случае акт о результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.

  - Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в согласованный с Концедентом срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.

  - Если причиной несоответствий, указанных в пункте 9.10. настоящего Соглашения, является действие (бездействие) Концедента, либо обстоятельства непреодолимой силы, либо особые обстоятельства, как они предусмотрены настоящим Соглашением, Концессионер не несет ответственности за нарушение обязанности. Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня составления акта о результатах проверки подписывают двусторонний акт, в котором подлежит согласованию план действий, обеспечивающий выполнение Концессионером мероприятий, установленных Приложением №3 к настоящему Соглашению, и достижение скорректированных с учетом имеющихся на момент составления указанного акта несоответствий плановых значений показателей деятельности Концессионера, начиная с периода, указанного в акте. Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном Сторонами акте.

  - Концедент обязан осуществлять свои права, предусмотренные настоящим Соглашением, таким образом, чтобы не вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера, не препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению и не допускать разглашения сведений конфиденциального характера или являющихся коммерческой тайной.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА

10.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) Концессионера, права по которому могут передаваться Концессионером Концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению», Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем»

10.2. Размер банковской гарантии составляет 4 % от предельного размера расходов на реконструкцию объекта Соглашения сроком на один год со дня подписания настоящего Соглашения с последующим ежегодным предоставлением новой банковской гарантии в течение срока действия настоящего Соглашения. При этом новая банковская гарантия должна быть предоставлена не позднее истечения срока действия предыдущей банковской гарантии.

10.3. Банковской гарантией по настоящему Соглашению обеспечивается исполнением следующих обязательств:

а) соблюдение сроков, предусмотренных настоящим Соглашением;

б) исполнение или надлежащее исполнение Концессионером обязанностей, предусмотренных Соглашением, за исключением соблюдения сроков.

в) возмещение причиненных убытков Концеденту, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОГЛАШЕНИЮ

11.1. Установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера (Приложение 6.1.) и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления поселения или городского округа. Регулирование тарифов осуществляется в соответствии с методом индексации.

11.2. Утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с установленными Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом Ростовской области, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления поселения.

11.3. Недополученные доходы, экономически обоснованные расходы концессионера, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в случае принятия органом регулирования решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) не-обходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных пара-метров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и (или) установленных долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, подлежат возмещению за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области.

В случае, если установленные органом тарифного регулирования в соответствии с ее полномочиями тарифы для Концессионера приведут к превышению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, установленных распоряжением Губернатора Ростовской области об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ростовской области на соответствующий год и постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 № 165 «Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги», Концедент и уполномоченный орган региональной власти предоставляют Концессионеру субсидию на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ростовской области (далее – субсидия).

Условия предоставления и методика расчета субсидий утверждены постановлением Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 171 «Об условиях предоставления и о методике расчета субсидий, предоставляемых из областного бюджета на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, а также распределении субсидий между муниципальными образованиями Ростовской области». Порядок расходования субсидий устанавливается правовыми актами уполномоченного органа региональной власти – министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

11.4. Иные обязанности, а также права, устанавливаемые нормативными правовыми актами Ростовской области.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.

12.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 12.2 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Концессионеру письменного требования Концедента заказным письмом с уведомлением.

12.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет с момента передачи объектов Концеденту.

12.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, за исключением сроков исполнения, Концессионер обязан уплатить в бюджет муниципального образования «Каменоломненское городское поселение» Ростовской области штраф в размере 10000,0 руб. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер обязан уплатить в бюджет муниципального образования «Каменоломненское городское поселение» Ростовской области пеню исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день расчета пени, от суммы средств Концессионера подлежащих инвестированию в год, за которым не исполнено обязательство, за каждый день просрочки.

12.7. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения более чем на 6 (шесть) месяцев от установленных Соглашением».

12.8. В случае добровольного согласия возмещение убытков осуществляется Сторонами в полном размере в течение 6 (шести) месяцев с момента направления Стороной, понесшей убытки, заявления о возмещении убытков с документальным подтверждением факта их причинения и размера.

12.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

- 13. ПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ

13.1. Концессионная плата по настоящему Соглашению вносится Концессионером в форме твердой суммы платежей, перечисляемой периодически в бюджет муниципального образования «Каменоломненское городское поселение» Ростовской области

13.2. Концессионер обязан уплачивать Концеденту концессионную плату в размере 10000,00 рублей (десять тысяч рублей 00 копеек).

13.3. Концессионная плата вносится за год и уплачивается Концессионером Концеденту ежегодно, не позднее 1 февраля год, в котором подлежит внесению.

- ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

14.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 7 календарных дней со дня их наступления и

представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

14.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон.

15.2. Соглашение по требованию одной из Стороны может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.3. В случаях, предусмотренных законодательством изменение условий настоящего Соглашения, осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

15.4. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 6.1 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

15.5. В случае если в течение срока действия Соглашения принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты или вносятся изменения, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера в порядке предусмотренном действующем законодательством.

15.6. Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера по соглашению сторон могут быть изменены, в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения", в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, при условии, что такое изменение не ведет к невыполнению обязательств Концессионера в последующие годы срока действия концессионного соглашения.

15.7. В случае, если в течение срока действия Соглашения регулируемые цены (тарифы) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

15.8. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения, за исключением случая изменения Соглашения в связи с принятием мер, одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

15.9. Сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения, уведомляя при этом другую Сторону Соглашения

15.10. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения.

ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

16.1. Настоящее Соглашение прекращается:

- по истечении срока действия;

- по соглашению Сторон;

- на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

- на основании решения Концедента о его досрочном расторжении, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

16.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся следующие действия (бездействие) Концессионера:

- использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;

- прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента.

- нарушение сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения по вине Концессионера;

- приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по водоотведению, услуг транспорта общего пользования.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий концессионного соглашения, относятся следующие действия (бездействие) Концедента:

1)	невыполнение в установленный срок обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

2)	передача Концессионеру Объекта Соглашения, не соответствующего условиям Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта концессионного соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи Объекта Соглашения, не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента..

16.5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Стороны при передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения от Концессионера Концеденту действуют в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Соглашения.

16.6. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение фактических расходов Концессионера по созданию и реконструкции Объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). Порядок, срок и условия возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в Приложении № 12 к настоящему Соглашению.

16.7. Фактические расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия Соглашения, подлежат возмещению в порядке, предусмотренном Приложением № 12 к настоящему Соглашению.

16.8. В порядке, предусмотренном пунктами 16.6 – 16.7 настоящего Соглашения, возмещению подлежат расходы Концессионера на создание, реконструкцию, в том числе модернизацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, а также расходы, связанные с привлечением Концессионером финансирования в целях исполнения обязательств по Соглашению с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, и иные экономически обоснованные расходы в соответствии с указанными актами. Расчет возмещаемых расходов осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

Расчет расходов Концессионера, связанных с обслуживанием заемного финансирования и подлежащих возмещению Концессионеру, производится в пределах ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

17.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

17.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

17.3. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

17.4. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

17.5. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ростовской области.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня этого изменения.

18.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в пяти подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них три экземпляра для Концедента, один экземпляр для Концессионера и один экземпляр для субъекта Российской Федерации.

18.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

Приложение 1 - Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта соглашения

Приложение 2 - Перечень Земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру

Приложение 3 - Задание и основные мероприятия по Реконструкции Объекта соглашения

Приложение 4 - Плановые значения показателей энергосбережения и энергетической эффективности объектов водоотведения

Приложение 5 - Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения

Приложение 6.1 - Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

Приложение 6.2 - Исходные данные для расчета долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера

Приложение 7 - Предельный размер расходов Концессионера на создание (реконструкцию, техническое перевооружение) Объекта соглашения

Приложение 8 - Форма Акта приема-передачи Объекта соглашения и Иного имущества

Приложение 9 - Перечень документов, подлежащих передаче Концедентом Концессионеру

Приложение 10 - Форма акта приемки выполненных работ

Приложение 11.1 - Форма акта о выполнении мероприятий по созданию (реконструкции, техническому перевооружению)

Приложение 11.2 - Форма Итогового акта о выполнении мероприятий по созданию (реконструкции, техническому перевооружению)

Приложение 12 - Порядок возмещения расходов концессионера при досрочном расторжении соглашения/окончании срока действия соглашения.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Администрация Каменоломненского городского поселения 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-он, р. п. Каменоломни, ул. Крупской, 28а ИНН 6125023710 КПП 612501001 ОГРН 1056125016452 УФК по Ростовской области (Администрация Каменоломненского городского поселения) р/с 401 018 103 0349001 0007 в Отделении Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001 л/счет 04583126830 | _________________________ |
| --- | --- |

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР |
| --- | --- |
| Глава Администрации Каменоломненского городского поселения ______________________ Симисенко М.С. м.п. «__»_______________2022г. | Директор ______________________ / ФИО м.п. «__»_______________2022г. |
| РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |
| Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области |  |
| _____________________/ ФИО м.п. «____»______________ 2022г. |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Концессионному соглашению в отношении

объектов водоотведения

муниципального образования

«Каменоломненское городское поселение»

от «___»________________ 20 ____г.

Описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта соглашения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Государственная регистрация прав на объект |  | Кадастровый номер объекта имущества | Технико-экономические показатели объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номер | дата |  |  |
| 1 | Сооружение (Нежилое, Канализационные сети) | Ростовская обл., р-н Октябрьский, р.п. Каменоломни | № 61-61-34/057/2010-107 | 22.11.2010 | 61:28:0000000:462 | Протяженность: 19804 м |
| 2 | Сооружения канализации | Ростовская область, р-н Октябрьский, р.п. Каменоломни, начало объекта: К-к1 (канализационный колодец) место врезки в существующую канализационную сеть, расположенный в 17,28м на запад от цеха по производству козинаков по ул. Энгельса №47б. Конец объекта: К-К6 (канализационный колодец), расположенный на территории жилого дома №2 по пер. Луганский; К-к9, расположенный в 2,0м от жилого дома №1 по пер. Луганский; К-к13, расположенный в 2,0м на юг от жилого дома №7 по пер.Луганский. | № 61-61/034-61-61-34/062/2014-27/2 | 15.01.2015 | 61:28:0120107:443 | Протяженность: 200 м |
| 3 | Сооружение (сооружения канализации, Канализационные сети) | Ростовская область, р-н Октябрьский, р.п. Каменоломни, начало объекта: К-к1 (канализационный колодец) место врезки в существующую канализационную сеть, расположенный на территории завода по производству Гофротары по ул. Гагарина, 14 Конец объекта: К-к10 (канализационный колодец) место врезки в существующий колодец, расположенный в 2,0 м. на запад от жилого дома №7 по пер. Луганский; К-к9 расположенный на территории жилого дома №6 по пер. Луганский; К-к18, расположенный в 2,0м на запад от жилого дома №13 по пер. Луганский; К-к20 расположенный в 3,0 м на запад от жилого дома №21 по пер. Почтовому; К-к23 расположенный в 1,0 м на запад от жилого дома №19 по ул. Комиссаровской; К-к16 расположенный в 3,7м на юго-восток от жилого дома №19 по пер. Луганский. | № 61-61/034-61-61-34/062/2014-26/2 | 15.01.2015 | 61:28:0000000:22550 | Протяженность: 550 м |
| 4 | Сооружение (сооружения канализации, канализационная сеть) | Ростовская область, р-н Октябрьский, рп Каменоломни, ул. Калинина, ул. Ленина, пер. Первомайский, пер. Узкий, начало объекта: место врезки в существующую канализационную сеть в 1 метре на север от жилого дома №85а по улице Калинина; конец объекта: колодец литер К18 у жилого дома №181 по улице Калинина; колодец К23 у жилого дома №14 б по пер.Узкий; колодец литер К33 у жилого дома №74 по улице Ленина; колодец литер К36 у жилого дома №28 по пер Первомайский; у жилого дома №179 по ул. Калинина | № 61:28:0000000:22761-61/034/2019-3 | 08.04.2019 | 61:28:0000000:22761 | Протяженность: 2054 м |
| 5 | Сооружение (Нежилое, Система канализации) | Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул Калинина, д 31 | № 61-61-34/045/2010-15 | 17.09.2010 | 61:28:0120106:191 | Протяженность: 37 м |
| 6 | Сооружение (Нежилое, Канализационная сеть) | Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, раб. пос. Каменоломни, пер. Первомайский, дом №42 | № 61-61-34/050/2014-106 | 05.11.2014 | 61:28:0120111:448 | Протяженность: 116 м. |
| 7 | Сооружение (Нежилое, Водопровод канализационно-насосной станции №1) | Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул Мокроусова, д 48А | № 61-61-34/045/2010-16 | 17.09.2010 | 61:28:0120120:162 | Протяженность 23 м |
| 8 | Здание (Нежилое здание, Здание насосной станции канализации №2) | Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул Пролетарская, д 39 А | № 61-61-34/045/2010-17 | 17.09.2010 | 61:28:0120115:210 | Площадь: 80 кв.м |
| 9 | Здание (Нежилое здание, Здание насосной станции канализации №1 (2000 куб.м) | Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул Мокроусова, д 48А | № 61-61-34/045/2010-13 | 17.09.2010 | 61:28:0120120:163 | Площадь: 79,80 кв.м |
| 10 | Наружные сети (канализации) | Ростовская область, Октябрьский район, р.п.Каменоломни, кварталы перспективной жилой застройки ул.Гавардейская и ул.Пролетарская | № 61:28:0000000:23069-61/034/2019-1 | 18.01.2019 | 61:28:0000000:23069 | Протяженность: 2116 м. |
| 11 | Сооружение (Нежилое, Аварийный выпуск от насосной станции №1) | Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул Мокроусова, д 48А | № 61-61-34/045/2010-10 | 17.09.2010 | 61:28:0120120:161 | Площадь: 72,0 м.кв. |

ПОДПИСИ СТОРОН

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации Каменоломненского городского поселения _____________________ Симисенко М.С. м.п. «__»_______________2022г. | _____________________ ФИО м.п. «__»_______________2022г. | Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области _____________________ ФИО м.п. «____»______________ 2022г. |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Концессионному соглашению в отношении

объектов водоотведения

муниципального образования

«Каменоломненское городское поселение»

от «___»________________ 20 ____г.

Перечень Земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру

| № п/п | Кадастровый номер | Площадь, кв.м. | Адрес | Категория земель | Разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61:28:0120120:236 | 490 | Ростовская область, Октябрьский район, р.п.Каменоломни, ул.Мокроусова д.48А | Земли населенных пунктов | Коммунальные объекты |
| 2 | 61:28:0120116:279 | 697 | Ростовская область, Октябрьский район, р.п.Каменоломни, ул.Пролетарская д.39А | Земли населенных пунктов | Коммунальные объекты |

ПОДПИСИ СТОРОН

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации Каменоломненского городского поселения _____________________ Симисенко М.С. м.п. «__»_______________2022г. | _____________________ ФИО м.п. «__»_______________2022г. | Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области _____________________ ФИО м.п. «____»______________ 2022г. |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Концессионному соглашению в отношении

объектов водоотведения

муниципального образования

«Каменоломненское городское поселение»

от «___»________________ 20 ____г.

Задание и основные мероприятия по Реконструкции Объекта соглашения

- Цели Концессионного соглашения:

- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду.

- Концессионер обязан осуществить следующие основные мероприятия по Реконструкции Объекта соглашения:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Описание мероприятия | Предельные расходы, тыс.руб. | Сроки ввода объекта в эксплуатацию | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самотечный канализационный коллектор | пгт. Каменоломни, пер. Северный 1 - пер. Шоссейный 5а | Реконструкция участка канализационного самотечного коллектора (внутриквартальный) пер. Северный 1 - пер. Шоссейный 5а диам. 200 мм, протяженность 96 м.п. | 494,2 | 2022 | Собственные средства концессионера |
| 2 | Напорный канализационный коллектор | пгт. Каменоломни, ул. Мира от пер. Октябрьский до КНС 2 | Реконструкция участка чугунного напорного канализационного коллектора ул. Мира от пер. Октябрьский до КНС 2 - 160 мм на полиэтилен диаметром 225 мм, протяженностью 100 м.п. | 538,7 | 2023 | Собственные средства концессионера |
| 3 | Самотечный канализационный коллектор | пгт. Каменоломни, ул. 40 лет Октября 49-53 - диам. 200 мм, протяженность 100 м.п. | Реконструкция участка канализационного самотечного коллектора ул. 40 лет Октября 49-53 - диам. 200 мм, протяженность 100 м.п. | 563,8 | 2024 | Собственные средства концессионера |
| 4 | Самотечный канализационный коллектор | пгт. Каменоломни, пер. Шоссейный 6-8 до ул. Строительная | Реконструкция участка канализационного самотечного коллектора (внутриквартальный) пер. Шоссейный 6-8 до ул. Строительная - диам. 200 мм, протяженность 105 м.п. | 619,5 | 2025 | Собственные средства концессионера |
| 5 | Самотечный канализационный коллектор | пгт. Каменоломни, ул. Крупской 39-41 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора ул. Крупской 39-41 - диам. 200 мм, протяженность 140 м.п. | 864,5 | 2026 | Собственные средства концессионера |
| 6 | Самотечный канализационный коллектор | пгт. Каменоломни, ул. Калинина 2 до ул. Калинина 19 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора ул. Калинина 2 до ул. Калинина 19 на п/п диам. 200 мм, глубина заложения 2,0 м., протяженность 110 м.п. | 710,8 | 2027 | Собственные средства концессионера |
| 7 | Напорный канализационный коллектор | пгт. Каменоломни, от КНС 1 в районе 150 м.п от территории Очистных сооружений | Реконструкция участка напорного канализационного коллектора от КНС 1 в районе 150 м.п от территории Очистных сооружений - диаметром 219 мм, сталь, протяженностью 150 м.п., в т.ч. 20 п.м. в футляре вдоль косогора | 1 014,4 | 2028 | Собственные средства концессионера |

- Реконструируемые Объекты соглашения должны соответствовать следующим требованиям:

- СП 129.13330.2012 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85

ПОДПИСИ СТОРОН

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР |
| --- | --- |
| Глава Администрации Каменоломненского городского поселения ____________________ Симисенко М.С. м.п. «__»_______________2022г. | ____________________ ФИО м.п. «__»_______________2022г. |
| РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |
| Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области _____________________ ФИО м.п. «____»______________ 2022г. |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Концессионному соглашению в отношении

объектов водоотведения

муниципального образования

«Каменоломненское городское поселение»

от «___»________________ 20 ____г.

Плановые значения показателей энергосбережения и энергетической эффективности объектов водоотведения

| № п/п | Плановый показатель качества, надежности и энергетической эффективности | Год действия концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (в процентах) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной систем водоотведения | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 |
| 3 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,61 | 9,51 | 9,41 | 9,32 | 9,23 | 9,14 | 9,04 |

ПОДПИСИ СТОРОН

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации Каменоломненского городского поселения _____________________ Симисенко М.С. м.п. «__»_______________2022г. | _____________________ ФИО м.п. «__»_______________2022г. | Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области _____________________ ФИО м.п. «____»______________ 2022г. |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Концессионному соглашению в отношении

объектов водоотведения

муниципального образования

«Каменоломненское городское поселение»

от «___»________________ 20 ____г.

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения

| Год действия соглашения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовая выручка, тыс. руб. | 11 197 | 11 644 | 12 110 | 12 595 | 13 098 | 13 622 | 14 167 | 14 734 | 15 323 | 15 936 | 16 574 |

ПОДПИСИ СТОРОН

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации Каменоломненского городского поселения _____________________ Симисенко М.С. м.п. «__»_______________2022г. | _____________________ ФИО м.п. «__»_______________2022г. | Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области _____________________ ФИО м.п. «____»______________ 2022г. |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1

к Концессионному соглашению в отношении

объектов водоотведения

муниципального образования

«Каменоломненское городское поселение»

от «___»________________ 20 ____г.

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

| Наименование параметра | Год действия концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.) | 5 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный уровень прибыли (%) | 0,0% | 0,9% | 2,6% | 4,7% | 6,2% | 6,7% | 6,5% | 6,0% | 3,8% | 1,0% | 0,0% |
| Индекс эффективности операционных расходов (%) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | Указаны в Приложении 4 к Концессионному соглашению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации Каменоломненского городского поселения _____________________ Симисенко М.С. м.п. «__»_______________2022г. | _____________________ ФИО. м.п. «__»_______________2022г. | Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области _____________________ ФИО м.п. «____»______________ 2022г. |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2

к Концессионному соглашению в отношении

объектов водоотведения

муниципального образования

«Каменоломненское городское поселение»

от «___»________________ 20 ____г.

Исходные данные для расчета долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера

| Наименование показателя | Год действия концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем принятых сточных вод, тыс. м³ | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 |
| Предельный (максимальный) рост НВВ, % | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |
| Цены на энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия, руб./кВтч | 7,52 | 7,75 | 7,98 | 8,22 | 8,46 | 8,72 | 8,98 | 9,25 | 9,53 | 9,81 | 10,11 |
| Удельное потребление энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/ м³ | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 |

Цены, величины, значения и параметры, использованные для расчета долгосрочных параметров регулирования (в соответствии с Постановлением Правительства от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»)

ПОДПИСИ СТОРОН

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации Каменоломненского городского поселения _____________________ Симисенко М.С. м.п. «__»_______________2022г. | _____________________ ФИО м.п. «__»_______________2022г. | Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области _____________________ ФИО м.п. «____»______________ 2022г. |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Концессионному соглашению в отношении

объектов водоотведения

муниципального образования

«Каменоломненское городское поселение»

от «___»________________ 20 ____г.

Предельный размер расходов Концессионера на создание (реконструкцию, техническое перевооружение) Объекта соглашения

| Год действия соглашения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер расходов на создание (реконструкцию) объекта соглашения, тыс. руб. | 0 | 494 | 539 | 564 | 620 | 864 | 711 | 1 014 | 0 | 0 | 0 |

ПОДПИСИ СТОРОН

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации Каменоломненского городского поселения _____________________ Симисенко М.С. м.п. «__»_______________2022г. | _____________________ ФИО м.п. «__»_______________2022г. | Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области _____________________ ФИО. м.п. «____»______________ 2022г. |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к Концессионному соглашению в отношении

объектов водоотведения

муниципального образования

«Каменоломненское городское поселение»

от «___»________________ 20 ____г.

Форма Акта приема-передачи Объекта соглашения и Иного имущества

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

[***]				[***] г.

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение», именуемое в дальнейшем «Концедент», в лице главы Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, в соответствии с решением собрания депутатов Каменоломненского городского поселения от 27.09.2021 года №8 «О назначении на должность главы Администрации Каменоломненского городского поселения», именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и

_______, именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице _____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем.

    - В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов водоотведения муниципального образования «Каменоломненское городское поселение» указать наименование передающей Стороны] передал, а [указать наименование принимающей Стороны] принял следующее имущество, входящее в состав Объекта соглашения и Иного имущества:

| №п/п | Наименование и описание имущества | Остаточная стоимость на [] г. |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

    - При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены не были / были обнаружены следующие дефекты (нужное подчеркнуть): ______________________.

    - [указать наименование передающей Стороны] передал, а [указать наименование принимающей Стороны] принял следующие документы, относящиеся к передаваемому имуществу: ______________________________.

    - Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Концедента и Концессионера.

| От имени Концедента | От имени Концессионера |
| --- | --- |
| ___________________ | ____________________ |
| М. П. | М. П. |

ПОДПИСИ СТОРОН

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР |
| --- | --- |
| Глава Администрации Каменоломненского городского поселения ____________________ Симисенко М.С. м.п. «__»_______________2022г. | ____________________ ФИО. м.п. «__»_______________2022г. |
| РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |
| Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области _____________________ ФИО. м.п. «____»______________ 2022г. |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к Концессионному соглашению в отношении

объектов водоотведения

муниципального образования

«Каменоломненское городское поселение»

от «___»________________ 20 ____г.

Перечень документов, подлежащих передаче Концедентом Концессионеру

- Документы в отношении объектов капитального строительства

  - Выписки из Единого государственного реестра недвижимости на объекты капитального строительства.

  - Кадастровые и технические паспорта (планы) на объекты капитального строительства.

  - Проектная и исполнительная документация (при наличии).

  - Генеральные планы расположения объектов недвижимого имущества (при наличии).

  - Разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (при наличии).

- Документы в отношении оборудования

  - Сертификаты соответствия или декларации соответствия на используемое оборудование (при наличии).

  - Гарантийные талоны или договоры о приобретении оборудования, если гарантийный срок на оборудование не истек (при наличии).

  - Технические паспорта на оборудование, паспорта заводов-изготовителей (при наличии).

  - Документы, подтверждающие выполнение необходимых мероприятий в отношении опасных производственных объектов (свидетельства о регистрации, декларации промышленной безопасности, заключения по результатам экспертизы и т.д.) (при наличии).

- Прочие документы

  - Документы на специальное водопользование (в т.ч. проектная документация) (при наличии).

  - Договоры, акты, технические условия на подключение к инженерным коммуникациям (при наличии).

  - Иные документы, необходимость передачи которых будет согласована Концессионером и Концедентом или указана в требовании Концессионера.

ПОДПИСИ СТОРОН

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР |
| --- | --- |
| Глава Администрации Каменоломненского городского поселения ____________________ Симисенко М.С. м.п. «__»_______________2022г. | ____________________ ФИО. м.п. «__»_______________2022г. |
| РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |
| Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области _____________________ ФИО. м.п. «____»______________ 2021г. |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Концессионному соглашению в отношении

объектов водоотведения

муниципального образования

«Каменоломненское городское поселение»

от «___»________________ 20 ____г.

Форма акта приемки выполненных работ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

[***]				[***] г.

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение», от имени которого глава Администрации в лице [***], действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и

________, в лице [***], действующего на основании [***], именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приемки выполненных работ о нижеследующем:

    - В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов водоотведения муниципального образования «Каменоломненское городское поселение» от [***] Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы по Созданию объекта соглашения:

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Единица измерения | Объем выполненных работ | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

    - Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. Концедент к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.

    - Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Концессионера и Концедента.

| От имени Концедента | От имени Концессионера |
| --- | --- |
| ___________________ | ____________________ |
| М. П. | М. П. |

ПОДПИСИ СТОРОН

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР |
| --- | --- |
| Глава Администрации Каменоломненского городского поселения ____________________ Симисенко М.С. м.п. «__»_______________2022г. | ____________________ ФИО. м.п. «__»_______________2022г. |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 11.1

к Концессионному соглашению в отношении

объектов водоотведения

муниципального образования

«Каменоломненское городское поселение»

от «___»________________ 20 ____г.

Форма акта о выполнении мероприятий по реконструкции

Дата: [***] 										Место: [***]

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение», в лице [***], действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и

________, в лице [***], действующего на основании [***], именуемое в дальнейшем «Концессионер»,

в соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов водоотведения муниципального образования «Каменоломненское городское поселение» № [***], дата [***] (далее – «Концессионное соглашение») подписали настоящий акт о выполнении Концессионером следующих мероприятий по Реконструкции:

| № | Описание мероприятия | Размер расходов, понесенных Концессионером, в рублях РФ |
| --- | --- | --- |
| 1. | [Описание мероприятия 1] | [сумма расходов Концессионера на выполнение мероприятия 1 в рублях РФ] |
| 2. | [Описание мероприятия 2] | [сумма расходов Концессионера на выполнение мероприятия 2 в рублях РФ] |
| […] | […] | […] |
| Итого: |  | [сумма расходов Концессионера на выполнение мероприятия 1, мероприятия 2, [***] в рублях РФ] |

Концедент не имеет каких-либо претензий к Концессионеру в отношении сроков, содержания, качества выполнения [мероприятия 1], [мероприятия 2], [***]. [Мероприятие 1], [мероприятие 2], [***] соответствуют требованиям, установленным Концессионным соглашением и Законодательством.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах для Концедента и Концессионера. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР |
| --- | --- |
| Глава Администрации Каменоломненского городского поселения ____________________ Симисенко М.С. м.п. «__»_______________2022г. | ____________________ ФИО. м.п. «__»_______________2022г. |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 11.2

к Концессионному соглашению в отношении

объектов водоотведения

муниципального образования

«Каменоломненское городское поселение»

от «___»________________ 20 ____г.

Форма Итогового акта о выполнении мероприятий по реконструкции

ИТОГОВЫЙ АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ

Дата: [***] 										Место: [***]

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение», в лице [***], действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и

_______, в лице [***], действующего на основании [***], именуемое в дальнейшем «Концессионер»,

в соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов водоотведения муниципального образования «Каменоломненское городское поселение» № [***], дата [***] (далее – «Концессионное соглашение») подписали настоящий итоговый акт о выполнении Концессионером следующих мероприятий по Реконструкции (таблица 1):

| № | Описание мероприятия | Реквизиты акта о выполнении Концессионером мероприятий по созданию (реконструкции, техническому перевооружению) или документов, подтверждающих расходы Концессионера на создание (реконструкцию, техническое перевооружение) | Размер расходов, понесенных Концессионером, в рублях РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Описание мероприятия 1] | [указать реквизиты] | [сумма расходов Концессионера на выполнение мероприятия 1 в рублях РФ] |
| 2. | [Описание мероприятия 2] | [указать реквизиты] | [сумма расходов Концессионера на выполнение мероприятия 2 в рублях РФ] |
| […] | […] | […] | […] |
| Итого: |  |  | [сумма расходов Концессионера на выполнение мероприятия 1, мероприятия 2, [***] в рублях РФ] |

Концедент не имеет каких-либо претензий к Концессионеру в отношении сроков, содержания, качества выполнения [мероприятия 1], [мероприятия 2], [***]. [Мероприятие 1], [мероприятие 2], [***] соответствуют требованиям, установленным Концессионным соглашением и Законодательством.

На дату составления настоящего Итогового акта о выполнении мероприятий по реконструкции Концедентом и Концессионером подписаны следующие Ежегодные акты о возмещении расходов на реконструкцию (таблица 2):

| № | Дата, номер Ежегодного акта о возмещении расходов на создание (реконструкцию, техническое перевооружение) | Размер расходов, возмещенных Концессионеру в составе Тарифной выручки в соответствии с Ежегодным актом о возмещении расходов на создание (реконструкцию, техническое перевооружение), в рублях РФ |
| --- | --- | --- |
| 1. | [Реквизиты Ежегодного акта … 1] | [указать сумму] |
| 2. | [Реквизиты Ежегодного акта … 2] | [указать сумму] |
| […] | […] | […] |
| Итого: |  | [сумма возмещённых расходов Концессионера в составе Тарифной выручки согласно подписанным Ежегодным актам о возмещении расходов на создание (реконструкцию, техническое перевооружение),в рублях РФ] |

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах для Концедента и Концессионера. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР |
| --- | --- |
| Глава Администрации Каменоломненского городского поселения ____________________ Симисенко М.С. м.п. «__»_______________2022г. | ____________________ ФИО. м.п. «__»_______________2022г. |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Концессионному соглашению в отношении

объектов водоотведения

муниципального образования

«Каменоломненское городское поселение»

от «___»________________ 20 ____г.

Порядок возмещения расходов концессионера при досрочном расторжении соглашения/окончании срока действия соглашения

Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения/окончания срока действия настоящего Соглашения за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). При этом должен соблюдаться следующий порядок:

  - Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения/окончания срока действия настоящего Соглашения направляет Концеденту экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера.

  - Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:

- о полной компенсации расходов Концессионера;

- о частичной компенсации расходов Концессионера;

- об отказе в компенсации расходов Концессионера.

Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным.

  - В случае если в течение указанного срока Концедент не направил уведомление Концессионеру, считается, что Концедент согласился с требованием Концессионера и принял решение о полной компенсации расходов Концессионера.

  - В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний (переговоров) Концедента и Концессионера. Срок, в течение которого проводятся такие совещания (переговоры), не может превышать 2 (двух) месяцев с момента расторжения/окончания срока действия Соглашения.

  - В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.

ПОДПИСИ СТОРОН

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР |
| --- | --- |
| Глава Администрации Каменоломненского городского поселения ____________________ Симисенко М.С. м.п. «__»_______________2022г. | ____________________ ФИО. м.п. «__»_______________2022г. |
| РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |
| Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области _____________________ ФИО м.п. «____»______________ 2021г. |  |