ПРОЕКТ

Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2021                 	      №      			      р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Каме-ноломненского городского поселения от 11.01.2021 № 12 Об утверждении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» на 2021 год

В целях корректировки объёмов финансирования плана реализации муници-пальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселе-ния»  утвержденного постановлением Администрации Каменоломненского го-родского поселения от 11.01.2021 № 12 «Об утверждении плана реализации му-ниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрь-ского района «Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения» на 2021 год», руководствуясь частью 9, статьи 46 Устава муници-пального образования «Каменоломненское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 11.01.2021 № 12 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения     					    М.С.Симисенко

Постановление вносит заместитель главы

Администрации по ЖКХ, строительству  и благоустройству

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 06.07.2021 № 228

План

реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района

«Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения» на 2021 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2021 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | - | - | 23133,2 | 23133,2 | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Ремонт и содержание 100% сети уличного освещения | весь период | 11120,7 | 11120,7 | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1. Заключение контрактов на содержание сетей уличного освещения территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Выполнение работ в рамках заключенных контрактов | весь период | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений и территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Увеличение количества благоустроенных территорий Каменоломненского городского поселения | весь период | 5326,8 | 5326,8 | - | - |
| 1.2 | Контрольное событие 1.2. Заключение контрактов на содержание зеленых насаждений территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Выполнение работ в рамках заключенных контрактов | весь период | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Содержание и уборка территорий ощественного пользования (пар-ков, скверов, площадей) | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Увеличение количества благоустроенных территорий Каменоломненского городского поселения | весь период | 2975,0 | 2975,0 | - | - |
| 1.3 | Контрольное событие 1.3. Заключение контрактов на содержание и уборку территорий ощественного пользования (пар-ков, скверов, площадей) | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Выполнение работ в рамках заключенных контрактов | весь период | - | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Каме-ноломненского городского поселения Отябрьского района «Благоусройство территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Увеличение количества благоустроенных территорий Каменоломненского городского поселения | весь период | 3437,2 | 3437,2 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | - | - | 200,0 | 200,0 | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осу-ществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения ин-женерной инфраструктурой | весь период | 200,0 | 200,0 | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Выполнение работ в рамках заключенных контрактов | весь период | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координат-ному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон. | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Утверждение генральных планов | весь период | - | - | - | - |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Выполнение работ в рамках заключенных контрактов | весь период | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» муниципальной про-граммы Камено-ломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осу-ществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения ин-женерной инфраструктурой | весь период | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | - | - | 73,5 | 73,5 | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по ликвидации не-санкционированных свалок промышленных и бытовых отходов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | сокращение количества несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отхо-дов | весь период | - | - | - | - |
| 3.1 | Контрольное событие 3.1. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по вывозу (ликвидации) несанкционированных свалок на территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Выполнение работ в рамках заключенных контрактов | весь период | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы Камено-ломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | сокращение количества несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отхо-дов | весь период | 73,5 | 73,5 | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. |  | весь период | 23133,2 | 23133,2 | - | - |

Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству				                А.В. Блажко