Уважаемые Андрей Николаевич, Екатерина Анатольевна!

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Деятельность Администрации поселения осуществляется при поддержке Администрации Октябрьского района, Собрания депутатов Октябрьского района, Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения, органов исполнительной власти Ростовской области.

Основная цель работы Администрации – повышение уровня и качества жизни граждан.

В своем докладе я хотел бы обратить Ваше внимание на основные показатели социально-экономического развития поселения, на успехи, достигнутые в отчетном периоде, и в то же время обозначить те сферы, где предстоит еще большая и важная совместная работа.

На контроле в Администрации поселения находилось 75 предвыборных наказа, поступивших от жителей поселения поставленных в ходе выборных компаний, отчетных собраний. Это такие вопросы, как благоустройство, строительство, ремонт и содержание дорог; ЖКХ и многие другие. На сегодняшний день выполнено 72 наказа (96%). 3 наказа – в работе.

К сожалению, следует отметить, что для комфортных условий жизни населения еще остаются нерешённые проблемы, о чем свидетельствует число обращений граждан в Администрацию поселения. Письма, заявления, обращения поступают как в устной (во время личного приема), так и в письменной форме. За отчетный период поступило 59 обращений граждан, из них -  30 письменных  и  29 устных. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года количество письменных и устных обращений осталось на прежнем уровне. Из Администрации Октябрьского района поступило 33 письменных обращения.

Большинство обращений принадлежит вопросам благоустройства как территории поселения в целом, так и благоустройства дворов, придомовых территорий, спила аварийных деревьев, отлову собак, ремонту  и отсыпке дорог, подключения к централизованной сети водоотведения.

На втором месте – находятся вопросы в сфере земельных отношений, связанные с предоставлением муниципальных услуг в этой сфере.

Который год (с 2012 года) на территории поселения реализуется уникальный проект – Программа поддержки местных инициатив. Программа полностью состоит из идей и пожеланий жителей поселка, за период с 2012 года реализовано 92 инициативы. Кому, как ни жителям лучше знать, каким должен быть наш родной поселок.

В 2022 году запланировано реализовать 7 социальных проектов. На текущую дату реализовано 6 инициатив.

Хотелось бы выразить особую благодарность всем жителям, руководителям предприятий, специалистам, принимающим активное участие в жизни поселения и оказывающих посильную помощь в реализации местных инициатив.

Также одним из главных направлений работы

Администрации является благоустройство поселения

Обычно говорят: «В каком состоянии находится территория, можно судить о благосостоянии жителей», хотя в большинстве случаев благоустройство зависит от самих жителей.

За отчетный период 2022 года инспекторами по благоустройству Администрации Каменоломненского городского поселения составлено 43 протокола, (на общую сумму 15 600 рублей).

Так же за 1 полугодие 2022 года на устранение административного правонарушения выдано 563 предписания:

Гражданам- 204 шт.

Руководителям всех форм собственности - 359

Всего выдано 95 разрешение на складирование стройматериалов.

Наряду с административной деятельностью в Администрации Каменоломненского поселения проводится работа по мотивированию населения на активное участие в благоустройстве, улучшении эстетического вида территории поселка.

В поселении в период с 15 апреля по 1 июня проводились конкурсы на:

- «Лучший двор многоквартирного дома»

- «Лучший индивидуальный дом»

- «Лучший объект торговли»

- «Лучшее предприятие (организация)».

Для подведения итогов было проведено заседание конкурсной комиссии, изучены фотоматериалы, распределены призовые места.

В текущем периоде Администрацией Каменоломненского городского поселения поданы заявки и конкурсная документация на участие:

- во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» по теме: «Чтим прошлое, ценим настоящее, строим будущее».

Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией до 15 октября 2022 г.

- в областном конкурсе на звание «Лучшее поселение Ростовской области за 2021 год»

Итоги конкурса будут подведены до 1 октября 2022 г.

Объекты, реализуемые на территории р.п. Каменоломни

в рамках национальных проектов

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по результатам конкурсных процедур 12.04.2022 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по Благоустройству территории площади имени 50-летия Победы с подрядной организацией ООО «Регионинвест» г. Ростов-на-Дону (директор Тамразов Андрей Серобович) на сумму 49 316,7 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 34 300,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 700,0 тыс. рублей;

- средства бюджета поселения – 14 316,7 тыс. рублей.

В настоящий момент осуществлен демонтаж МАФов, электрики, бордюров и плитки, ведутся земельные работы по рытью колодцев под канализацию и траншей под электроснабжение, параллельно осуществляется вывоз грунта. Приступили к работам по монтажу фонтанов, монтажу уличного освещения.

Государственная программа Российской Федерации

«Комплексное развитие сельских территорий»

В рамках данной программы с 2021 года и в текущем году проводится «Капитальный ремонт МБОУ лицей № 82 им. А.Н. Знаменского».

По результатам конкурсных процедур 19.04.2021 года заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Строительно-производственная фирма «РостСтройКонтракт» на сумму 199 700,0 тыс. рублей в том числе:

2021 год – 65 901,0 тыс. рублей;

2022 год – 133 799,0 тыс. рублей.

Лимиты за 2021 год по федеральному, областному и местному бюджету освоили в полном объеме.

Остаток освоения на 2022 года, всего – 133 799,0 тыс. рублей, из них:

-федеральный бюджет – 107 723,7 тыс. рублей;

-областной бюджет – 2 198,6 тыс. рублей;

-местный бюджет – 8 912,7 тыс. рублей;

-внебюджетные средства – 14 964,0 тыс. рублей.

Срок выполнения работ по 01.10.2022г.

В настоящее время ведутся работы по устройству вентилируемого фасада учебного корпуса (45%), устройству межэтажных перекрытий учебного корпуса (90%), отделочным работам в пищеблоке (15%). Отделочные работы, штукатурка по учебному корпусу (20%).

(В связи с существенным увеличением в 2021-2022 годах роста цен на строительные ресурсы, руководствуясь п. 8 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», отделом образования Администрации Октябрьского района приняты меры, обеспечивающие возможность изменения (увеличения) цены контракта не более чем на 30 %.

18.02.2022 года получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» № 61-1-1-2-009238-2022.

Согласно выполненным расчетам, увеличение цены контракта составляет 58 653,7 тыс. рублей. 19.07.2022 г. направлено письмо в адрес Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. с целью рассмотреть возможность выделения дополнительных денежных средств в 2022 году по вышеуказанному объекту.)

В рамках вышеуказанной Государственной программы в 2022 году на территории Каменоломненского городского поселения реализуются еще 5 объектов на сумму 119 285,1 тыс.рублей, в том числе:

1. Капитальный (выборочный) ремонт МБОУ гимназии №20 им. С.С. Станчева:

По результатам конкурсных процедур 04.04.2022 года заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Юг-Строй» г. Ростов-на-Дону на сумму 35 490,0 тыс. рублей в том числе:

-федеральный бюджет – 28 932,1 тыс. рублей;

-областной бюджет – 590,5 тыс. рублей;

-местный бюджет – 2 393,7 тыс. рублей;

-внебюджетные средства – 3 573,7 тыс. рублей.

Срок выполнения работ с момента заключения по 31.10.2022г.

Подрядная организация приступила к работам с 01.05.2022 года.

На объекте ведутся демонтажные работы пищеблока примыкающих помещений, выполнена стяжка пищеблока, ведутся работы по утеплению на фасаде (теплоизоляция фасада 35%), ожидается поставка стеновых панелей, демонтаж покрытий по кабинетам, линолеум, демонтаж потолочных панелей армстронг. Устройство перегородок из гипсокартона в двух классах.

2. Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области (автомобильные проезды):

По результатам конкурсных процедур 25.02.2022 года заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «СК СТРОЙ» г. Константиновск на сумму 45 312,7 тыс. рублей в том числе:

-федеральный бюджет – 43 962,3 тыс. рублей;

-областной бюджет – 897,2тыс. рублей;

-местный бюджет – 453,2 тыс. рублей.

В соответствии с условиями муниципального контракта срок выполнения работ на объекте с 01.05.2022 по 31.10.2022.

Подрядная организация приступила к работам 12.05.2022.

Проектной документацией предусмотрено выполнение работ:

по строительству автомобильной дороги шириной 6 метров и протяженностью 2 120 метров с установкой бортовых камней;

по строительству тротуаров шириной 1,5 метра и протяженностью 3 446 метров с установкой поребриков.

По состоянию на 27.07.2022 строительная готовность объекта составляет 25%.

3. «Выборочный капитальный ремонт здания поликлиники (кровля, фасад), главного корпуса (замена окон) МБУЗ ЦРБ Октябрьского района»:

По результатам конкурсных процедур 14.03.2022 года заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «СтройПоставка» г. Ростов-на-Дону на сумму 35 490,0 тыс. рублей в том числе:

-федеральный бюджет – 28 932,1 тыс. рублей;

-областной бюджет – 590,5 тыс. рублей;

-местный бюджет – 2 393,7 тыс. рублей;

-внебюджетные средства – 3 573,7 тыс. рублей.

Срок выполнения работ с 01.04.2022 г. по 31.10.2022 г.

На 27.07.2022 заменены оконные блоки 100 %. Работы по фасаду выполнены на 85 % (нет части откосов и подшивки карнизной плиты). Выполнен ремонт цементной стяжки на кровле поликлиники на 95 %, на трехэтажном корпусе начат демонтаж верхнего слоя покрытия. Выполняются работы по устройству тамбура входа поликлиники.

4. Выборочный капитальный ремонт сети водоотведения по ул. Мира (от пер. Узкий до пер. Садовый) (напорный коллектор):

По результатам конкурсных процедур 14.03.2022 года заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «СПЕЦСТРОЙГРУПП» г. Шахты (директор Лоленко Анатолий Федорович) на сумму 2 225,8 тыс. рублей в том числе:

-федеральный бюджет – 2 017,7 тыс. рублей;

-областной бюджет – 41,2 тыс. рублей;

-местный бюджет – 166,9 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 247,3 тыс. рублей.

Срок выполнения работ с 01.06.2022 г. по 31.07.2022 г.

Работы планируется завершить в установленный срок.

5. Выборочный капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Мира (от пер. Узкий до пер. Садовый):

По результатам конкурсных процедур 14.03.2022 года заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «СПЕЦСТРОЙГРУПП» г. Шахты (директор Лоленко Анатолий Федорович) на сумму 766,6 тыс. рублей в том числе:

-федеральный бюджет – 694,9 тыс. рублей;

-областной бюджет – 14,2 тыс. рублей;

-местный бюджет – 57,5 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 85,2 тыс. рублей.

Срок выполнения работ с 01.06.2022 г. по 30.06.2022 г.

В связи с нарушением подрядной организацией установленных сроков завершения работ Администрацией Каменоломненского городского поселения ведется претензионная работа.

Национальный проект

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Каменоломненского городского поселения в I полугодии 2022 года реализовано 2 объекта на сумму 47 591,8 тыс.рублей, в том числе:

Ремонт автодороги и тротуара по ул. Восточная:

По результатам конкурсных процедур 20.09.2021 года заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Армила» на сумму 25 788,4 тыс. рублей в том числе:

-областной бюджет – 25 530,5тыс. рублей;

-местный бюджет – 257,9 тыс. рублей;

Срок выполнения работ с 15.03.2022 г. по 30.04.2022 г.

Подрядной организацией выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги протяженность 1,7 км. и ремонту тротуара с установкой поребриков протяженностью1,45 км.

Ремонт автодороги и тротуара по пер. Октябрьский:

По результатам конкурсных процедур 20.09.2021 года заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Армила» на сумму 21 803,5 тыс. рублей в том числе:

-областной бюджет – 21 585,5 тыс. рублей;

-местный бюджет – 218,0 тыс. рублей;

Срок выполнения работ с 15.03.2022 г. по 30.04.2022 г.

Подрядной организацией выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги протяженность 1,5 км. и ремонту тротуара с установкой поребриков протяженностью1,4 км.

Книга Памяти

«Капитальный ремонт архитектурно-скульптурной композиции «Книга памяти» по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, площадь 50-летия Победы»

Контракт заключен 22.03.2022 г. с ООО "СтройРемМонтаж"

Сумма контракта 10 917,6 тыс. рублей

-областной бюджет – 10 098,7 тыс. рублей;

-местный бюджет – 818,9 тыс. рублей;

Срок выполнения работ с 01.06.2022 по 31.08.2022 г.

Общестроительные работы выполнены. С 25.07.2022 года приступили к выполнению художественных работ. Работы планируется завершить в установленный срок.

Бюджет

Бюджет - это основной показатель развития территории, поэтому главной целью бюджетной политики является обеспечение максимально эффективного использования финансовых ресурсов и повышения качества управления муниципальными финансами.

В результате работы, проведенной в отчетном полугодии 2022 года, задачи, которые были определены Бюджетной и налоговой политикой муниципального образования «Каменоломненское городское поселение», выполнены и нашли свое отражение в конкретных цифрах бюджета поселения.

Основные характеристики бюджета поселения исполнены следующим образом.

Поступления по доходам  составили 73,6 млн рублей, что на  330,04% выше к аналогичному периоду  2021 год..

Расходы бюджета выросли на 208% по сравнению с первым полугодием 2021 года и составили 81,4 млн рублей.

Такой стремительный рост по доходам и расходам обусловлен привлечением инвестиций с других уровней бюджетной системы

Превышение расходов над доходами сложилось в сумме 7,7 млн. рублей, дефицит бюджета полностью покрыт за счет остатка, сложившегося по состоянию на 01.01.2022 года.

Плановые назначения за 1 полугодие 2022 года по собственным доходам исполнены на 136,3 % (23,1 млн. руб.), что на 7 % выше показателей аналогичного периода прошлого года,  годовые плановые назначения исполнены на 42,6%. Основная доля поступлений в бюджет ожидается в 4 квартале, после рассылки налоговых уведомлений по имущественным налогам за 2021 год, по которым срок уплаты наступит 1 декабря 2022 года.

С целью наращивания доходного потенциала и увеличению налоговой базы по налогу на доходы физических лиц Администрацией поселения в отчетном периоде на постоянной основе реализовывается следующий комплекс мер:

- проведена инвентаризация всех предприятий и учреждений с целью уточнения базы налогоплательщиков;

- проведена работа по мониторингу численности и заработной платы на предприятиях;

В 1 полугодии 2022 года на территории поселения было зарегистрировано 32 вновь созданных предприятий,  из них: 31 индивидуальных предпринимателей, 1 предприятие малого и среднего бизнеса. Закрыто в отчетном периоде 26 предприятий, из них 15 индивидуальных предпринимателей. На отчетную дату на территории поселения осуществляют деятельность 443 предприятия.

- работая в тесном сотрудничестве с представителями малого и среднего бизнеса  администрацией поселения ведется активная работа по созданию новых рабочих мест. За истекший период 2022 года на территории поселения создано 56 новых рабочих места, что составляет 52% от количества  рабочих мест, планируемых к созданию по итогам года. (годовой план 106).

- проводятся мероприятия по выявлению неформально занятых и неофициально трудоустроенных сотрудников и легализации заработной платы. В результате работы администрации, направленной на легализацию теневой зарплаты, 33 человека были трудоустроены официально.

В целях наращивания доходной базы бюджета ведется активная работа по взысканию накопившейся задолженности по налогам и неналоговым платежам.

По состоянию на 1 января 2022 года сумма недоимки в бюджет поселения составляла 12,5 млн. рублей, в том числе невозможная к взысканию 6,2 млн. рублей, на 1 июня 2022 года сумма недоимки в бюджет поселения составила 10,4 млн. рублей, в том числе невозможная к взысканию 6,4 млн. рублей.

В целях снижения недоимки в отчетном периоде:

- администрация поселения в рамках мероприятий по взысканию задолженности в бюджет поселения тесно сотрудничает с представителями Межрайонной ИФНС России;

- проведено 6 заседаний координационного совета, на которых рассмотрено 75 неплательщиков. В результате взыскано 765,6 тыс. рублей, в том числе 280,7 тыс. рублей в бюджет поселения;

- в адреса задолжников по имущественным налогам разнесено 3397 уведомления (квитанции об оплате) на общую сумму 13,9 млн. рублей;

В результате проведенной работы по взысканию налогов и других обязательных платежей в течение 1-го полугодия 2022 года погашено недоимки 8,9 млн. рублей, в том числе в бюджет поселения 2,3 млн. рублей. Таким образом, в отчетном периоде от общей суммы возможной к взиманию недоимки взыскано 92% задолженности по транспортному налогу, 52,2% по налогу на имущество, по земельному  налогу взыскано 35,3 % .

Особое внимание Администрация поселения уделяет вопросам повышения эффективности бюджетных расходов.

Расходная часть бюджета Каменоломненского городского поселения на 2022 год сформирована и исполняется путем реализации 11-ти муниципальных программ поселения.

Вся работа по исполнению бюджета в отчетном периоде была направлена на проведение крайне взвешенной бюджетной политики, направленной на социально-экономического развития поселения и на улучшение качества жизни в поселке Каменоломни.

Перейдем к жилищно - коммунальной сфере

В рамках реализации государственной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» Администрацией Каменоломненского городского поселения приобретен трактор «Беларус 82.1.» МТЗ стоимостью 2 325,3 тыс.рублей.

Жилищно-коммунальная сфера городского поселения включает в себя жилищный фонд, в том числе многоквартирные дома, водопроводные, электрические, тепловые сети, котельные, осуществляющие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, объекты дорожного хозяйства. Проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве существуют всегда и решаются они, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы.

Решение, а точнее качество решения этих вопросов является важнейшей и очень сложной задачей, которую решает Администрации Каменоломненского поселения и Октябрьского района совместно с предприятиями ЖКХ, расположенными на территории поселения.

Хочу немного рассказать об их деятельности:

Региональный оператор «Экосторой-Дон»

Директор – Гурьева Клавдия Николаевна.

С 14.05.2022 года на территории Муниципального образования «Каменоломненское городское поселения» сбор и вывоз ТКО (КГО) осуществляет ООО «Экострой-Дон».

К сожалению, с этого времени на территории Каменоломненского городского поселения сложилась неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка в связи с несвоевременным и некачественным вывозом твердых коммунальных отходов (далее ТКО), а также крупногабаритных отходов (далее КГО) с площадок (мест) накопления ТКО (КГО), на что указывают участившиеся обращения граждан.

Для решения сложившейся ситуации в настоящее время Администрацией Каменоломненского городского поселения ведется претензионная работа. Так же отправлены письма на имя министра ЖКХ Ростовской области, в прокуратуру Октябрьского района,  с просьбой оказать содействие в решении данного вопроса. Администрацией Каменоломненского городского поселения ведется работа по подготовке искового заявления в суд по вопросу несвоевременного и некачественного вывоза твердых коммунальных отходов, а также крупногабаритных отходов с площадок (мест) накопления ТКО (КГО).

Предприятие ООО «УЖКХ»

Руководитель – Галицкий Александр Михайлович.

Основной вид деятельности ООО «УЖКХ» - производство тепловой энергии котельными. Предприятие поставляет тепло в 57 многоквартирных домов и 31 учреждение, обеспечивает горячей водой 1 жилой дом и МБУЗ ЦРБ. На обслуживании находится   6   котельных в п. Каменоломни, протяженность тепловых сетей – 5,4 км.

За I полугодие 2022 года:

Выполнено работ на сумму более 303,6 тыс. руб. (по всем котельным выполнена проверка узлов учета газа, промывка подогревателей, ревизия насосного оборудования)

- Теплотрасса улеплена на 90 % (есть небольшие участки, оборван утеплитель), к началу отопительного периода работы будут выполнены в полном объеме.

- в 2022 году планируется выполнить работы по замене участка теплосети протяженностью 164м по пер. Северный от г/к пер. Северный 2б и участок теплосети протяженностью 70м от г/к пер.Садовый 23 ЦРБ.

ООО «СПЕКТР»

Руководитель - Москалева Ольга Александровна.

Основными видами деятельности предприятия являются: содержание и текущий ремонт жилищного фонда. В настоящее время в управлении и на обслуживании ООО «СПЕКТР» находится 45 многоквартирных дома.

За 1 полугодие 2022г. всего выполнено работ на сумму более 700,0 тыс. руб. (по многоквартирным домам выполнялись электромонтажные, сантехнические работы, замена окон в подъездах, ремонт кровли  ремонт дымоходов, замена общедомовых приборов, замена выпуска системы отопления).

ООО «Водоснабжение»

Руководитель – Гилле Олег Юрьевич.

Предприятие по концессионному соглашению с 06.06.2022г. эксплуатирует и содержит 2 канализационные станции и разводящие сети канализации п. Каменоломни общей протяженностью 24,8 км.

По результатам работ за первое полугодие (до 06.06.2022г.) выполнено работ на сумму более 275 тыс.руб. (Гидродинамическая прочистка канализационной сети, капитальный ремонт насоса двигателя, гребенки, строительство промежуточного канализационного колодца пер. Садовый, 27).

ИП Ефимченко Алексей Сергеевич (уличное освещение).

- Организация на территории поселения занимается содержанием уличного освещения.

- Руководитель – Ефимченко Алексей Сергеевич

- За I полугодие 2022 года:

- - отремонтировано 129 неработающих приборов уличного освещения, установлено новых -8;

- Выполнены работы по освещению пешеходного моста к ул. Подгорная, ремонт сетей уличного освещения по пер. Шоссейный в районе завода Шахтинская плитка.

- - окрашены металлические опоры по ул. Комсомольская, Крупская, пер. Садовый, Шоссейный в количестве 88 шт.

- Организацией так же выполнен спил и вывоз с территории поселения 58 ед. аварийных деревьев, в том числе и по заявлениям граждан, выполнена санитарная обрезка крон 86 деревьев.

- Всего выполнено работ на сумму 2 420,4 тыс. рублей.

Филиал «Октябрьский» ГУПРО УРСВ (водоснабжение):

Руководитель – Бородин Роман Анатольевич.

Предприятие по концессионному соглашению эксплуатирует и содержит 2 ВНС и разводящие сети водопровода р.п. Каменоломни общей протяженностью 79,7 км.

На 2022 год, в рамках концессионного соглашения запланированы следующие виды работ:

1. Реконструкция аварийного участка водопровода в р.п. Каменоломни водопровода по пер. Первомайский от ул. Чкалова до ул. Дзержинского, протяженностью 200 м.п., Д=110 мм

2. Реконструкция аварийного участка водопровода в р.п. Каменоломни по ул. Чкалова (от пер. Первомайский до пер. Узкий) Д110 мм L=250 м.

3. Реконструкция аварийного участка водопровода в р.п. Каменоломни водопровода по ул. Строительная на участке от дома №5 до дома №13, протяженностью 225 м.п., Д=160 мм

За отчетный период устранено более 90 порывов на сети водоснабжения р.п. Каменоломни.

АО «ДОНЭНЕРГО»

(Новочеркасские межрайонные электрические сети Каменоломненский район электрических сетей)

Руководитель – Грибов Александр Станиславович

Протяженность воздушных линий электропередач 85 км.

С начала года на отчетную дату на территории р.п. Каменоломни устранено 7 аварийных отключений.

Предприятием выполнены следующие работы:

-капитальный ремонт воздушных линий 10 кВольт по ул. Дзержинского 4 опоры;

-обрезка деревьев на линии 0,4 кВольт общей протяженностью 1 км;

-обрезка деревьев на линии 10 кВольт общей протяженностью 600 м;

- техническое обслуживание подстанций;

- выполнена замена 70 эл.счетчиков.

Содержание зеленых насаждений

Индивидуальный предприниматель Зелик Ирина Николаевна

По результатам конкурсных процедур 22.03.2022 года заключен муниципальный контракт с ИП Зелик Ирина Николаевна на Выполнение комплекса мероприятий по озеленению территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области на сумму 5 174,0 тыс. рублей.

В рамках вышеуказанного контракта подрядной организацией выполняются работы по уходу за зелеными насаждениями, посадке кустарников, саженцев, однолетних цветов, выкашиванию газонов.

ДОРОГИ

Хочу выразить слова благодарности Овчиевой Людмиле Владимировне за выделенные денежные средства из бюджета Октябрьского района на ремонт 2 этапа участка автодороги с устройством тротуаров по пер. Виноградный (от ул. 40 лет Октября до ул. им. Крупской) – 1 155,0 кв.м.

В рамках муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие транспортной системы», за счет средств бюджета Каменоломненского городского поселения за 1 полугодие 2022 года выполнен частичный ремонт следующих объектов:

- частичный ремонт автодороги по ул. Энгельса;

- частичный ремонт автодороги по ул. Комсомольская;

- частичный ремонт автодороги по пер. Садовый;

- частичный ремонт автодороги по пер. Шоссейный;

- частичный ремонт автодороги по ул. Мокроусова;

- частичный ремонт автодороги по пер. Пятый;

Планируется так же продолжить ремонт объектов улично-дорожной сети Каменоломненского городского поселения в рамках второго этапа устранения ямочности на дорогах поселка.

В сфере организации территориального

общественного самоуправления

Поселок Каменоломни разделен на 15 округов, в каждом из которых осуществляют свою деятельность органы территориального местного самоуправления.

Границы ТОС утверждены решением Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения от 29.05.2017г. № 53.

На территории всех 15 округов избраны и действуют председатели ТОС, зарегистрированы уставы ТОС.

На сегодняшний день взаимоотношения ТОС и Администрации сочетают в себе принципы партнерства и сотрудничества. За каждым ТОСом закреплены сотрудники Администрации.

С их участием, на общественных началах, отслеживается проведение таких работ как: реализация инициатив граждан, проверка работы уличного освещения, вывоз мусора, предупреждение незаконных построек, предупреждение нарушения общественного порядка, выдача справок и т.д.

За период работы, при участии ТОСов, выполнено более 27 инициатив - это:

- строительство детских площадок,

- асфальтирование дворовых территорий,

- устройство уличного освещения и другие.

В 2022 году нам предстоит продолжить работу по развитию взаимодействия Администрации поселения, депутатов, жителей с ТОСами.

Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Каменоломненского городского поселения составляет 329,1 тыс. кв.м, и включает в себя 211 МКД (общей площадью 118,7 тыс. кв.м) и 3257 индивидуальный дом (общей площадью 210,4 тыс. кв.м).

В 1 полугодии 2022 года в Каменоломненском городском поселении построено и введено в эксплуатацию 21ед. индивидуальных жилых домов (в 2021г. за аналогичный период- 17) общей площадью 3199кв.м (в 2021г. в 1 полугодии -  2078кв.м).

Работа с молодежью в Каменоломненском поселении строится на совместных усилиях специалистов администрации с волонтерским отрядом, учащимися школ, активом поселения, Молодежным парламентом при Собрании депутатов Октябрьского района

В первом полугодие 2022 года молодежь поселка была привлечена к спортивным, игровым, патриотическим мероприятиям, акциям, субботникам, флешмобам, сдаче нормативов ГТО.

Совместно с Центром занятости населения организованно временное трудоустройство несовершеннолетних. Всего трудоустроено 14 несовершеннолетних граждан, первая и вторая группа в количестве 7 человек работали в июне. Основное направление работы – это благоустройство поселка. Ребята покрасили опоры уличного освещения, подмели пешеходные дорожки.

Работа с неблагополучными семьями ведется также регулярно. На данный момент на учете в комиссии по делам несовершеннолетних  состоят 5 подростков, с ними и их родителями ведется регулярная профилактическая работа, семьи посещаются специалистами, оказывается всевозможная помощь.

Работа общественных организаций поселения

У нас в поселении образовалось сообщество активных, позитивных людей «Союз неравнодушных», куда входят женсовет, организация ветеранов, общество инвалидов. «Союз неравнодушных» активно принимает участие в праздниках, конкурсах, помогает в проведении акций, выставок, поздравляют ветеранов и ровесников района с юбилеями. Большое внимание уделяется семьям которые воспитывают детей-инвалидов. В этом году на территории «Союза неравнодушных» появилась мультипликационная студия, где все желающие могут научиться рисовать и создавать фильмы.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

В целях предупреждения ландшафтных пожаров на территории поселения была усилена работа по устранению несанкционированных свалок, покосу травы и привлечению к административной ответственности нарушителей правил благоустройства. За разведение костров к административной ответственности привлечены 2 человека.

В целях оперативного реагирования на ландшафтные пожары были созданы 3 мобильных группы пожаротушения.

В  текущем году возобновлена профилактическая работа с населением посредством проведения сходов, бесед с гражданами, попадающими в группу риска.

Казачество

На территории Каменоломненского городского поселения осуществляет деятельность станичное казачье общество (СКО) «Максимовское», с 2014 года атаманом которого является Шпаков Александр Анатольевич.

Из числа наиболее активных представителей станичного казачьего общества создана и осуществляет деятельность народная казачья дружина (НКД) по охране общественного порядка, состоящая из 30 человек, из них 5 человек дополнительно несут службу и в муниципальной дружине района. Командиром дружины выбран Данилов Вячеслав Владимирович.

СКО имеет свой устав, на основании которого развивается, выстраивает взаимоотношения с Администрацией поселения, правоохранительными органами, общественными объединениями.

В связи с пандемией дружинники принимали ежедневное участие в патрулировании территории поселка, проводили разъяснительную работу с гражданами о необходимости соблюдения ограничительных мер, введенных на территории Ростовской области. В преддверии праздничных дат, посвященных празднованию Дня Победы охраняли памятники и мемориальные комплексы поселка от вандализма, обеспечивали охрану порядка на избирательных участках и при проведении богослужений в храме поселка.

В заключении, хотелось бы отметить:

С самого начала работы ставка делается на ведение диалога с населением, руководителями предприятий и организаций всех форм собственности, на взаимодействие с депутатским корпусом и Администрацией района в решении наиболее актуальных для поселения задач.

Убежден, что все трудности мы совместно преодолеем, принципиальные вопросы решим. Только так, сообща, работая единой командой, вместе с жителями, мы сможем повысить качество жизни людей и обеспечить развитие муниципалитета.

Уважаемые депутаты, руководители и приглашенные!

Благодарю всех, желаю всем здоровья, благополучия, успехов в решении стоящих перед нами задач в текущем году.

Спасибо за внимание!