Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021                 	      № 167     			      р.п.  Каменоломни

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 377 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» на 2022 год согласно приложению.

- 2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения     					     	             М.С.Симисенко

Постановление вносит заместитель главы

Администрации по ЖКХ, строительству  и благоустройству

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 30.12.2021 № 167

План

реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района

«Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» на 2022 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | - | - | 35056,8 | 56,8 | 700,0 | 34300,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | повышение удовлетворенности населения Каменоломненского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Каменоломненского городского поселения | весь период | 35056,8 | 56,8 | 700,0 | 34300,0 |
| 1.2 | Основное мероприя-тие 1.1.1 Благоустройство площади имени 50- летия Победы | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | повышение уровня благоустройства общественных территорий | весь период | 35056,8 | 56,8 | 700,0 | 34300,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | повышение уровня благоустройства общественных территорий | весь период | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие 1.2. Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Заключение и исполнение муниципального контракта по Благоустройству площади имени 50- летия Победы | весь период | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквар-тирных домов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий Каменоломненского городского поселения | весь период | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения» муни-ципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения». | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | повышение уровня благоустройства дворовых территорий Каменоломненского городского поселения | весь период | - | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1 Завершение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных доомов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. |  | весь период | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. |  | весь период | 35056,8 | 56,8 | 700,0 | 34300,0 |

Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству				И. С. Кирпичков