Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021                 	                       № 17	                       р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» по итогам 2020 года

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» по итогам 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского поселения А.В. Блажко.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения						      М.С. Симисенко

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 11.01.2021 №17

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения»  по итогам 2020 года»

- Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» по итогам 2020 года утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018г. № 379 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году в бюджете поселения предусмотрено – 10023,2 тыс. рублей. Сумма кассовых расходов составила 9316,0 тыс. рублей или 99,9 %. от утвержденных бюджетных ассигнований.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Каменоломненского городского поселения».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» (далее – Подпрограмма 1) на 2020 год в бюджете поселения предусмотрено – 2,0 тыс. рублей. сумма кассовых расходов составила 1,9 тыс. рублей или 95 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Каменоломненского городского поселения» (далее – Подпрограмма 2) на 2020 год в бюджете поселения предусмотрено –  10021,2 тыс. рублей. сумма кассовых расходов составила 9314,1 тыс. рублей или 92,9 %.

Подпрограмма 1 включает 5 мероприятий, 4 из них не финансируются:

1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере - не финансируется.

1.2. Поощрение победителей по итогам районных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами - не финансируется.

1.3. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Каменоломненского городского поселения - при плане 2,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 1,9 тыс. рублей или 95% от планового показателя;

1.4. «Расходы на ремонт многоквартирных домов» - не финансируется.

1.5 «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» - не финансируется.

Подпрограмма 2 включает 10 мероприятий, 7 из них не финансируются:

2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, приобретение оборудования для объектов водопроводно-канализационного хозяйства- не финансируется.

2.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства- не финансируется.

2.3. Расходы на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства- не финансируется.

2.4 .Расходы на строительство, реконструкцию объектов теплоэнергетики, приобретение оборудования для объектов теплоэнергетики- не финансируется.

2.5. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики- не финансируется.

2.6.Расходы на капитальный ремонт объектов теплоэнергетики- не финансируется.

2.7.Расходы на приобретение коммунальной техники и  оборудования для объектов коммунального хозяйства при плане 2382,7 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 2382,6 тыс. рублей или 99,9% от планового показателя;

2.8. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги при плане 6115,7 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 5409,2 тыс. рублей или 88,4% от планового показателя;

2.9.Реализация направления расходов в рамках подпрограммы  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» при плане 1522,8 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 1522,4 тыс. рублей или 99,9% от планового показателя;

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 г. (Приложение № 1).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 г (Приложение № 2)

II.Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий программы способствует снижению потерь в сетях (водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения) и количества аварийных ситуаций.

При определении эффективности используются следующие целевые индикаторы:

1Доля многоквартирных домов в целом по Каменоломненскому городскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива;

2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Каменоломненского городского поселения

1.1. Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре много-квартирных домов, подлежащих капитальному ремонту

1.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья

1.3. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами

2.1 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

2.2 Количество аварий в сфере ЖКХ

2.3 Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)представлены в приложении 3.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении 4.

III.	Дальнейшая реализация Программы

Разработано и утверждено постановление Администрации Каменоломненского городского поселения № 14 от 10.01.2021 «О внесении изменений в постановление Администрации Каменоломненского городского   поселения  № 379 от 02.11.2018 «Об   утверждении муниципальной  программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» со сроком реализации 2020 - 2030 годы, ассигнований на 2021 год составляет 30810,47 тыс. рублей.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 11.03.2020 № 17

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало реализации | окончание реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В Т.А. Кузнецова | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | В целях повышения уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства проводится анализ наиболее значимых изменений жилищного законодательства | - |
| - | Основное мероприятие 1.2 Поощрение победителей по итогам районных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | улучшение качества обслуживания жилищного фонда | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Подведение итогов конкурса, определение победителей | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | улучшение технического состояния многоквартирных домов | Произведена оплата расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Использование взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В |  |  |  | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы на ремонт многоквартирных домов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | улучшение технического состояния многоквартирных домов | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского город-ского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | улучшение технического состояния многоквартирных домов | - | - | - |
|  | Подпрограмма2 «Создание условий для обеспечения обесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Каменоломненского городского поселения» |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства,приобретение оборудования для объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Расходы на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4. Расходы на строительство, реконструкцию объектов теплоэнергетики, приобретение оборудования для объектов теплоэнергетики | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.5. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.6. Расходы на капитальный ремонт объектов теплоэнергетики | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.7. Расходы на приобретение коммунальной техники и оборудования для объектов коммунального хозяйства | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | лизинговые платежи на приобретение в лизинг мусоровоза КО-440-2, подметально-уборочной машины КО-С41R1, выделены денежные средства на увеличение уставного капитала МП «Благоустроитель» | - |
|  | Основное мероприятие 2.8. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Заключено соглашение на предоставление из бюджета Ростовской области в 2020 году бюджету Каменоломненского городского поселения Октябрьского района межбюджетных трансфертов. Заключены контракты с ресурсоснабжающими организациями на предоставление им субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги (холодная вода, горячая вода, отопление) | - |
|  | Основное мероприятие 2.9. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; | Произведен ремонт сетей теплотрассы газовой котельной по ул. Ленина, 15а | - |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Всего | 10023,3 | 10023,3 | 9316,0 |
|  | бюджет поселения | 4366,5 | 4366,5 | 4312,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | 5656,7 | 5656,7 | 5003,5 |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» | Всего | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
|  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Поощрение победителей по итогам районных конкурсов в сфере управления многоквар-тирными домами | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Каменоломненского городского поселения | Всего | 24,2 | 24,2 | 24,1 |
|  | бюджет поселения | 24,2 | 24,2 | 24,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.4 Расходы на ремонт многоквартирных домов | Всего | 182,1 | 182,1 | 174,1 |
|  | бюджет поселения | 182,1 | 182,1 | 174,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.5. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Каменоломненского городского поселения» | Всего | 10021,2 | 10021,2 | 9314,1 |
|  | бюджет поселения | 4364,5 | 4364,5 | 4310,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | 5656,7 | 5656,7 | 5003,5 |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства,приобретение оборудования для объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3. Расходы на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.4. Расходы на строительство, реконструкцию объектов теплоэнергетики, приобретение оборудования для объектов теплоэнергетики | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.5. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.6. Расходы на капитальный ремонт объектов теплоэнергетики | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.7. Расходы на приобретение коммунальной техники и оборудования для объектов коммунального хозяйства | Всего | 2382,7 | 2382,7 | 2382,6 |
|  | бюджет поселения | 2382,7 | 2382,7 | 2382,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.8. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Всего | 6115,7 | 6115,7 | 5409,2 |
|  | бюджет поселения | 459,0 | 459,0 | 405,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | 5656,7 | 5656,7 | 5003,5 |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.9. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Всего | 1522,8 | 1522,8 | 1522,4 |
|  | бюджет поселения | 1522,8 | 1522,8 | 1522,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение № 3

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 11.01.2021 №17

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» |
| 1 | 1.Доля многоквартирных домов в целом по Каменоломненскому городскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива; | проценты | 14,05 | 14,10 | 14,10 |  |
| 2 | 2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Каменоломненского городского поселения | проценты | 85,0 | 85,10 | 85,10 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» |
| 1.1 | 1.1. Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту | проценты | 5,30 | 7,20 | 7,20 |  |
| 1.2 | 1.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | проценты | 8 | 8 | 8 |  |
| 1.3 | 1.3. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | проценты | 2 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 2 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Каменоломненского городского поселения» |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.1 | 2.1 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | проценты | 20,10 | 23,00 | 23,00 |  |
| 2.2 | 2.2 Количество аварий в сфере ЖКХ | проценты | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | 2.3 Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | проценты | 11,60 | 11,50 | 11,50 |  |

Приложение №4

к постановлению

Администрации Каменоломненскго

городского поселения

от 11.01.2021 № 17

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения»

за 2020 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Развитие транспортной системы» Данная программа насчитывает 6 целевых показателей (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=14,1/14,1=1.

S2 = Rф2  / RП2=85,1/85,1=1.

S3 = Rф3  / RП3=7,2/7,2=1.

S4 = Rф4  / RП4=8/8=1.

S5 = Rф5  / RП5=2/2=1

S6 = Rф6  / RП6=23,0/23,0=1

S7 = Rф7  / RП7=1/1=1

S8 = Rф8  / RП8=11,5/11,5=1

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 1х1+1х1+1х1+1х1+1х1+1х1+1х1+1х1=8

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым  затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности программы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности программы;

IР - индекс результативности программы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности программы «Развитие транспортной системы»:

IЭ  = 9316,0 х8 /10023,2 = 7,4

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» данная программа имеет высокий уровень эффективности.