Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021                                           № 19                              р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 10.01.2020 № 14 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» на 2020 год»

В целях корректировки объёмов финансирования плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» утвержденного постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 10.01.2020 № 14 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» на 2020 год», руководствуясь частью 9, статьи 46 Устава муниципального образования «Каменоломненское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 10.01.2020 № 14 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 28.09.2020г. № 412 О внесении изменений в постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 10.01.2020 № 14 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» на 2020 год»

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения     						           М. С. Симисенко

Постановление вносит заместитель главы

Администрации по ЖКХ, строительству  и благоустройству

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 11.01.2021 № 19

План

реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района

«Развитие транспортной системы» на 2020 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2020 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | Федеральный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | - | - | 48355,1 | 28525,6 | 1959,9 | 17869,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на содержание, ремонт дорог Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 26175,4 | 26175,4 | - | - |
|  | Контрольное событие 1.1 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | весь период | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Расходы на Капитальный ремонт автомобильных дорог Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Капитально отремонтировать 10% внутрипоселковых автомобильных дорог | весь период | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Расходы на проектно-сметную документацию на строительство, на капитальный ремонт дорог Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | весь период | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | содержание сети автомобильных дорог местного значения; ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения | весь период | 1651,2 | 1651,2 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.6. Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Выполнение ремонта автодороги по ул. Крупской | 15.03.2020-15.04.2020 | 19988,5 | 159,0 | 1959,9 | 17869,6 |
|  | Контрольное событие 1.2 Заключение и исполнение муниципального контракта | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключение муниципального контракта, выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Крупская | весь период | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками и светофорами | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | повышение уровня безопасности дорожного движения, информирование о дорожной обстановке участников дорожного движения | весь период | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.1 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | весь период | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Расходы на устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | повышение уровня безопасности дорожного движения, информирование о дорожной обстановке участников дорожного движения | весь период | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В | повышение уровня безопасности дорожного движения, информирование о дорожной обстановке участников дорожного движения | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Контрольное событие 2.3 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | весь период | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. |  | весь период | 48355,1 | 28525,6 | 1959,9 | 17869,6 |

Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству				                А.В. Блажко