Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2019                                          №  201   	 	                     р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» на 2019 год по итогам 6 месяцев 2019 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» на 2019 год по итогам 6 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном  сайте Администрации Каменоломненского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                             М.С. Симисенко

Постановление вносит заместитель главы Администрации

по ЖКХ, строительству и благоустройству

Приложение

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 03.07.2019 № 201

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2019 год  по итогам 6 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.. | X | X | X | 11 662,6 | 11 662,6 | 4 704,9 | 6 957,7 исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на содержание, ремонт дорог Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключены муниципа-льные контракты на содержание, ремонт сети авто-мобильных дорог | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9 985,8 | 9 985,8 | 4 122,5 | 5 863,3 исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.1 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Работы ведутся согласно графика производства работ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | Заключено 8 муниципа-льных контрактов на сумму 9 269,0 тыс. рублей |
|  | Основное мероприятие 1.2 Расходы на Капитальный ремонт автомобильных дорог Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы на проектно-сметную документацию на строительство, на капитальный ремонт дорог Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключен муниципальный контракт на содержание сети авто-мобильных дорог местного значения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 525,3 | 1 525,3 | 538,7 | 986,6 исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.4 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Работы ведутся согласно графика производства работ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | Заключен муниципа-льный контракт на сумму 1 525,3 тыс. рублей |
|  | Основное мероприятие 1.5. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключены муниципальные контракты на проверку сметной документации, проведение строительного контроля | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 151,5 | 151,5 | 43,7 | 107,8 исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками и светофорами | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.3 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | 11 662,6 | 11 662,6 | 4 704,9 | 6 957,7 исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года |

### Заместитель главы Администрации

### по ЖКХ, строительству и благоустройству                                                                                            А.В. Блажко

Пояснительная записка к отчету

#### об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год по итогам 6 месяцев 2019 года.

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 29.04.2019 г. № 152 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 11 662,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2019 года составило  4 704,9  тыс. рублей или 40,34 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие транспортной системы»;

Подпрограмма 2 - «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения»;

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 29.04.2019 № 153 утвержден план реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» на 2019 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной системы» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год  предусмотрено 11 662,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2019 года составило

4 704,9  тыс. рублей или 40,34 %.

В рамках реализации подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:

По основному мероприятию 1.1. «Расходы на содержание, ремонт дорог Каменоломненского городского поселения» - заключены контракты:

на содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения заключено 3 контракта  на сумму 5 248,0 тыс. рублей;

на  нанесение горизонтальной разметки на территории Каменоломненского городского поселения заключен контракт на сумму 1 094,5 тыс. рублей;

на ремонт автомобильных дорог Каменоломненского городского поселения заключено 4 контракта на сумму  2 495,7 тыс. рублей;

на мойку бордюрного камня на территории Каменоломненского городского поселения заключен контракт на сумму 85,8 тыс. рублей;

на устройство искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах Каменоломненского городского поселения заключен контракт на сумму 345,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию 1.4. «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» -  заключен муниципальный контракт на содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 1 525,3 тыс. рублей.

Реализация основных мероприятий подпрограммы 1 запланировано на второе полугодие 2019 года.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» (далее – подпрограмма 2) финансирование не предусмотрено.