Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2019                                          № 202    	 	          р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» на 2019 год по итогам 6 месяцев 2019 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения»  на 2019 год по итогам 6 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном  сайте Администрации Каменоломненского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                             М.С. Симисенко

Постановление вносит заместитель главы Администрации

по ЖКХ, строительству и благоустройству

Приложение

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от  03.07.2019 № 202

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения

«Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения» на 2019 год  по итогам 6 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.. | X | X | X | 17 702,0 | 17 702,0 | 9 249,5 | 8 452,2 исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Ремонт и содержание 100% сети уличного освещения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9 238,8 | 9 238,8 | 5 347,5 | 3 891,3 исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.1 Заключение контрактов на содержание сетей уличного освещения территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключен муниципальный контракт на содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | Заключен муниципа-льный контракт на сумму 3 781,0 тыс. рублей |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений и территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Увеличено количество благоустроенных территорий Камено-ломненского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6 800,0 | 6 800,0 | 3 306,6 | 3 493,4 исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.2 Заключение контрактов на содержание зеленых насаждений территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключен муниципальный контракт на обслуживание и содержание зеленых насаждений и благоустройство прилегающей территории на территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области на 2019 год | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | Заключено 3 муниципа-льных контракта на сумму 6 490,4 тыс. рублей |
|  | Основное мероприятие 1.3. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Увеличено количество благоустроенных территорий Камено-ломненского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 663,2 | 1 663,2 | 595,4 | 1 067,8 исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года |
|  | Подпрограмма 2 «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | 500,0 | 500,0 | 198,0 | 302,0 исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по проведению топографо-геодезических, карто-графических землеустроительных работ | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключен контракт на выполнение геодезических работ по установлению фактического местоположения границ р.п. Каменоломни; Заключен контракт на выполнение кадастровых работ по установлению границ рабочего поселка Каменоломни; Заключен контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и межевания территории в границах кварталов перспективной жилой застройки ул. Свердлова, ул. Пролетарская, ул. Гвардейская, ул. Звездная в Каменоломненском городском поселении; Заключен контракт на выполнение работ по межеванию земельных участков Каменоломненского городского поселения, определены границы земельных участков | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 500,0 | 500,0 | 198,0 | 302,0 исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Работы выполнены в рамках заключенных контрактов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | Заключено 4 муниципа-льных контракта на сумму 337,8 тыс. рублей |
|  | Основное мероприятие 2.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | 31.12.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 – Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по вывозу (ликвидации) несанкционированных свалок на территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы Камено-ломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | 18 202,0 | 18 202,0 | 9 447,5 | 8 754,5 исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года |

### Заместитель главы Администрации

### по ЖКХ, строительству и благоустройству                                                                                            А.В. Блажко

Пояснительная записка к отчету

#### об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения» на 2019 год по итогам 6 месяцев 2019 года.

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  «Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 25.04.2019 г. № 148 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 18 202,0  тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2019 года составило

9 447,5 тыс. рублей или 51,9 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Благоустройство»;

Подпрограмма 2 - «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ»;

Подпрограмма 3 -  «Охрана окружающей среды».

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 25.04.2019 № 150 утвержден план реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения» на 2019 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год  предусмотрено 17 702,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2019 года составило 9 249,5 тыс. рублей или 52,25 %.

В рамках реализации подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:

По основному мероприятию 1.1. «Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения» - заключен контракт на содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области на 2019 на сумму 3 781,0 тыс. рублей;

По основному мероприятию 1.2. «Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений и территории Каменоломненского городского поселения» -  заключено 3 муниципальных контракта на обслуживание и содержание зеленых насаждений и благоустройство прилегающей территории на территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области на сумму 6 490,4 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год  предусмотрено 500,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2019 года составило 198,0 тыс. рублей или 39,6 %.

В рамках реализации подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты:

По основному мероприятию  2.1 «Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» - заключено 4 муниципальных контракта:

на проведение оценки рыночной стоимости 21-го земельного участка, площадью 600,0 кв.м. каждый, под индивидуальное жилищное строительство, расположенные по адресу: Ростовская область Октябрьский район рп.Каменоломни ул.Пролетарская (в границах кадастрового квартала 61:28:0600020) на сумму 99,9 тыс. рублей;

на выполнение работ по межеванию земельных участков Каменоломненского городского поселения на сумму 60,9 тыс. рублей;

на выполнение кадастровых работ по установлению границ рабочего поселка Каменоломни на сумму 78,9 тыс. рублей;

на работы по  разработке проекта планировки и межевания территории  в границах кварталов перспективной жилой застройки ул. Свердлова, ул. Пролетарская, ул. Гвардейская, ул. Звездная в Каменоломненском городском поселении , Октябрьского района, Ростовской области на сумму 99,0 тыс. рублей;

на выполнение геодезических работ по установлению фактического местоположения границ р.п. Каменоломни на сумму 99,0 тыс. рублей

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 -  «Охрана окружающей среды» финансирование не предусмотрено.