Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2020                                          № 251    	 	          р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» на 2020 год по итогам 6 месяцев 2020 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения»  на 2020 год по итогам 6 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном  сайте Администрации Каменоломненского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                             М.С. Симисенко

Постановление вносит заместитель главы Администрации

по ЖКХ, строительству и благоустройству

Приложение

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от  02.07.2020 № 251

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения

«Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения» на 2020 год  по итогам 6 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | 26493,6 | 26493,6 | 12175,0 | 14318,6 исполнение запланировано на 2 полугодие 2020 года |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Ремонт и содержание 100% сети уличного освещения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10789,0 | 10789,0 | 6103,5 | 4685,5 исполнение запланировано на 2 полугодие 2020 года |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.1 Заключение контрактов на содержание сетей уличного освещения территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключен муниципальный контракт на содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | Заключено 2 муниципа-льных контракт на сумму 3356,1 тыс. рублей |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений и территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Увеличено количество благоустроенных территорий Камено-ломненского городского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8154,2 | 8154,2 | 3823,8 | 4330,4 исполнение запланировано на 2 полугодие 2020 года |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.2 Заключение контрактов на содержание зеленых насаждений территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключены муниципальные контракты на обслуживание и содержание зеленых насаждений Заключены муниципальные контракты на приобретение саженцев | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | Заключено 2 муниципа-льных контракта на сумму 5949,13 тыс. рублей на содержание зеленых насаждений Заключено 2 муниципа-льных контракта на сумму 450,0 тыс. рублей на приобретение саженцев |
|  | Основное мероприятие 1.3. Содержание и уборка территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей) | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Увеличение количества благоустроенных территорий Каменоломненского городского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1236,7 | 1236,7 | 1096,2 | 140,5 исполнение запланировано на 2 полугодие 2020 года |
|  | Контрольное событие 1.3. Заключение контрактов на содержание и уборку территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей) | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключены контракты на содержание и уборку территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | Заключено 2 муниципа-льных контракта на сумму 597,1 тыс. рублей на Содержание и уборка территорий общественного пользования |
|  | Основное мероприятие 1.4. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Увеличено количество благоустроенных территорий Камено-ломненского городского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3857,4 | 3857,4 | 1151,4 | 2706,0 исполнение запланировано на 2 полугодие 2020 года |
|  | Основное мероприятие 1.5 Расходы в рамках проектов инициативного бюджетирования | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Увеличение количества благоустроенных территорий Каменоломненского городского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2456,0 | 2456,0 | 0,0 | Срок выполнения работ во 2 полугодии 2020 год |
|  | Контрольное событие 1.5. Заключение контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключен муниципальный контракт на сумму 2442,9 тыс. рублей Благоустройство территории по адресу: ул. Железнодорожная 2а и прилегающей к ней территории в района станции Каменоломни | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | Заключен муниципальный контракт на сумму 2442,9 тыс. рублей Благоустройство территории по адресу: ул. Железнодорожная 2а и прилегающей к ней территории в района станции Каменоломни |
|  | Подпрограмма 2 «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | 3058,5 | 3058,5 | 227,0 | 2831,5 исполнение запланировано на 2 полугодие 2020 года |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по проведению топографо-геодезических, карто-графических землеустроительных работ | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 558,5 | 558,5 | 227,0 | 200,1 исполнение запланировано на 2 полугодие 2020 года |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Работы выполнены в рамках заключенных контрактов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | Заключено 9 муниципа-льных контракта на сумму 292,0 тыс. рублей |
|  | Основное мероприятие 2.2. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координат-ному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон. | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Утверждение генральных планов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | Срок выполнения работ во 2 полугодии 2020 год |
|  | Контрольное событие 2.2 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Выполнение работ в рамках заключенных контрактов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | Заключен муниципальный контракт на сумму 2500,0 тыс. рублей выполнение проекта внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки городского поселения Октябрьского района Ростовской области в части подготовки сведений к координатному описанию границ населенного пункта и сведений о границах территориальных зон в соответвии с Градостроительным кодексом |
|  | Основное мероприятие 2.3. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | 31.12.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 – Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по вывозу (ликвидации) несанкционированных свалок на территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы Камено-ломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | 29552,1 | 29552,1 | 12402,0 | 23782,2 исполнение запланировано на 2 полугодие 2020 года |

### Заместитель главы Администрации

### по ЖКХ, строительству и благоустройству                                                                                            А.В. Блажко

Пояснительная записка к отчету

#### об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения» на 2019 год по итогам 9 месяцев 2019 года.

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  «Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 25.04.2019 г. № 148 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 20 704,4  тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2019 года составило  14 934,5 тыс. рублей или 72,13 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Благоустройство»;

Подпрограмма 2 - «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ»;

Подпрограмма 3 -  «Охрана окружающей среды».

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 25.04.2019 № 150 утвержден план реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения» на 2019 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год  предусмотрено 20 061,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2019 года составило 14 491,7  тыс. рублей или 72,24 %.

В рамках реализации подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:

По основному мероприятию 1.1. «Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения» - заключено 2 муниципальных контракт на содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области на 2019 на сумму 5 281,0 тыс. рублей;

По основному мероприятию 1.2. «Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений и территории Каменоломненского городского поселения» -  заключено 3 муниципальных контракта на обслуживание и содержание зеленых насаждений и благоустройство прилегающей территории на территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области на сумму 6 753,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год  предусмотрено 642,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2019 года составило 442,8 тыс. рублей или 68,88 %.

В рамках реализации подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты:

По основному мероприятию  2.1 «Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» - заключено 4 муниципальных контракта:

на проведение оценки рыночной стоимости 21-го земельного участка, площадью 600,0 кв.м. каждый, под индивидуальное жилищное строительство, расположенные по адресу: Ростовская область Октябрьский район рп.Каменоломни ул.Пролетарская (в границах кадастрового квартала 61:28:0600020) на сумму 99,9 тыс. рублей;

на выполнение работ по межеванию земельных участков Каменоломненского городского поселения на сумму 60,9 тыс. рублей;

на выполнение кадастровых работ по установлению границ рабочего поселка Каменоломни на сумму 78,9 тыс. рублей;

на работы по  разработке проекта планировки и межевания территории  в границах кварталов перспективной жилой застройки ул. Свердлова, ул. Пролетарская, ул. Гвардейская, ул. Звездная в Каменоломненском городском поселении , Октябрьского района, Ростовской области на сумму 99,0 тыс. рублей;

на выполнение геодезических работ по установлению фактического местоположения границ р.п. Каменоломни на сумму 99,0 тыс. рублей;

на выполнение работ по образованию земельного участка путем раздела участка с кадастровым номером 61:28:0120107:262 с сохранением остатка в измененных границах на сумму 5,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 -  «Охрана окружающей среды» финансирование не предусмотрено.