Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2020                                          №  253   	 	                     р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» на 2020 год по итогам 6 месяцев 2020 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» на 2020 год по итогам 6 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном  сайте Администрации Каменоломненского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                             М.С. Симисенко

Постановление вносит заместитель главы Администрации

по ЖКХ, строительству и благоустройству

Приложение

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 02.07.2020 № 253

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2020 год  по итогам 6 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.. | X | X | X | 38281,2 | 38281,2 | 25208,6 | 13072,6 исполнение запланировано на второе полугодие 2020 года |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на содержание, ремонт дорог Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключены муниципа-льные контракты на содержание, ремонт сети авто-мобильных дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 16683,1 | 16683,1 | 4703,2 | 11979,9 исполнение запланировано на второе полугодие 2020 года |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.1 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Работы ведутся согласно графика производства работ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | Заключено 8 муниципа-льных контрактов на сумму 10951,4 тыс. рублей |
|  | Основное мероприятие 1.2 Расходы на Капитальный ремонт автомобильных дорог Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы на проектно-сметную документацию на строительство, на капитальный ремонт дорог Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключено 2 муниципальных контракта на содержание сети авто-мобильных дорог местного значения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 19988,5 | 19988,5 | 19988,3 | 0,2 |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.4 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Работы ведутся согласно графика производства работ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | Заключен и исполнен в полном объеме муниципальный контракт на Ремонт дороги по ул. Крупская |
|  | Основное мероприятие 1.5. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключены муниципальные контракты на проверку сметной документации, проведение строительного контроля | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1610,0 | 1610,0 | 517,1 | 1092,9 исполнение запланировано на второе полугодие 2020 года Заключено 14 муниципа-льных контракт на сумму 599,6 тыс. рублей |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками и светофорами | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.3 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | 38281,2 | 38281,2 | 25208,6 | 13072,6 исполнение запланировано на второе полугодие 2020 года |

### Заместитель главы Администрации

### по ЖКХ, строительству и благоустройству                                                                                            А.В. Блажко

Пояснительная записка к отчету

#### об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год по итогам 6 месяцев 2020 года.

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 29.04.2019 г. № 152 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 38281,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2020 года составило  25208,6  тыс. рублей или 65,8 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие транспортной системы»;

Подпрограмма 2 - «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения»;

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 10.01.2020 № 14 утвержден план реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» на 2020 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной системы» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год  предусмотрено 38281,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2020 года составило

25208,6  тыс. рублей или 40,29 %.

В рамках реализации подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:

По основному мероприятию 1.1. «Расходы на содержание, ремонт дорог Каменоломненского городского поселения» - заключены контракты:

на содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения заключено 4 контракта  на сумму 10201,5 тыс. рублей;

на  нанесение горизонтальной разметки на территории Каменоломненского городского поселения заключен контракт на сумму 1 094,5 тыс. рублей;

на вывоз снега с дорог территории Каменоломненского городского поселения заключен контракт на сумму 249,9 тыс. рублей;

на окраску стоек и мойку дорожных знаков заключен контракт на сумму 200,0 тыс. рублей;

на грейдирование и отсыпку дорог Каменоломненского городского поселения заключен контракт на сумму 299,9 тыс. рублей.

По основному мероприятию 1.4. «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» -  заключен и исполнен муниципальный контракт на ремонт дороги по ул. Крупская на сумму 19988,5 тыс. рублей, финансирование по данному объекту осуществлялось за счет средств федерального, областного бюджета и  бюджета поселения.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» (далее – подпрограмма 2) финансирование не предусмотрено.