Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2020                                           № 259   	 	                      р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» на 2020 год по итогам 6 месяцев 2020 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» на 2020 год по итогам 6 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном  сайте Администрации Каменоломненского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                             М.С. Симисенко

Постановление вносит заместитель главы Администрации

по ЖКХ, строительству и благоустройству

Приложение

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 02.07.2019 № 259

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» на 2020 год по итогам 6 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | 13406,2 | 13406,2 | 282,4 | Полное освоение денежных средств планируется во 2 -ом полугодии 2020 года |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключен муниципальный контракт по объекту: «Благоустройство территории площади Комсомольская и прилегающей к ней территории в р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 13406,2 | 13406,2 | 282,4 | Заключен муниципальный контракт на сумму 13406,1 тыс. рублей исполнение запланировано в сентябре 2020 года |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.2 Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Работы ведутся согласно графика производства работ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благо-устройства дворовых территорий многоквартирных домов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1. Завершение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского рай-она «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения». | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной програм | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | 13406,2 | 13406,2 | 282,4 | Заключен муниципальный контракт на сумму 13406,1 тыс. рублей исполнение запланировано в сентябре 2020 года |

### Заместитель главы Администрации

### по ЖКХ, строительству и благоустройству                                                                                            А.В. Блажко

Пояснительная записка к отчету

#### об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» на 2020 год по итогам 6 месяцев 2020 года.

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 г. № 382 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 13406,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2020 года составило  282,4  тыс. рублей или 2,1 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Благоустройство общественных территорий

Каменоломненского городского поселения»;

Подпрограмма 2 - «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения»;

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 10.01.2020 № 34 утвержден план реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» на 2020 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Каменоломненского городского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год  предусмотрено 13406,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2020 года составило 282,4 тыс. рублей или 2,1 %.

В рамках реализации подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:

По основному мероприятию «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Каменоломненского городского поселения» заключен муниципальный контракт по объекту: «Благоустройство территории площади Комсомольская и прилегающей к ней территории в р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области.» на сумму 13406,1 тыс. рублей;

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения» (далее – подпрограмма 2) финансирование не предусмотрено.