Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2023                                          № 303   	 	          р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» на 2023 год по итогам 6 месяцев 2023 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения»  на 2023 год по итогам 6 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном  сайте Администрации Каменоломненского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичкова И. С.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                             М.С. Симисенко

Постановление вносит заместитель главы Администрации

по ЖКХ, строительству и благоустройству

Приложение

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от  01.07.2023 № 303

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения

«Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения» на 2023 год  по итогам 6 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | X | X | X | 32052,9 | 32052,9 | 13376,3 | 18676,6 исполнение запланировано на 2 полугодие 2023 года |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Ремонт и содержание 100% сети уличного освещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 12591,1 | 12591,1 | 5763,9 | 6827,2 исполнение запланировано на 2 полугодие 2023 года |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.1 Заключение контрактов на содержание сетей уличного освещения территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Заключен муниципальный контракт на содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | Заключено 8 муниципа-льных контракт на сумму 10224,2 тыс. рублей |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений и территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Увеличено количество благоустроенных территорий Камено-ломненского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10268,0 | 10268,0 | 3743,7 | 6524,3 исполнение запланировано на 2 полугодие 2023 года |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.2 Заключение контрактов на содержание зеленых насаждений территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Заключены муниципальные контракты на обслуживание и содержание зеленых насаждений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | Заключено 6 муниципа-льных контракта на сумму 10268,0 тыс. рублей на содержание зеленых насаждений |
|  | Основное мероприятие 1.3. Содержание и уборка территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей) | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Увеличение количества благоустроенных территорий Каменоломненского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4362,0 | 4362,0 | 1952,3 | 2409,7 исполнение запланировано на 2 полугодие 2023 года |
|  | Контрольное событие 1.3. Заключение контрактов на содержание и уборку территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей) | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Заключены контракты на содержание и уборку территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | Заключен 1 муниципа-льных контракта на сумму 3000,0 тыс. рублей на Содержание и уборка территорий общественного пользования |
|  | Основное мероприятие 1.4. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Увеличено количество благоустроенных территорий Камено-ломненского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3755,7 | 3755,7 | 1880,9 | 1874,8 исполнение запланировано на 2 полугодие 2023 года |
|  | Подпрограмма 2 «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 60,0 | 40,0 исполнение запланировано на 2 полугодие 2023 года |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по проведению топографо-геодезических, карто-графических землеустроительных работ | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 100,0 | 60,0 | 40,0 исполнение запланировано на 2 полугодие 2023 года |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Работы выполнены в рамках заключенных контрактов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | Заключено 5 муниципа-льных контракта на сумму 89,0 тыс. рублей |
|  | Основное мероприятие 2.3. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | X | X | X | 932,1 | 932,1 | 0,0 | исполнение запланировано на 2 полугодие 2023 года |
|  | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | X | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 907,1 | 907,1 | 0,0 | исполнение запланировано на 2 полугодие 2023 года |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 – Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по вывозу (ликвидации) несанкционированных свалок на территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы Камено-ломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | исполнение запланировано на 2 полугодие 2023 года |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | X | X | X | 32177,9 | 32177,9 | 13436,3 | 18741,6 исполнение запланировано на 2 полугодие 2023 года |

### Заместитель главы Администрации

### по ЖКХ, строительству и благоустройству                                                                                            Кирпичков И. С.

Пояснительная записка к отчету

#### об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения» на 2023 год по итогам 6 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  «Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 25.04.2019 г. № 148 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 32177,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2023 года составило  13436,3 тыс. рублей или 41,8 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Благоустройство»;

Подпрограмма 2 - «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ»;

Подпрограмма 3 -  «Охрана окружающей среды».

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 28.12.2022 № 450 утвержден план реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения» на 2023 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год  предусмотрено 32052,9	тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2023 года составило 13376,3 тыс. рублей или 41,7 %.

В рамках реализации подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:

По основному мероприятию 1.1. «Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения» - заключено 8 муниципальных контракт на содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области на 2023 на сумму 10224,2 тыс. рублей;

По основному мероприятию 1.2. «Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений и территории Каменоломненского городского поселения» -  заключено 6 муниципальный контракт на обслуживание и содержание зеленых насаждений и благоустройство прилегающей территории на территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области на сумму 10268,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год  предусмотрено 100,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2023 года составило 60,0 тыс. рублей или 60%.

В рамках реализации подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты:

По основному мероприятию  2.1 «Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» - заключено 5 муниципальных контракта.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 -  «Охрана окружающей среды» на 2023 год  предусмотрено 932,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2023 года составило 0,0 тыс. рублей, исполнение запланировано на 2 полугодие  2023 года.