Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2023                                          №  305  	 	                     р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» на 2023 год по итогам 6 месяцев 2023 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» на 2023 год по итогам 6 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном  сайте Администрации Каменоломненского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичкова И. С.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                             М.С. Симисенко

Постановление вносит заместитель главы Администрации

по ЖКХ, строительству и благоустройству

Приложение

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 01.07.2023 № 305

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2023 год  по итогам 6 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | X | X | X | 65458,4 | 65458,4 | 13464,3 | 51994,1 исполнение запланировано на второе полугодие 2023 года |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на содержание, ремонт дорог Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Заключены муниципа-льные контракты на содержание, ремонт сети авто-мобильных дорог | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 35255,8 | 35255,8 | 12880,0 | 22375,6 исполнение запланировано на второе полугодие 2023 года |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.1 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Работы ведутся согласно графика производства работ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | Заключено 19 муниципа-льных контрактов на сумму 33914,4 тыс. рублей |
|  | Основное мероприятие 1.2 Расходы на Капитальный ремонт автомобильных дорог Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы на проектно-сметную документацию на строительство, на капитальный ремонт дорог Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 1 | Основное мероприятие 1.4. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С | содержание сети авто-мобильных дорог в полном объеме | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 28867,6 | 28867,6 | 0,0 | Заключен муниципа-льный контракт на сумму 28723,2 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.4.1 Ремонт автомобильной дороги и тротуаров по ул. Энгельса в р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С | содержание сети авто-мобильных дорог в полном объеме | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 28867,6 | 28867,6 | 0,0 | Заключен муниципа-льный контракт на сумму 28723,2 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.5. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Заключены муниципальные контракты на проверку сметной документации и проведение строительного контроля | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1335,0 | 1335,0 | 584,2 | Заключено 9 муниципальных контрактов на проверку сметной документации и проведение строительного контроля на сумму 897,2 тыс. рублей |
|  | Основное мероприятие 1.6. Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.7. Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненскои городском поселении Октябрьского района (автомобильные проезды) | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.2 Заключение и исполнение муниципального контракта | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками и светофорами | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.3 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | X | X | X | 65458,4 | 65458,4 | 13464,3 | 51994,1 исполнение запланировано на второе полугодие 2023 года |

### Заместитель главы Администрации

### по ЖКХ, строительству и благоустройству                                                                                            Кирпичков И. С

Пояснительная записка к отчету

#### об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год по итогам 6 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 29.04.2019 г. № 152 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 65458,4	тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2023 года составило  13464,3 тыс. рублей или 20,6 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие транспортной системы»;

Подпрограмма 2 - «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения»;

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 23.12.2022 № 456 утвержден план реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» на 2023 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной системы» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год  предусмотрено 65458,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2023 года составило

13464,3 тыс. рублей или 20,6 %.

В рамках реализации подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:

По основному мероприятию 1.1. «Расходы на содержание, ремонт дорог Каменоломненского городского поселения» - заключены контракты:

на содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения заключено  19 муниципальных контрактов на сумму 33914,4 тыс. рублей;

По основному мероприятию 1.4. «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги и тротуаров по ул. Энгельса в р. п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области на сумму 28723,2 тыс. руб.

По основному мероприятию 1.5. «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» заключено 9 муниципальных контрактов на проверку сметной документации и  проведение строительного контроля на сумму 897,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» (далее – подпрограмма 2) финансирование не предусмотрено.