Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2023                                           № 465  	 	                      р.п.  Каменоломни

#### Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном  сайте Администрации Каменоломненского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству –  И. С. Кирпичкова

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                             М.С. Симисенко

Постановление вносит заместитель главы Администрации

по ЖКХ, строительству и благоустройству

Приложение

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 10.10.2023 № 456

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.1 Благоустройство площади имени 50- летия Победы | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | повышение уровня благоустройства обще-ственных территорий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | повышение уровня благоустройства обще-ственных территорий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.2 Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благо-устройства дворовых территорий многоквартирных домов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1. Завершение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского рай-она «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения». | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной програм |  | X | X | X | - | - | - | - |

### Заместитель главы Администрации

### по ЖКХ, строительству и благоустройству                                                                                            И. С. Кирпичков

Пояснительная записка к отчету

#### об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 г. № 382 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2023 году финансирование не предусмотрено.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Благоустройство общественных территорий

Каменоломненского городского поселения»;

Подпрограмма 2 - «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения»;

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 28.12.2022 № 474 утвержден план реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» на 2023 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Каменоломненского городского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год  финансирование не предусмотрено.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения» (далее – подпрограмма 2) финансирование не предусмотрено.