

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Октябрьский район**

**Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»**

**Администрация Каменоломненского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10.03.2025 № 80 р. п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство Каменоломненского городского поселения» по итогам 2024 года |

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство Каменоломненского городского поселения» по итогам 2024 года согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Каменоломненского городского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю.А. Никитенко.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения М.С. Симисенко

Постановление вносит

заместитель главы Администрации

по ЖКХ, строительству и благоустройству

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство Каменоломненского городского поселения» по итогам 2024 года»

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 380 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 44 857,3 тыс. рублей.

Заключено контрактов на общую сумму 41 990,7 тыс. рублей или 93,6% от утвержденных бюджетных ассигнований. Обязательства по муниципальным контрактам исполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность отсутствует.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 – «Охрана окружающей среды» (далее – Подпрограмма 3).

1. На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2024 году было предусмотрено 35 813,8 тыс. рублей, сумма кассовых расходов составила 40 058,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 включает 4 мероприятия:

1.1 «Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения» - восстановлено уличное освещение с установкой светильников, обеспечено освещение улиц; при плане 13 023,5 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 12 327,6 тыс. рублей или 94,7% от планового показателя.

1.2. «Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений и территории Каменоломненского городского поселения» - увеличены площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении. При плане 11 051,8 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 11 051,7 тыс. рублей или 100% от планового показателя ввиду фактического выполнения работ.

1.3 «Содержание и уборка территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей)». При плане 7 280,2 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 7280,1 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

1.4. «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения»» - на реализацию мероприятия было предусмотрено 8 702,8 тыс. рублей, реализовано 8 559,8 тыс. рублей или 98,4 % от планового показателя.

2. На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2024 году было предусмотрено 261,0 тыс. рублей, освоение средств составило 261,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана.

Подпрограмма 2 включает 2 мероприятия:

2.1. «Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» - увеличена доля перспективных земельных участков, на которых планируется осуществлять мероприятия по благоустройству территории, разработаны местные нормативы градостроительного проектирования. План составил 261,0 тыс. рублей, освоение средств составило 261,0 тыс. рублей, или 100 % от плана.

3. На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2024 году было предусмотрено 4 538,0 тыс. рублей, освоение средств составило 2 510,5 тыс. рублей, что составляет 55,3 % от плана.

Подпрограмма 3 включает 2 мероприятия:

3.1 «Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов» - при плане 4 494,0 тыс. рублей, освоение средств составило 2 466,5 тыс. рублей, что составляет 54,9 % от плана.

3.2 «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» - при плане 44,0 тыс. рублей, освоение средств составило 44,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год. (Приложение № 1).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год. (Приложение № 2)

II. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного и областного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Процент содержания сетей уличного освещения к общей протяженности улиц.
2. Процент содержания зеленых насаждений к общей площади зеленых насаждений поселения.

3. Процент территорий общественного пользования, постоянно содержащихся в подобающем санитарном порядке, к общей площади территории поселения

4. Доля перспективных земельных участков.

5. Количество проведенных мероприятий по безопасному обращению с отходами производства и потребления.

6. Безопасное обращение с отходами производства.

7. Процент содержания сетей уличного освещения к общей протяженности улиц.

8. Процент содержания зеленых насаждений к общей площади зеленых насаждений поселения.

9. Процент территорий общественного пользования, постоянно содержащихся в подобающем санитарном порядке, к общей площади территории поселения.

10. Доля перспективных земельных участков.

11. Количество проведенных мероприятий по безопасному обращению с отходами производства и потребления.

12. Безопасное обращение с отходами производства.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)представлены в приложении 3.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении 4.

III. Дальнейшая реализация Программы

Разработано и утверждено постановление Администрации Каменоломненского городского поселения № 499 от 28.12.2024 «О внесении изменений в постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 380 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения»» со сроком реализации 2025 - 2030 годы, ассигнования на 2025 год составляют 36 672,4 тыс. рублей.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2025 № 80

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского  поселения» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении | Увеличена площадь благоустроенных зелёных насаждений в поселении | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.1 Заключение контрактов на содержание сетей уличного освещения территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Увеличена площадь благоустроенных зелёных насаждений в поселении |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений и территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Восстановление и реконструкция уличного освещения с установкой светильников | Восстановлено неисправное уличное освещение на территории поселения. Дополнительно установлены 24 светильника | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.2 Заключение контрактов на содержание зеленых насаждений территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Комплексное благоустройство территории поселения | Обеспечено выполнение мероприятий по благородству территории поселения на 100% | - |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Реализация направления расходов в рамках подпрограммы  «Благоустройство» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю.А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение количества благоустроенных территорий Каменоломненского городского поселения | Увеличено количество благоустроенных территорий Каменоломненского городского поселения |  |
|  | Подпрограмма 2 Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие2.1  Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктур | Проведены мероприятия по обеспечению условий для определения и образования перспективных земельных участков для жилищного строительства | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Заключение контрактов на выполнение работ по межеванию, топографической съемке, проведению картографических работ | - |
|  | Подпрограмма 3  «Охрана окружающей среды» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.1  Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | сокращение количества несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов | Заключены муниципальные контракты по Разработке нормативной документации по охране окружающей среды. | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы «Охрана окружающей среды» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Заключены муниципальные контракты по Разработке нормативной документации по охране окружающей среды. | - |

Заместитель главы

Администрации по ЖКХ,

строительству и благоустройству Ю.А. Никитенко

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2025 № 80

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальной  программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» | Всего | 44 857,3 | 44 857,3 | 41 990,7 |
| бюджет поселения | 39 788,5 | 39 788,5 | 38 949,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | 5 068,8 | 5 068,8 | 3 041,3 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство» | Всего | 40 058,3 | 40 058,3 | 39 219,2 |
| бюджет поселения | 39 483,5 | 39 483,5 | 38 644,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | 574,8 | 574,8 | 574,8 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения | Всего | 13 023,5 | 13 023,5 | 12 327,6 |
| бюджет поселения | 13 023,5 | 13 023,5 | 12 327,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2.  Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений и территории Каменоломненского городского поселения | Всего | 11 051,8 | 11 051,8 | 11 051,7 |
| бюджет поселения | 11 051,8 | 11 051,8 | 11 051,7 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3.  Содержание и уборка территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей) | Всего | 7 280,2 | 7 0280,2 | 7 280,1 |
| бюджет поселения | 7 280,2 | 7 0280,2 | 7 280,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.4. реализация направления расходов в рамках подпрограммы  «Благоустройство» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоусройство территории Каменоломненского городского поселения» | Всего | 8 702,8 | 8 702,8 | 8 559,8 |
| бюджет поселения | 8 121,0 | 8 121,0 | 7 985,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | 574,8 | 574,8 | 574,8 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ»  Каменоломненского городского поселения» | Всего | 261,0 | 261,0 | 261,0 |
| бюджет поселения | 261,0 | 261,0 | 261,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1.  Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ | Всего | 261,0 | 261,0 | 261,0 |
| бюджет поселения | 261,0 | 261,0 | 261,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3.  Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3. «Охрана окружающей среды» | Всего | 4 538,0 | 4 538,0 | 2 510,5 |
| бюджет поселения | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | 4 494,0 | 4 494,0 | 2 466,5 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1.  Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов | Всего | 4 494,0 | 4 494,0 | 2 466,5 |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | 4 494,0 | 4 494,0 | 2 466,5 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.2.  Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» | Всего | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| бюджет поселения | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Заместитель главы

Администрации по ЖКХ,

строительству и благоустройству Ю.А. Никитенко

Приложение № 3

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2025 № 80

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» | | | | | |
| 111 | Процент содержания сетей уличного освещения к общей протяженности улиц | процентов | 89,8 | 90,0 | 90,0 |  |
| 2 | Процент содержания зеленых насаждений к общей площади зеленых насаждений поселения | процентов | 70,0 | 71,0 | 71,0 |  |
|  | Процент территорий общественного пользования, постоянно содержащихся в подобающем санитарном порядке, к общей площади территории поселения | процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
|  | Доля перспективных земельных участков | процентов | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Количество проведенных мероприятий по безопасному обращению с отходами производства и потребления | Шт.. | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Безопасное обращение с отходами производства | Кв.м | 30,0 | 25,0 | 25,0 |  |
|  | Подпрограмма «Благоустройство» | | | | | |
|  | Процент содержания сетей уличного освещения к общей протяженности улиц | процентов | 89,8 | 90,0 | 90,0 |  |
|  | Процент содержания зеленых насаждений к общей площади зеленых насаждений поселения | процентов | 70,0 | 71,0 | 71,0 |  |
|  | Процент территорий общественного пользования, постоянно содержащихся в подобающем санитарном порядке, к общей площади территории поселения | процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
|  | Подпрограмма «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» | | | | | |
|  | Доля перспективных земельных  участков | процент | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | | | | | |
|  | Количество проведенных мероприятий по безопасному обращению с отходами производства и потребления | Шт.. | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Безопасное обращение с отходами производства | Кв.м | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |

Заместитель главы

Администрации по ЖКХ,

строительству и благоустройству Ю.А. Никитенко

Приложение №4

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2025 № 80

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство Каменоломненского городского поселения»

за 2024 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР = SUM (MП x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф / RП -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = RП / Rф -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

MП - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Благоустройство Каменоломненского городского поселения» Данная программа насчитывает 12 целевых показателей (индикатор):

S1 = Rф1 / RП1=90,0/90,0=1.

S2 = Rф2 / RП2=71/71=1.

S3 = Rф3 / RП3=80/80=1.

S4 = Rф4 / RП4=2/2=1.

S5 = Rф5 / RП5=2/2=1.

S6 = Rф6 / RП6=25,0/25,0=1.

S7 = Rф7 / RП7=90,0/90,0=1.

S8 = Rф8 / RП8=71/71=1.

S9 = Rф9 / RП9=80/80=1.

S10 = Rф10 / RП10=2/2=1.

S11 = Rф11 / RП11=2/2=1.

S12 = Rф12 / RП12=25/25=1.

Вес показателей: MП = 1 / 1=1.

IР= 1х1+1х1+1х1+1х1+1х1+1х1+1х1+1х1+1х1+1х11х1+1х1=12

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности программы определяется по формуле:

IЭ = (VФ x IР ) / VП , где

IЭ - индекс эффективности программы;

IР - индекс результативности программы;

VФ - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности программы «Благоустройство Каменоломненского городского поселения»:

IЭ = 41 990,7 х12 /44 857,3 = 11,2

По итогам проведенного анализа индекса эффективности программы «Благоустройство Каменоломненского городского поселения» данная программа имеет высокий уровень эффективности.

Заместитель главы

Администрации по ЖКХ,

строительству и благоустройству Ю.А. Никитенко