Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2023                                          № 84	 	          р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» по итогам 2022 года

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения»  по итогам 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – И. С. Кирпичкова

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения				                    	   М.С. Симисенко

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 10.03.2023 № 84

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» по итогам 2022 года

- Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения»  утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018г. №382 «Об утверждении муниципальной  программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 48856,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2022 составило 45489,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Благоустройство общественных территорий Каменоломненского городского поселения »;

Подпрограмма 2 - «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Каменоломненского городского поселения» на 2022 год предусмотрено 48856,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2023 составило 45489,0 тыс. рублей. Плановые назначения освоены не ввиду неисполнения подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту .

Основные мероприятия подпрограммы 1 в течение 2022 года все выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год денежных средств не предусмотрено.

В течение 2022 года все мероприятия выполнены в полном объеме (Приложение № 1)

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 г.  (Приложение

№ 2)

II.Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению уровню благоустройства территории Каменоломненского городского поселения.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков) Каменоломненского городского поселения от общего количества мест массового отдыха населения в Каменоломненском городском поселении

2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Каменоломненского городского поселения

3. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении 3.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении 4.

III.	Дальнейшая реализация Программы

Разработано и утверждено постановление Администрации Каменоломненского городского поселения № 472 от 28.12.2022 г.  О внесении изменений в постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018г. №382 «Об утверждении муниципальной  программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» со сроком реализации 2022-2030 объем ассигнований на 2023 год составляет 0,0 тыс. рублей.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2023 № 84

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – И. С. Кирпичков | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – И. С. Кирпичков | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение удовлетворенности населения Каменоломненского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Каменоломненского городского поселения | повышена удовлетворенность населения Каменоломненского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Каменоломненского городского поселения | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – И. С. Кирпичков |  |  |  | повышение удовлетворенности населения Каменоломненского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Каменоломненского городского поселения | повышена удовлетворенность населения Каменоломненского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Каменоломненского городского поселения | - |
|  | Контрольное событие 1.2. Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – И. С. Кирпичков | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заключение и исполнение муниципального контракта по Благоустройству прилегающей территории к площади имени 50- летия Победы | Выполнены работы по Благоустройству прилегающей территории к площади имени 50- летия Победы | - |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – И. С. Кирпичков | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – И. С. Кирпичков | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий Каменоломненского городского поселения | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения». | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – И. С. Кирпичков | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение уровня благоустройства дворовых территорий Каменоломненского городского поселения | - | - |
|  | Контрольное событие 2.1 Завершение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – И. С. Кирпичков | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2023 № 84

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Каме-ноломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» | Всего | 48856,8 | 48856,8 | 45489,0 |
|  | бюджет поселения | 13856,8 | 13856,8 | 13780,0 |
|  | областного бюджета | 700,0 | 700,0 | 632,8 |
|  | федеральный бюджет | 34300,0 | 34300,0 | 31004,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Каменоломненского городского поселения» | Всего | 48856,8 | 48856,8 | 45489,0 |
|  | бюджет поселения | 13856,8 | 13856,8 | 13780,0 |
|  | областного бюджета | 700,0 | 700,0 | 632,8 |
|  | федеральный бюджет | 34300,0 | 34300,0 | 31004,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Каменоломненского городского поселения | Всего | 48856,8 | 48856,8 | 45489,0 |
|  | бюджет поселения | 13856,8 | 13856,8 | 13780,0 |
|  | областного бюджета | 700,0 | 700,0 | 632,8 |
|  | федеральный бюджет | 34300,0 | 34300,0 | 31004,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения». | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий по формированию со-временной городской среды в части благо-устройства дворовых территорий многоквартирных домов | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения». | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2023 № 84

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении значений показателей (индикаторов)

| - п/п | - Номер и наименование | - Единица - измерения | - Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | - Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - год, - предшествующий отчетному <1> | - отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | - план | - факт |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
|  | - Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения» |  |  |  |  |  |
|  | - Показатель1. Доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков) Каменоломненского городского поселения от общего количества мест массового отдыха населения в Каменоломненском городском поселении | процент | - 55,0 | 55,0 | - 55,0 |  |
| - 1 | - Показатель 2. Среднее значение индекса качества городской среды на территории Каменоломненского городского поселения | процент | - 28,3 | 33,3 | - 33,3 |  |
|  | - Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Каменоломненского городского поселения» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Каменоломненского городского поселения | процент | - 55,0 | 55,0 | - 55,0 |  |
|  | Показатель 1.2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды | процент | - 10 | 20 | - 20 |  |
|  | - Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Каменоломненского городского поселения | процент | - 17,2 | - 18,5 | - 18,5 |  |

- <1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 4

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2023 № 84

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории Каменоломненского городского поселения»  за 2022 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Развитие физической культуры и спорта»  Данная программа насчитывает 6 целевых показателей (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=55/55=1.

S2 = Rф2  / RП2=33,3/33,3=1.

S3 = Rф3  / RП3=55/55=1.

S4 = Rф4  / RП4=20/20=1.

S5 = Rф5  / RП5=18,5/18,5=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 5=0,2.

IР= 1х0,2+ 1х0,2+1х0,2+1х0,2+1х0,2=1.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым  затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»:

IЭ  = 45489,0х1/48856,8=0,94

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  программы «Развитие физической культуры и спорта» данная программа имеет нормальный уровень эффективности.