**В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Каменоломненского городского поселения в 2022 года реализовано 2 объекта на сумму 47,6 млн. рублей, в том числе:**

 Ремонт автодороги и тротуара по ул. Восточная:

Подрядной организацией ООО «Армила» на сумму 25,8 млн. рублей выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги протяженность 1,7 км и ремонту тротуара с установкой поребриков протяженностью 1,45 км.

 -областной бюджет – 25,5 млн. рублей;

 -местный бюджет –0,3 млн. рублей;

 Ремонт автодороги и тротуара по пер. Октябрьский:

 Подрядной организацией ООО «Армила» на сумму на сумму 21,8 млн. рублей выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги протяженность 1,5 км и ремонту тротуара с установкой поребриков протяженностью 1,4 км.

 -областной бюджет – 21,6 млн. рублей;

 -местный бюджет – 0,2 млн. рублей;